АДМИНИСТРАЦИЯ

ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.01.2021                                                                                                      №21

| Об утверждении муниципальной программы «По поддержке и развитию объектов коммунальной инфраструктуры Юрлинского муниципального округа» |  |
| --- | --- |

# В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Пермского края от 20.06.2019 № 426-ПК «Об образовании нового муниципального образования Юрлинского муниципального округа Пермского края», постановления Администрации Юрлинского муниципального округа Пермского края от 22.09.2020 № 589 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Юрлинского муниципального округа Пермского края и Методики оценки эффективности муниципальных программ Юрлинского муниципального округа Пермского края», а так же в целях упорядочения процесса взаимодействия органов местного самоуправления Юрлинского муниципального округа при формировании бюджета Юрлинского муниципального округа на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов, решением думы Юрлинского муниципального округа Пермского края от 16.12.2020 г. № 130 «О бюджете муниципального образования «Юрлинский муниципальный округ Пермского края» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (II чтение)», Администрация Юрлинского муниципального округа Пермского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемую муниципальную программу «По поддержке и развитию объектов коммунальной инфраструктуры Юрлинского муниципального округа».

- Постановление Администрации Юрлинского муниципального района от 23.12.2019 г. №703 «Об утверждении муниципальной программы «По поддержке и развитию объектов коммунальной инфраструктуры Юрлинского муниципального округа Юрлинского муниципального округа» считать утратившим силу с 1 января 2021 года.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения с 1 января 2021 года.

- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене «Вестник Юрлы» и размещению на сайте http://adm-urla.ru/.

4. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя главы администрации Юрлинского муниципального округа по строительству и инфраструктуре Дружинину Н.А.

Глава муниципального округа-

глава администрации Юрлинского

муниципального округа                                                                      Т.М. Моисеева

# УТВЕРЖДЕНА

# постановлением Администрации

# Юрлинского муниципального округа

от 18.01.2021 г.  №21

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ПО ПОДДЕРЖКЕ И РАЗВИТИЮ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»

- ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Ответственный исполнитель программы | Администрация Юрлинского муниципального округа Пермского края |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | Отсутствуют |
| Участники программы | Администрация Юрлинского муниципального округа |
| Подпрограммы программы | Отсутствуют |
| Цели программы | Приведение системы коммунальной инфраструктуры в соответствие с потребностями развития округа, в том числе: перспективного строительства. |
| Задачи программы | 1. Строительство систем коммунальной инфраструктуры. 2. Обеспечение безопасной экологической среды. 3. Улучшение условий проживания населения округа. 4. Повышение уровня комплексного обустройства объектами коммунальной инфраструктуры округа. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Водоснабжение: - обеспечение водой 95 земельных участков при реализации мероприятия по водоснабжению; - стабильное обеспечение водой жителей д.Титова, с.Юрла Водоотведение: - строительство очистных сооружений в с. Юрла; - улучшение экологической ситуации в округе. Газоснабжение: - наличие проектной документации, прошедшей государственную экспертизу |
| Этапы и сроки реализации программы | Муниципальная программа рассчитана на период с 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов. |
| Целевые показатели программы | № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |
|  | 1 | Протяженность построенных сетей водоснабжения | П.м. | 0 | 0 | 5738,20 |
|  | 2 | Мощность канализационных очистных сооружений | м3/сутки | 100 | 0 | 0 |
|  | 3 | Количество пробуренных водозаборных скважин | Ед. | 1 | 0 | 0 |
|  | 4 | Количество разработанных проектов, прошедших государственную экспертизу | шт | 1 | 1 | 1 |
| Объёмы и источники финансирование программы | Источник финансирования | Расходы (тыс.руб.) |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 |
|  | Всего | 3701,32 | 10358,08 | 10873,93 |
|  | Бюджет Юрлинского округа | 3701,32 | 4196,02 | 4731,03 |
|  | Краевой бюджет | 0,00 | 6162,06 | 6142,90 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

*- с учетом остатка при формирования бюджета

2. Основные цели и задачи муниципальной программы

Сложившаяся ситуация в сфере коммунальной инфраструктуры на территории Юрлинского муниципального округа препятствует формированию социально-экономических условий для устойчивого развития с. Юрла.

В Юрлинском округе и в сфере коммунальной инфраструктуры налажена система электроснабжения, ведутся работы по ремонту сети старого водоснабжения. Одной из наиболее острых социальных проблем остаётся газоснабжение с. Юрла, снабжение водой нового микрорайона Саранинский 2, стабильное обеспечение водой жителей д.Титова, с.Юрла. Программа является одним из важнейших направлений деятельности администрации по реализации улучшения условий проживания населения.

Для решения организационно-методических, экономических и правовых проблем в сфере водоснабжения, водоотведения и газоснабжения на территории округа, целесообразно использовать программно-целевой метод.

2.1.  Основные цели и задачи

Цель: приведение системы коммунальной инфраструктуры в соответствие с потребностями развития округа, в том числе перспективного строительства.

Цель муниципальной программы реализуется посредствам решения следующих задач:

1.Строительство систем коммунальной инфраструктуры.

2. Обеспечение безопасной экологической среды.

3.Улучшение условий проживания населения округа.

4.Повышение уровня комплексного обустройства объектами коммунальной инфраструктуры округа.

2.2. Ожидаемые результаты реализации Программы

Водоснабжение:

- обеспечение водой 95 земельных участков при реализации мероприятия по водоснабжению;

- стабильное обеспечение водой жителей д.Титова, с.Юрла

Водоотведение:

- строительство очистных сооружений и сетей водоотведения в с. Юрла;

- улучшение экологической ситуации в округе.

Газоснабжение:

- наличие проектной документации, прошедшей государственную экспертизу.

3. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало реализации | Окончание реализации |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа «По поддержке и развитию объектов коммунальной инфраструктуры Юрлинского муниципального округа» |
| 1. | Основное мероприятие «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры Юрлинского муниципального округа» | Администрация Юрлинского муниципального округа | 2021 | 2023 |  |
| 1.1 | Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований | Администрация Юрлинского муниципального округа | 2022 | 2023 |  |
| 1.1.1 | Строительство сети водопроводов микрорайона Саранинский 2 с. Юрла, Юрлинского округа, Пермского края | Администрация Юрлинского муниципального округа | 2022 | 2023 | - обеспечение водой 95 земельных участков при реализации мероприятия по водоснабжению |
| 1.2 | Дополнительные расходы по строительству канализационных очистных сооружений к объекту: «Лечебный корпус с поликлиникой, с. Юрла» | Администрация Юрлинского муниципального округа | 2019 | 2021 |  |
| 1.2.1 | Строительство канализационных очистных сооружений к объекту: «Лечебный корпус с поликлиникой, с. Юрла» | Администрация Юрлинского муниципального округа | 2019 | 2021 | -строительство очистных сооружений в с.Юрла; -улучшение экологической ситуации в округе. |
| 1.3 | Развитие сети водоснабжения в сельской местности | Администрация Юрлинского муниципального округа | 2021 | 2023 |  |
| 1.3.1 | Строительство сети водопроводов микрорайона Саранинский 2 с. Юрла, Юрлинского округа, Пермского края | Администрация Юрлинского муниципального округа | 2023 | 2023 | - обеспечение водой 95 земельных участков при реализации мероприятия по водоснабжению |
| 1.3.2 | Бурение водозаборных скважин в д.Титова, с.Юрла. | Администрация Юрлинского муниципального округа | 2021 | 2022 | - стабильное обеспечение водой жителей д.Титова, с.Юрла |
| 1.4 | Распределительные газопроводы с. Юрла Юрлинского района (2 очередь, 1-3 этапы), разработка ПСД | Администрация Юрлинского муниципального округа | 2021 | 2023 |  |
| 1.4.1 | Распределительные газопроводы с. Юрла Юрлинского района (2 очередь, 1 этап) | Администрация Юрлинского муниципального округа | 2021 | 2021 | - наличие проектной документации, прошедшей государственную экспертизу |
| 1.4.2 | Распределительные газопроводы с. Юрла Юрлинского района (2 очередь, 2 этап) | Администрация Юрлинского муниципального округа | 2022 | 2022 | - наличие проектной документации, прошедшей государственную экспертизу |
| 1.4.3 | Распределительные газопроводы с. Юрла Юрлинского района (2 очередь, 3 этап) | Администрация Юрлинского муниципального округа | 2023 | 2023 | - наличие проектной документации, прошедшей государственную экспертизу |

4. Основные меры правового регулирования, направленные на достижение целей и конечных результатов программы

4.1. Федеральный закон "О водоснабжении и водоотведении" от 07.12.2011 N 416-ФЗ.

4.2. Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

4.3. Постановление Правительства Пермского края от 25 ноября 2017 г. №943-п «Об утверждении Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Пермского края на 2017-2021 годы».

4.4. Постановление от 25 марта 2019 г. № 214-п «Об утверждении порядка предоставления субсидий местным бюджетам на проведение проектных работ и строительство распределительных газопроводов на территории муниципальных образований Пермского края в рамках региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Пермского края на 2017-2021 годы».

5. Перечень целевых показателей муниципальной программы муниципального образования

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | ГРБС | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на начало реализации программы 2020г. | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «По поддержке и развитию объектов коммунальной инфраструктуры Юрлинского муниципального округа» |
| 1. Основное мероприятие «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры Юрлинского муниципального округа» |
| Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований |
| 1.1.1 | Протяженность построенных сетей водоснабжения | П.м. |  | 0 | 0 | 0 | 5739,2 |
| 1.2. Дополнительные расходы по строительству канализационных очистных сооружений к объекту: «Лечебный корпус с поликлиникой, с. Юрла» |
| 1.2.1 | Производительность канализационных очистных сооружений | М3/сут |  | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 1.3. Развитие сети водоснабжения в сельской местности |
| 1.3.1 | Количество пробуренных водозаборных скважин | Ед. |  | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1.4. Распределительные газопроводы с. Юрла Юрлинского района (2 очередь, 1-3 этапы) |
| 1.4.1 | Количество разработанных проектов, прошедших государственную экспертизы | П.м. |  | 0 | 1 | 1 | 1 |

6. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Расходы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023г. |
| Муниципальная программа «По поддержке и развитию объектов коммунальной инфраструктуры Юрлинского муниципального округа» | Администрация округа | Всего, в том числе за счет средств: | 3701,32 | 10358,08 | 10873,93 |
|  |  | бюджета округа | 3701,32 | 4196,02 | 4731,03 |
|  |  | региональный бюджет | 0,00 | 6162,06 | 6142,90 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры Юрлинского муниципального округа» | Администрация округа | Всего, в том числе за счет средств: | 3701,32 | 10358,08 | 10873,93 |
|  |  | бюджета округа | 3701,32 | 4196,02 | 4731,03 |
|  |  | региональный бюджет | 0,00 | 6162,06 | 6142,90 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований | Администрация округа | Всего, в том числе за счет средств: | 0,00 | 8 216,08 | 8 190,53 |
|  |  | бюджета округа | 0,00 | 2054,02 | 2047,63 |
|  |  | региональный бюджет | 0,00 | 6142,06 | 6142,90 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 Строительство сети водопроводов микрорайона Саранинский 2 с. Юрла, Юрлинского района, Пермского края | Администрация округа | Всего, в том числе за счет средств: | 0,00 | 8 216,08 | 8 190,53 |
|  |  | бюджета округа | 0,00 | 2054,02 | 2047,63 |
|  |  | региональный бюджет | 0,00 | 6142,06 | 6142,90 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Дополнительные расходы по строительству канализационных очистных сооружений к объекту: «Лечебный корпус с поликлиникой, с. Юрла» | Администрация округа | Всего, в том числе за счет средств: | 1449,32 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджета округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | региональный бюджет | 1449,32 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 Строительство канализационных очистных сооружений к объекту: «Лечебный корпус с поликлиникой, с. Юрла» | Администрация округа | Всего, в том числе за счет средств: | 1449,32 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджета округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | региональный бюджет | 1449,32 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Развитие сети водоснабжения в сельской местности | Администрация округа | Всего, в том числе за счет средств: | 660,00 | 0,00 | 1428,39 |
|  |  | бюджета округа | 660,00 | 0,00 | 1428,39 |
|  |  | региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 Строительство сети водопроводов микрорайона Саранинский 2 с. Юрла, Юрлинского района, Пермского края | Администрация округа | Всего, в том числе за счет средств: | 0,00 | 0,00 | 1428,39 |
|  |  | бюджета округа | 0,00 | 0,00 | 1428,39 |
|  |  | региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 Бурение водозаборных скважин в д.Титова , с.Юрла. | Администрация округа | Всего, в том числе за счет средств: | 660,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджета округа | 660,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Распределительные газопроводы с. Юрла Юрлинского района (2 очередь, 1-3 этапы) | Администрация округа | Всего, в том числе за счет средств: | 1592,00 | 2142,00 | 1255,00 |
|  |  | бюджета округа | 1592,00 | 2142,00 | 1255,00 |
|  |  | региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1. Распределительные газопроводы с. Юрла Юрлинского района (2 очередь, 1 этап) | Администрация округа | Всего, в том числе за счет средств: | 1592,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджета округа | 1592,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2. Распределительные газопроводы с. Юрла Юрлинского района (2 очередь, 2 этап) | Администрация округа | Всего, в том числе за счет средств: | 0,00 | 2142,00 | 0,00 |
|  |  | бюджета округа | 0,00 | 2142,00 | 0,00 |
|  |  | региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3. Распределительные газопроводы с. Юрла Юрлинского района (2 очередь, 3 этап) | Администрация округа | Всего, в том числе за счет средств: | 0,00 | 0,00 | 1255,00 |
|  |  | бюджета округа | 0,00 | 0,00 | 1255,00 |
|  |  | региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

7. Описание мер муниципального регулирования и управления

рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей

муниципальной программы

В целях минимизации рисков при реализации муниципальной программы ответственный исполнитель муниципальной программы:

- определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы;

- обеспечивает своевременность мониторинга реализации муниципальной программы;

- вносит изменения в муниципальную программу в части изменения (дополнения), исключения мероприятий подпрограмм и их показателей, задач муниципальной программы и их показателей, целей подпрограмм и их показателей на текущий финансовый год или на оставшийся срок реализации подпрограмм;

- вносит изменения в муниципальную программу в части увеличения объемов бюджетных ассигнований на текущий финансовый год или на оставшийся срок реализации муниципальной программы;

- принимает меры по эффективному распределению имеющихся финансовых средств и усилению контроля за их расходованием.