ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной адресной программы «Расселение аварийного жилищного фонда на территории Юрлинского муниципального округа Пермского края» (за 2020год)

| Ответственный исполнитель программы | Администрация Юрлинского муниципального округа Пермского края |
| --- | --- |

- Информация о цели и задачах муниципальной программы, достижении ожидаемых результатов за отчетный период:

Муниципальной программой предусмотрены нижеуказанные цели:

Муниципальная программа «Расселение аварийного жилищного фонда на территории Юрлинского муниципального округа Пермского края», утверждена постановлением администрации муниципального района от 15.10.2019 г. №546.

В ходе исполнения муниципальной программы в нее вносились изменения следующими НПА:

Постановлением администрации Юрлинского муниципального района от 07.02.2020 г. №2 «О внесении изменений в Постановление администрации Юрлинского муниципального района № 546 от 15.10.2019 г. «Об утверждении муниципальной адресной программы «Расселение аварийного жилищного фонда на территории Юрлинского муниципального округа Пермского края»;

Постановлением администрации муниципального округа от 11.08.2020 г.  № 464 «О внесении изменений в Постановление администрации Юрлинского муниципального района № 546 от 15.10.2019 г. «Об утверждении муниципальной адресной программы «Расселение аварийного жилищного фонда на территории Юрлинского муниципального округа Пермского края»»

Цели реализации программы:

1) обеспечение благоустроенными жилыми помещениями граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными после 01 января 2012 года в установленном законодательством порядке;

2) ликвидация к 2023 году аварийного жилищного фонда на территории Юрлинского муниципального округа Пермского края по годам:

- 2020-2021 годы площадь 987,4 кв.м.;

- 2022 год площадь 1332,0 кв.м.

В целях реализации программы необходимо решить следующие задачи:

1) направить заявки на участие в региональной адресной программе по расселению аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2018-2021 годы»;

2) разработать механизм переселения граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии со статьями 32, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - ЖК РФ);

3) решеть жилищные проблемы граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде на территории муниципального округа, признанном аварийным после 1 января 2012 года.

2. Информация о ходе выполнения программных мероприятий с указанием проблем, возникшим в процессе их реализации

Информация о ходе реализации муниципальной программы:

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Дата признания дома аварийным | Номер квартиры/ жилого помещения | Тип собственности | Число жителей, планируемых к переселению из жилого помещения (чел.) | Расселяемая площадь жилого помещения (кв.м.) | Способ переселения | Количество жителей, получивших жилое помещение в рамках реализации мероприятий по переселению | Полученная площадь в рамках реализации мероприятий по переселению** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 11 | 12 | 15 | 16 |
| ВСЕГО | Х | X | X | 51 | 510,6 | Х | 47 | 767,8 |
|  | ИТОГО | Х | X | X | 19 | 153,8 | Х | 15 | 256,8 |
| 1 | с. Юрла, ул. Советская, д. 4 | 03.06.2019 | 1 | Частная общая долевая, по 1/4 | 4 | 29,3 | СВ | 4 | 107,7 |
| 2 |  |  | 2 | муниципальная | 1 | 27,7 | СВ | 1 | 58,5 |
| 3 |  |  | 3 | Частная общая долевая, по 1/4 1 чел. Безвозмездная прописка | 5 | 20,6 | СВ | 5 | 107,7 |
| 4 |  |  | 4 | Частная | 1 | 20,6 | СВ | 1 | 61,3 |
| 5 |  |  | 5 | Частная общая долевая, по 1/5 2 чел. Безвозмездная прописка | 7 | 27,8 | СВ | 7 | 29,3 |
| 6 |  |  | 6 | Частная | 1 | 27,8 | СВ | 1 |  |
|  | ИТОГО | Х | X | X | 13 | 112,4 | Х | 13 | 217,6 |
| 7 | с.Юрла, ул. Советская, д. 13 | 31.10.2018 | 1 | муниципальная | 5 | 33,4 | СВ | 5 | 57,5 |
| 8 |  |  | 2 | муниципальная | 2 | 22,6 | СВ | 2 | 53,8 |
| 9 |  |  | 3 ком. 1 | муниципальная | 1 | 21 | СВ | 1 | 43,5 |
| 10 |  |  | 3 ком. 2 | муниципальная | 2 | 14,5 | СВ | 2 | 33 |
| 11 |  |  | 4 | муниципальная | 3 | 20,9 | СВ | 3 | 29,8 |
|  | ИТОГО | Х | X | X | 19 | 244,4 | Х | 19 | 293,4 |
| 12 | с.Юрла, ул. Калинина, д. 12 | 14.06.2018 | 1 | Частная общая долевая, по 1/3 | 3 | 38,6 | СВ | 3 | 40,7 |
| 13 |  |  | 3 | муниципальная | 2 | 38,3 | СВ | 2 | 36,4 |
| 14 |  |  | 4 | частная 3 чел. Безвозмездная прописка | 4 | 39,3 | СВ | 4 | 46,4 |
| 15 |  |  | 5 | Частная общая долевая, по 1/4 1 чел. Безвозмездная прописка | 5 | 39,3 | СВ | 5 | 57 |
| 16 |  |  | 6 | муниципальная | 2 | 50,8 | СВ | 2 | 60,8 |
| 17 |  |  | 8 | муниципальная | 3 | 38,1 | СВ | 3 | 52,1 |

- Оценка эффективности муниципальной программы

  - Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм) определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм) и их плановых значений по формуле:

Сдц = (Сдп1 + Сдп2 + СдпN) / N,

где

Сдц - степень достижения целей (решения задач);

Сдп - степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм);

N - количество целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм).

Так как муниципальной программой предусмотрено достижение 1 показателя, то Сдц будет равняться 100%

3.2. Степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм) (Сдп) рассчитывается по формуле:

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Сдп = Зф / Зп х 100,

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Сдп = Зп / Зф х 100,

где

Зф - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы (подпрограмм);

Зп - плановое значение целевого показателя реализации муниципальной программы (подпрограмм).

Зп=1

Зф=1, тогда Сдп = (510,6/510,6*100+17/17*100+51/53*100+3/3*100+1900/1900*100)/5=99,25 %,

Таким образом степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы равна 99,25%

  - Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограмм), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограмм) по формуле:

Уф = Фф / Фп х 100,

где

Уф - уровень финансирования реализации муниципальной программы;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы (подпрограмм);

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

В качестве плановых объемов финансирования принимается бюджетная роспись бюджета округа с учетом изменений.

Фф=12655,54 тыс.руб.

Фп=11465,01 тыс.руб.

Тогда Уф = 12655,54/ 11465,01х 100=110,38%

3.3. Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) рассчитывается в % по следующей формуле:

Эмп = Сдц x Уф/100

Эмп=99,25х110,38/100=109,56%

- Анализ факторов влияющих на достижение ожидаемых результатов реализации муниципальной программы

Анализ факторов (бюджетные риски, связанные с дефицитом краевого и местного бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по финансированию мероприятий Программы; социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения; управленческие риски, связанные с неэффективным управлением реализации Программы, недостаточным контролем над реализацией Программы и иные риски, которые могут препятствовать выполнению Программы), влияющих на достижение ожидаемых результатов реализации муниципальной программы показал, что риск не достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы минимален, финансирование Программы было обеспечено в полном объеме, необходимые процедуры для реализации программы были своевременно исполнены (проведение конкурных процедур, заключение муниципальных контрактов (договоров), выполнение работ Исполнителями, приемка и оплата принятых работ Заказчиком, а также за счет привлечения внебюджетных средств - собственных средств граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда в размере 1204,54 тыс.руб.

- Информация о достижении целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм и показателей непосредственного результата основных мероприятий и причинах отклонения фактических значений показателей от прогнозных:

| № п/п | Целевой показатель, ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | % исполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Расселенная площадь жилых помещений, кв.м. | 510,6 | 510,6 | 100% |  |
| 2 | Количество расселенных жилых помещений, ед. | 17 | 17 | 100% |  |
| 3 | Количество переселенных жителей, чел. | 53 | 51 | 96,23% | Дарение 1 доли, выбытие 1 чел. (снятие прописки) |
| 4 | Количество снесенных аварийных жилых домов, ед. | 3 | 3 | 100% |  |
| 5 | Площадь земельных участков, планируемых к высвобождению, кв.м. | 1900 | 1900 | 100% |  |

6. Информация об освоении объемов финансового обеспечения муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования | Причины не освоения бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источник финансирования | План | Факт | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальная адресная программа «Расселение аварийного жилищного фонда на территории Юрлинского муниципального округа Пермского края» | всего | 11465,01 | 12655,54** | 110,38% | Решением Кировского районного суда №2-3358/2020 было достигнуто мировое соглашение по возврату Получателем субсидии излишне уплаченной суммы в виду утери новым собственником права на получение социальной выплаты |
|  |  | Местный бюджет | 2866,25 | 2862,76** | 99,63% |  |
|  |  | Краевой бюджет | 8598,76 | 8588,25** | 99,96% |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники* | 0,00 | 1204,54* | - |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Мероприятия по расселению аварийного жилищного фонда» | всего | 11465,01 | 12655,54** | 110,38% |  |
|  |  | Местный бюджет | 2866,25 | 2862,76** | 99,63% |  |
|  |  | Краевой бюджет | 8598,76 | 8588,25** | 99,96% |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники* | 0,00 | 1204,54* | - |  |
| 1.1.1 | Мероприятия по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным после 1 января 2017 г. | всего | 11465,01 | 12655,54** | 110,38% |  |
|  |  | Местный бюджет | 2866,25 | 2862,76** | 99,88% |  |
|  |  | Краевой бюджет | 8598,76 | 8588,25** | 99,88% |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники* | 0,00 | 1204,54* | - |  |
| 1.2 | Основное мероприятие Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда" | всего | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники* | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2.1 | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда | всего | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники* | 0 | 0 | 0 |  |

*- фактически оплаченные внебюджетные средства - собственные средства граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда.

** - возврат денежных средств в размере 14,01 тыс.руб., в том числе: в бюджет Пермского края – 10,51 тыс.руб., в местный бюджет – 3,50 тыс.руб.

Заключение: В рамках реализации муниципальной программы в 2020 г. из аварийного жилищного фонда расселено 3 многоквартирных дома с.Юрла, ул. Калинина, д. 12, ул. Советская, д. 4, ул. Советская, д. 13, 17 квартир, 51 житель, после переселения и сноса будет высвобождено

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Расселение аварийного жилищного фонда на территории Юрлинского муниципального округа Пермского края» согласно оценки критериев, указанных в Постановлении администрации Юрлинского муниципального округа от 22.09.2020 г. №589 составляет «Высокоэффективный уровень», так как процент эффективности реализации муниципальной программы составляет 109,56% и находится в диапазоне критерий оценки эффективности «Более 100».

Составил _________________ Н.А. Дружинина

Проверил __________________ Е.Н. Горкунова