ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Юрлинского муниципального округа»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Юрлинского муниципального округа |
| --- | --- |

Оценка достижения целей и задач муниципальной программы.

На территории Юрлинского муниципального округа действует муниципальная программа «Расселение аварийного жилищного фонда на территории Юрлинского муниципального округа Пермского края»

Цели Программы:

-  повышение качества и условий проживания граждан;

- обеспечение устойчивого функционирования объектов коммунальной инфраструктуры;

- обеспечение устойчивого функционирования уличного освещения;

- улучшение внешнего вида Юрлинского муниципального округа;

- повышение качества предоставления коммунальных услуг потребителям;

- повышение надежности работы систем жизнеобеспечения (водо-, электроснабжения и водоотведения);

- содержание мест захоронения в благоустроенном состоянии;

- организация содержания мест складирования ТКО (контейнерных площадок);

- разработка мероприятий по развитию и благоустройству территории муниципального округа.

Сроки и этапы реализации муниципальной программы2021 - 2023 годы. Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации программы.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы:

- жилищное хозяйство;

- коммунальное хозяйство;

- благоустройство;

- реализация мероприятий за счёт средств на преобразование муниципальных органов;

- обеспечение реализации муниципальной программы.

Для достижения основных целей Программы необходимо решение следующих задач:

-  повышение качества и условий проживания граждан;

-  увеличение сроков эксплуатации жилищного фонда;

- обеспечение устойчивого функционирования объектов коммунальной инфраструктуры,

- обеспечение устойчивого функционирования уличного освещения,

- улучшение внешнего вида Юрлинского муниципального округа,

- повышение качества предоставления коммунальных услуг потребителям;

-  озеленение территории Юрлинского муниципального округа;

-  содержание мест захоронения в благоустроенном состоянии,

-  организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

- разработка мероприятий по развитию и благоустройству территории муниципального округа;

- обеспечение бесперебойной и эффективной работы объектов коммунального комплекса на территории Юрлинского муниципального округа.

Информация о достижении целевых показателей муниципальной программы, показателей подпрограмм и показателей непосредственного результата основных мероприятий и причинах отклонения фактических значений показателей от прогнозных:

| № п/п | Целевой показатель, ед.измерения | Наименование программных мероприятий | Плановое значение на 2020 год | Фактическое значение на 2020 год | Отклонение, % | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ед | Количество отремонтированных объектов муниципального жилищного фонда | 10 | 11 | +10 |  |
| 2 | ет | Количество снесенных объектов аварийного жилищного фонда | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | шт | Количество благоустроенных скверов, парков, отремонтированных памятников | 2,0 | 3,0 | +50 |  |
| 4 | км | Протяженность отремонтированных тротуаров | 1,1 | 4,0 | +263 |  |
| 5 | км | Протяженность отремонтированных водопроводных сетей | 3,176 | 1,100 | 65 | сокращение расходов при исполнении отдельных статей бюджета |
| 6 | ед | Приобретение коммунальной техники | 17 | 17 | 0 |  |

Информация об освоении объемов финансового обеспечения муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования | Причины неосвоения бюджетных средств |
| --- | --- | --- |
|  | Источник финансирования | План, тыс. руб. | Факт, Тыс. руб. | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Юрлинского муниципального округа» | Всего | 36 966,90 | 36 952,27 | 100 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края | 28 568,09 | 28 553,46 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет | 8 398,81 | 8 398,81 | 100 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 1. Основное мероприятие «Жилищное хозяйство» | Всего | 1 201,38 | 1 186,75 | 100 |  |
|  | Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края | 1 201,38 | 1 186,75 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 1.1. Ремонт муниципального жилищного фонда | Всего | 931,20 | 931,20 | 100 |  |
|  | Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края | 931,20 | 931,20 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 1.2. Текущий ремонт и содержание общественного имущества многоквартирных домов | Всего | 10,01 | 10,01 | 100 |  |
|  | Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края | 10,01 | 10,01 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 1.3. Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | Всего | 94,98 | 80,35 | 100 |  |
|  | Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края | 94,98 | 80,35 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 1.4. Уплата налога на имущество за муниципальный жилой фонд | Всего | 165,18 | 168,18 | 100 |  |
|  | Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края | 165,18 | 165,18 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 1.5. Снос аварийного жилищного фонда | Всего | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 2. Основное мероприятие «Поддержка коммунального хозяйства» | Всего | 3 096,69 | 3 096,69 | 100 |  |
|  | Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края | 3 096,69 | 3 096,69 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 2.1. Содержание водопроводных сетей и сооружений | Всего | 2 632,46 | 2 632,46 | 100 |  |
|  | Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края | 2 632,46 | 2 632,46 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 2.2. Мероприятия по содержанию и ремонту сетей электроснабжения, всего | Всего | 27,49 | 27,49 | 100 |  |
|  | Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края | 27,49 | 27,49 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 2.3. Ремонт водопроводных сетей и сооружений | Всего | 436,73 | 436,73 | 100 |  |
|  | Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края | 436,73 | 436,73 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 3. Основное мероприятие «Благоустройство» | Всего | 3 190,06 | 3 190,06 | 100 |  |
|  | Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края | 3 190,06 | 3 190,06 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 3.1. Уличное освещение | Всего | 2 061,45 | 2 061,45 | 100 |  |
|  | Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края | 2 061,25 | 2 061,25 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 3.2. Благоустройство скверов, парков, ремонт памятников | Всего | 185,75 | 185,75 | 100 |  |
|  | Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края | 185,75 | 185,75 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 3.3. Организация и содержание мест размещения контейнерных площадок | Всего | 51,27 | 51,27 | 100 |  |
|  | Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края | 51,27 | 51,27 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 3.4. Организация и содержание мест захоронения (кладбищ) | Всего | 29,77 | 29,77 | 100 |  |
|  | Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края | 29,77 | 29,77 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 3.5. Ремонт тротуар в населенных пунктах | Всего | 577,82 | 577,82 | 100 |  |
|  | Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края | 577,82 | 577,82 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 3.6. Организация прочего благоустройства | Всего | 283,98 | 283,98 | 100 |  |
|  | Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края | 283,98 | 283,98 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 4. Основное мероприятие «Реализация мероприятий за счёт средств на преобразование муниципальных округов» | Всего | 16827,62 | 16827,62 | 100 |  |
|  | Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края | 8428,81 | 8428,81 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет | 8398,81 | 8398,81 | 100 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 4.1. Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований | Всего | 16 797,62 | 16 797,62 | 100 |  |
|  | Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края | 8 398,81 | 8 398,81 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет | 8 398,81 | 8 398,81 | 100 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 4.2. Дополнительные расходы по реализации программ развития преобразованных муниципальных образований (расходы, не вошедшие в муниципальный контракт) | Всего | 30,00 | 30,00 | 100 |  |
|  | Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края | 30,00 | 30,00 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 5. Основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего | 12 651,15 | 12 651,15 | 100 |  |
|  | Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края | 12 651,15 | 12 651,15 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 5.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных бюджетных учреждений (организаций) | Всего | 2 648,58 | 2 648,58 |  |  |
|  | Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края | 2 648,58 | 2 648,58 |  |  |
|  | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 5.2. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Юрлинское жилищно-коммунальное хозяйство" | Всего | 10 002,57 | 10 002,57 | 100 |  |
|  | Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края | 10 002,57 | 10 002,57 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |

Исполнитель:     Главный специалист сектора жилищно-коммунального хозяйства   ___________________  Н.В.Штукарь

Согласовано:     Глава Администрации Юрлинского муниципального округа  ________________Т.М.Моисеева