ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной адресной программы «Расселение аварийного жилищного фонда на территории Юрлинского муниципального округа Пермского края» (за 2020год)

| Ответственный исполнитель программы | Администрация Юрлинского муниципального округа Пермского края |
| --- | --- |

«Расселение аварийного жилищного фонда на территории  Юрлинского муниципального округа Пермского края», утвержденной постановлением администрации Юрлинского муниципального округа Пермского края № 85 от 05.02.2021 г.

«О внесении изменений в Постановление администрации Юрлинского муниципального округа № 85 от 05.02.2021 г « Об утверждении муниципальной адресной программы «Расселение аварийного жилищного фонда на территории  Юрлинского муниципального округа Пермского края» №135 от 01.03.2021г.

«О внесении изменений муниципальную адресную программу «Расселение аварийного жилищного фонда на территории  Юрлинского муниципального округа Пермского края» утвержденную постановлением администрации Юрлинского муниципального округа № 85 от 05.02.2021 г от 28.05.2021г. №444.

«О внесении изменений муниципальную адресную программу «Расселение аварийного жилищного фонда на территории  Юрлинского муниципального округа Пермского края» утвержденную постановлением администрации Юрлинского муниципального округа № 85 от 05.02.2021 г от 24.08.2021г. №716.

«О внесении изменений муниципальную адресную программу «Расселение аварийного жилищного фонда на территории  Юрлинского муниципального округа Пермского края» утвержденную постановлением администрации Юрлинского муниципального округа № 85 от 05.02.2021 г от 22.11.2021г. №990.

«О внесении изменений муниципальную адресную программу «Расселение аварийного жилищного фонда на территории  Юрлинского муниципального округа Пермского края» утвержденную постановлением администрации Юрлинского муниципального округа № 85 от 30.12.021 г от 22.11.2021г. №1172

- Информация о цели и задачах муниципальной программы, достижении ожидаемых результатов за отчетный период:

Муниципальной программой предусмотрены нижеуказанные цели:

1.1  В рамках программы «Региональная адресная программа по расселению аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2019 - 2023 годы» основными целями Программы являются:

1) создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан;

2) ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Юрлинского округа Пермского края;

- 2021 год площадь 510,6 кв.м.;

3) высвобождение земельных участков, занятых аварийным жильем, для нового строительства.

1.2. В рамках программы «Региональная  адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2019 - 2024 годы» основными целями Программы являются:

1) переселение граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации;

2) создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

3) ликвидация аварийного жилищного фонда;

4) снижение социальной напряженности в обществе;

5) использование земельных участков, освободившихся после сноса признанных аварийными многоквартирных домов, под строительство новых объектов капитального строительства.

1.3. В рамках Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на софинансирование мероприятий по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным после 1 января 2017 года, в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций, утвержденного Постановлением Правительства Пермского края № 109-п от 14.03.2018, основными целями Порядка является:

1). переселение граждан, проживающих в многоквартирном доме, признанным в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации после 01.01.2017 года в отношении которого введен режим повышенной готовности в целях оперативного реагирования и предотвращения чрезвычайной ситуации, связанной с ухудшением технического состояния многоквартирного дома;

2) создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан.

2. Информация о ходе выполнения программных мероприятий с указанием проблем, возникших в процессе их реализации.

По итогам расселения, произведено отчуждение имущества жилых помещений по состоянию на 31.12.2021г.  59 квартир, 2482,2 кв.м.

по программе 227-п этапу 2020 года 29 квартир общей площадью 1223,9 кв.м.

(собственникам двух квартир вынесено решения по состоянию на 31.12.2021г. не вступившие в законную силу)

По программе 227-п по этапу 2022 года. 7 квартир общей площадью 321,8 кв.м.

По программе 217-п 11 квартир общей площадью 465,2 кв. м. (по одной квартире судебное решение не вступило в законную силу по состоянию на 31.12.2021г.)

По программе 109-п (ЧС) 12 квартир общей площадью 471,3 кв. м.

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Дата признания дома аварийным | Номер квартиры/ жилого помещения | Тип собственности | Число жителей, планируемых к переселению из жилого помещения (чел.) | Расселяемая площадь жилого помещения (кв.м.) | Способ переселения | Фактическое количество жителей переселенных из аварийных многоквартирных домов. | Фактическая площадь расселяемых жилых помещений | Фактическая Полученная площадь (по договорам соц найма) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Выплата за изымаемое жилое помещение. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 11 | 12 | 15 |  | 16 |
| «Расселение аварийного жилищного фонда на территории Юрлинского муниципального округа Пермского края», утвержденной постановлением администрации Юрлинского муниципального округа Пермского края № 85 от 05.02.2021 г. |
| ВСЕГО | Х | 59 | X | 162 | 2263,4 | Х | 177 | 2482,2 |  |
| Постановлением Правительства Пермского края от 29.03.2019 N 227-п «Об утверждении региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2019-2024 годы» |
|  | ИТОГО по программе 227-п | Х | 38 | X | 98 | 1314,5 | Х | 113 | 1545,7 |  |
|  | ИТОГО |  | 5 |  | 4 | 116,2 |  | 10 | 195,0 |  |
| 1 | с. Юрла, ул. Свердлова, д. 68 | 20.01.2016 г. | 2 | Муниципальная |  |  | МКПВР | 3 | 39,4 |  |
| 2 |  |  | 4 | Частная | 1 | 38,1 | КВ | 1 | 38,1 |  |
| 3 |  |  | 6 | Муниципальная |  |  | МКПВР | 3 | 39,4 |  |
| 4 |  |  | 7 | Частная | 1 | 39,6 | КВ | 1 | 39,6 |  |
| 5 |  |  | 8 | Частная долевая, по 1/2 | 2 | 38,5 | КВ | 2 | 38,5 |  |
|  | ИТОГО |  | 9 |  | 17 | 242,0 |  | 20 | 282,6 |  |
| 6 | с.Юрла, ул. Свердлова, д. 76 | 20.01.2016 г. | 1 | Частная долевая 1/4 | 4 | 38,1 | КВ (суд) |  |  |  |
| 7 |  |  | 2 | муниципальная |  |  | МКПВР | 6 | 39,9 |  |
| 8 |  |  | 3 | Частная | 1 | 39,0 | КВ | 1 | 39 |  |
| 9 |  |  | 4 | Частная долевая 1/4 | 5 | 38,1 | КВ | 5 | 38,1 |  |
| 10 |  |  | 5 | Частная | 1 | 38,2 | КВС | 1 | 38,2 |  |
| 11 |  |  | 6 | Частная | 3 | 38,2 | КВ | 3 | 38,2 |  |
| 12 |  |  | 7 | муниципальная | 2 | 39,7 | МКПВР | 2 | 39,7 |  |
| 13 |  |  | 8 | муниципальная |  |  | МКПВР | 1 | 38,8 |  |
| 14 |  |  | 9 | Частная | 1 | 10,7 | КВ | 1 | 10,7 |  |
|  | ИТОГО | Х | 12 | X | 50 | 530,9 | Х | 42 | 478,4 |  |
| 15 | с.Юрла, ул. Свердлова, д. 8 | 20.01.2016 | 1 | Частная долевая 1/3 | 5 | 58,8 | КВС/КВ | 5 | 58,8 |  |
| 16 |  |  | 2 | Частная | 1 | 41 | КВС | 1 | 41 |  |
| 17 |  |  | 3 | муниципальная | 2 | 58,8 | МКПВР | 2 | 58,8 |  |
| 18 |  |  | 4 | муниципальная | 5 | 41 | МКПВР | 5 | 41 |  |
| 19 |  |  | 5 | частная | 4 | 42,4 | СВ | 4 | 42,4 |  |
| 20 |  |  | 6 | муниципальная | 4 | 30,0 | МКПВР | 4 | 30,0 |  |
| 21 |  |  | 7 | Частная долевая 1/4 | 4 | 42,4 | СВ/КВС | 4 | 42,4 |  |
| 22 |  |  | 8 | Частная | 1 | 30,2 | СВ | 1 | 30,2 |  |
| 23 |  |  | 9 | частная | 5 | 40,0 | КВС | 5 | 40,0 |  |
| 24 |  |  | 10 | частная | 8 | 52,5 | КВ (суд) |  |  |  |
| 25 |  |  | 11 | муниципальная | 4 | 41,3 | МКПВР | 4 | 41,3 |  |
| 26 |  |  | 12 | Частная долевая 1/4 | 7 | 52,5 | СВ/КВС | 7 | 52,5 |  |
|  | ИТОГО | Х | 8 | X | 16 | 303,2 | Х | 27 | 429,2 |  |
| 27 | с.Юрла, ул. Барабанова, д. 11 | 20.01.2016 | 1 | муниципальная |  |  | МКПВР | 4 | 72 |  |
| 28 |  |  | 2 | муниципальная |  |  | МКПВР | 7 | 54 |  |
| 29 |  |  | 3 | Частная долевая, по 1/3 | 5 | 72 | КВ | 5 | 72 |  |
| 30 |  |  | 4 | частная | 4 | 54,0 | КВ | 4 | 54,0 |  |
| 31 |  |  | 5 | частная | 2 | 53,9 | КВ | 2 | 53,9 |  |
| 32 |  |  | 7 | Частная по 1/2 | 4 | 53,9 | КВС | 4 | 53,9 |  |
| 33 |  |  | 8 | частная | 1 | 69,4 | КВС | 1 | 69,4 |  |
|  | ИТОГО |  | 2 |  | 3 | 38,4 |  | 6 | 76,7 |  |
| 34 | с.Юрла, ул. Коммунаров, д. 21 | 20.01.2016 | 6 | частная долевая по 1/3 | 3 | 38,4 | КВ | 3 | 38,4 |  |
| 35 |  |  | 9 | частная долевая по 1/3 |  |  | КВ | 3 | 38,3 |  |
|  | ИТОГО |  | 2 |  | 7 | 49,7 |  | 7 | 49,7 |  |
| 36 | с.Юрла, ул. Гагарина, д. 13 | 20.01.2016 | 5 | Муниципальная | 3 | 34,3 | МКПВР | 3 | 34,3 |  |
| 37 |  |  | 6 | частная долевая по 1/3 | 4 | 15,4 | КВ | 4 | 15,4 |  |
|  | ИТОГО |  | 1 |  | 1 | 34,1 |  | 1 | 34,1 |  |
| 38 | с.Юрла, ул. Герцена, д. 15 | 20.01.2016 | 11 | частная | 1 | 34,1 | КВ | 1 | 34,1 |  |
| Постановлением Правительства Пермского края от 14.03.2018 N 109-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на софинансирование мероприятий по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным после 1 января 2017 года, в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций» |
|  | ИТОГО |  | 12 |  | 29 | 472,1 |  | 31 | 471,3 |  |
| 39 | с.Юрла, ул. Герцена, д. 16 | 21.12.2020 | 1 | частная | 2 | 40,5 | КВС | 2 | 40,5 |  |
| 40 |  |  | 2 | Частная | 3 | 36,5 | КВ | 3 | 36,5 |  |
| 41 |  |  | 3 | частная долевая по 1/3 | 3 | 41,3 | КВС | 3 | 41,3 |  |
| 42 |  |  | 4 | частная | 1 | 40,5 | КВ | 1 | 40,5 |  |
| 43 |  |  | 5 | частная долевая по 1/2 | 3 | 36,5 | КВС/КВ | 3 | 36,5 |  |
| 44 |  |  | 6 | частная долевая по 1/3 | 3 | 41,3 | КВС/КВ | 3 | 41,3 |  |
| 45 |  |  | 7 | частная | 2 | 41,0 | КВ | 2 | 41,0 |  |
| 46 |  |  | 8 | муниципальная | 1 | 36,4 | МКПВР | 1 | 35,6 |  |
| 47 |  |  | 9 | частная | 2 | 41,1 | КВС | 2 | 41,1 |  |
| 48 |  |  | 10 | частная долевая по 1/2 | 2 | 40,9 | КВС/КВ | 2 | 40,9 |  |
| 49 |  |  | 11 | частная | 4 | 35,0 | КВ | 6 | 35,0 |  |
| 50 |  |  | 12 | частная | 3 | 41,1 | КВС | 3 | 41,1 |  |
| Постановлением Правительства Пермского края от 24.04.2018 N 217-п «Об утверждении региональной адресной программы по расселению аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2019-2022 годы» |
|  | ВСЕГО |  | 12 |  | 35 | 476,8 |  | 33 | 465,2 |  |
| 51 |  |  | 1 | частная долевая по 1/4 | 4 | 52,9 | КВ/КВС | 4 | 52,9 |  |
| 52 |  |  | 2 | муниципальная | 1 | 11,6 | МКПВР | 1 | 11,6 |  |
| 53 |  |  | 3 | муниципальная | 4 | 54,5 | МКПВР | 4 | 54,5 |  |
| 54 |  |  | 4 | частная долевая по 1/4 | 5 | 52,8 | КВС | 5 | 52,8 |  |
| 55 |  |  | 5 | частная долевая по 1/3 | 3 | 11,8 | КВ (суд) |  |  |  |
| 56 |  |  | 6 | частная долевая | 3 | 54,2 | КВС | 3 | 54,2 |  |
| 57 |  |  | 7 | муниципальная | 3 | 54,3 | МКПВР | 3 | 54,3 |  |
| 58 |  |  | 8 | частная | 1 | 11,8 | ВК | 1 | 11,8 |  |
| 59 |  |  | 9 | частная долевая по 1/4 | 6 | 53,8 | КВС | 6 | 53,8 |  |
| 60 |  |  | 10 | частная долевая по 1/3 | 3 | 54,4 | КВС | 3 | 54,4 |  |
| 61 |  |  | 11 | муниципальная | 1 | 11,6 | МКПВР | 1 | 11,6 |  |
| 62 |  |  | 12 | частная | 1 | 53,3 | МКПВР | 2 | 53,3 |  |

- Оценка эффективности муниципальной программы

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм) определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм) и их плановых значений по формуле:

Сдц = (Сдп1 + Сдп2 + СдпN) / N,

где

Сдц - степень достижения целей (решения задач);

Сдп - степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм);

N - количество целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм).

Так как муниципальной программой предусмотрено достижение 1 показателя, то Сдц будет равняться 100%

3.1  Степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм) (Сдп) рассчитывается по формуле:

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Сдп = Зф / Зп х 100,

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Сдп = Зф / Зп х 100,

где

Зф - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы (подпрограмм);

Зп - плановое значение целевого показателя реализации муниципальной программы (подпрограмм).

Зп= 2263,4

Зф= 2482,2 тогда Сдп = (2482,2 / 2263,4*100+59/55*100+177/162*100+3/3*100+1000/5600*100)/5=88,81 %,

Таким образом степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы равна 88,81%

  - Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограмм), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограмм) по формуле:

Уф = Фф / Фп х 100,

где

Уф - уровень финансирования реализации муниципальной программы;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы (подпрограмм);

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

В качестве плановых объемов финансирования принимается бюджетная роспись бюджета округа с учетом изменений.

Фф= 63198,75709 тыс.руб.

Фп=67308,49138 тыс.руб.

Тогда Уф = 63198,75709 / 67308,49138 х 100 = 93,89%

3.3. Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) рассчитывается в % по следующей формуле:

Эмп = Сдц x Уф/100

Эмп=88,81х 93,89/100=83,38%

- Анализ факторов влияющих на достижение ожидаемых результатов реализации муниципальной программы.

Социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения; Риск не достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы минимален, финансирование Программы было обеспечено в полном объеме, необходимые процедуры для реализации программы были своевременно исполнены. Начало финансирования по этапу 2022 года.

- Информация о достижении целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм и показателей непосредственного результата основных мероприятий и причинах отклонения фактических значений показателей от прогнозных:

| № п/п | Целевой показатель, ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | % исполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Расселенная площадь жилых помещений, кв.м. | 2263,4 | 2482,2 | 109,67% | начато переселение с этапа 2022 года |
| 2 | Количество расселенных жилых помещений, ед. | 55 | 59 | 107,27% | начато переселение жилых помещений с этапа 2022 года |
| 3 | Количество переселенных жителей, чел. | 162 | 177 | 109,26% | начато переселение жителей с этапа 2022 года |
| 4 | Количество снесенных аварийных жилых домов, ед. | 3 | 3 | 100% |  |
| 5 | Площадь земельных участков, планируемых к высвобождению, кв.м. | 5600 | 1000 | 17,86% | в связи с не переселёнными собственниками квартир которые прошли через суд.(судебные Решения не вступили в законную силу по состоянию на31.12.2021г. |

6     Информация об освоении объемов финансового обеспечения муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования | Причины не освоения бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источник финансирования | План | Факт | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная адресная программа «Расселение аварийного жилищного фонда на территории Юрлинского муниципального округа Пермского края» | Всего | 67308,49138 | 63198,75709 | 93,89 | по состоянию на 31.12.2021г. имеются три судебных решения не вступившие в законную силу. |
|  |  | Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края | 7082,91569 | 5928,94889 | 83,71 |  |
|  |  | Краевой бюджет | 17339,44008 | 16853,13178 | 91,43 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 42886,13561 | 41882,96122 | 97,66 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | 1. Основные мероприятия «Мероприятия по расселению аварийного жилищного фонда» | Всего | 22049,96281 | 20515,79599 | 93,0 |  |
|  |  | Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края | 6282,91581 | 5128,94901 | 81,6 |  |
|  |  | Краевой бюджет | 15767,047 | 15386,84698 | 97,59 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,00 | 0 |  |
|  | 1.1. Мероприятия по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным после 1 января 2017г | Всего | 22049,96281 | 20515,79599 | 93,04 |  |
|  |  | Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края | 6282,91581 | 5128,94901 | 81,63 |  |
|  |  | Краевой бюджет | 15767,047 | 15386,84698 | 97,59 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1.1.1 Переселение МКД ул. Калинина д. 8 | Всего | 11733,30068 | 10430,43896 | 88,90 |  |
|  |  | Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края | 3703,75028 | 2607,60973 | 70,40 |  |
|  |  | Краевой бюджет | 8029,55040 | 7822,82923 | 97,43 | имеется одно судебное решение не вступившее в законную силу по состоянию на 31.12.2021г |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | . |
|  | 1.1.2 Переселение МКД ул. Герцена д. 16 | Всего | 10316,66213 | 10085,35703 | 97,76 | При расчете потребности в финансах, учитывалась полная стоимость каждой квартиры |
|  |  | Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края | 2579,16553 | 2521,33928 | 97,76 |  |
|  |  | Краевой бюджет | 7737,4966 | 7564,01775 | 97,76 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | 2.Основное мероприятие «Снос объектов» | Всего | 799,99988 | 799,99988 | 100 |  |
|  |  | Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края | 799,99988 | 799,99988 | 100 |  |
|  |  | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | 2.1 Снос аварийного жилищного фонда после переселения. | Всего | 799,99988 | 799,99988 | 100 |  |
|  |  | Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края | 799,99988 | 799,99988 | 100 |  |
|  | 2.1.1. Снос МКД по ул. Калинина - д.12, ул. Советская - д. 4, д. 13 | Всего | 799,99988 | 799,99988 | 100 |  |
|  |  | Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края | 799,99988 | 799,99988 | 100 |  |
|  | 3. Основное мероприятие «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда»» | Всего | 44458,52869 | 41882,96122 | 94,21 | по состоянию на 31.12.2021г. Имеются два судебных решения, не вступившие в законную силу |
|  |  | Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 1 572,39308 | 1466,28480 | 93,25 | по состоянию на 31.12.2021г. Имеются два судебных решения, не вступившие в законную силу |
|  |  | Федеральный бюджет | 42886,13561 | 40416,67642 | 94,24 | по состоянию на 31.12.2021г. Имеются два судебных решения, не вступившие в законную силу |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | 3.1 Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда | Всего | 42886,13561 | 41882,96122 | 97,66 | по состоянию на 31.12.2021г. Имеются два судебных решения, не вступившие в законную силу |
|  |  | Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 42886,13561 | 40416,67642 | 94,24 | по состоянию на 31.12.2021г. Имеются два судебных решения, не вступившие в законную силу |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | 3.2 Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда | Всего | 1 572,39308 | 1466,28480 | 93,25 | по состоянию на 31.12.2021г. Имеются два судебных решения, не вступившие в законную силу |
|  |  | Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 1 572,39308 | 1466,28480 | 93,25 | по состоянию на 31.12.2021г. Имеются два судебных решения не вступившие в законную силу |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |

Заключение: В рамках реализации муниципальной программы в 2021 г. состоянию на 31.12.2021г из аварийного жилищного фонда расселено 59 жилых помещений, 177 жителей и 2482,2 кв.м.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Расселение аварийного жилищного фонда на территории Юрлинского муниципального округа Пермского края» согласно оценки критериев, указанных в Постановлении администрации Юрлинского муниципального округа от 22.09.2020 г. №589 составляет «Эффективный уровень», так как процент эффективности реализации муниципальной программы составляет 83,38% и находится в диапазоне критерий оценки эффективности «от 80 до 100».