ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы «Формирование современной городской среды» (за 2021год)

| Ответственный исполнитель программы | Администрация Юрлинского муниципального округа Пермского края |
| --- | --- |

- Информация о цели и задачах муниципальной программы, достижении ожидаемых результатов за отчетный период:

Муниципальной программой предусмотрены нижеуказанные цели:

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды», утверждена постановлением администрации муниципального района от 28.12.2020 г. №908.

В ходе исполнения муниципальной программы в нее вносились изменения следующими НПА:

Постановлением администрации Юрлинского муниципального района от 23.03.2021 г. №233 «О внесении изменений в постановление администрации Юрлинского муниципального округа от 28.12.2020 г. №908 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды»;

Постановлением администрации муниципального района от 29.12.2021 № 1131 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды», утвержденную постановлением Администрации Юрлинского муниципального района от 28.12.2020 г. №908.

  - Формирование благоприятной среды жизнедеятельности населения Юрлинского муниципального округа

  - Сохранение и улучшение благоприятной окружающей среды и экологической обстановки. Охрана жизни и здоровья людей

Достижение вышеуказанных целей программы предусмотрено путем решения следующих задач:

- Создания комфортной городской среды.

- Повышения уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий населенных пунктов Юрлинского муниципального округа, а также по благоустройству дворовых территорий.

- Сохранения и улучшения благоприятной окружающей среды и экологической обстановки. Охрана жизни и здоровья людей.

Показателем достижения ожидаемых результатов за отчетный период является благоустройство 1 территории (ремонт объектов недвижимого имущества)

- Информация о ходе выполнения программных мероприятий с указанием проблем, возникшим в процессе их реализации

В ходе реализации муниципальной программы были заключены нижеследующие муниципальные контракты (договора) на выполнение работ по благоустройству центрального парка в с.Юрла, ул.Гагарина, 21 (2 этап):

| Наименование гражданско-правового договора | Номер, дата гражданско-правового договора | Срок завершения работ по гражданско-правовому договору | Наименование Подрядной организации | Стоимость гражданско-правового договора, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный контракт | б/н от 03.03.2021 | 31.08.2021 | ООО "Уралстройсервис" | 3 063 458,77 (3 311 847,37)* | Увеличение суммы и объемов работ по муниципальному контракту на 248 388,60 руб. до 3 311 847,37 руб. согласно дополнительного соглашения от 19.07.2021 г. |
| Договор на выполнение работ | б/н от 25.10.2021 | 31.12.2021 | ФГАОУВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет» | 46 600,00 | Определение качества дорожно-строительных материалов (асфальт) |

- Оценка эффективности муниципальной программы

  - Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм) определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм) и их плановых значений по формуле:

Сдц = (Сдп1 + Сдп2 + СдпN) / N,

где

Сдц - степень достижения целей (решения задач);

Сдп - степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм);

N - количество целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм).

Так как муниципальной программой предусмотрено достижение 1 показателя, то Сдц будет равняться 100%

3.2. Степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм) (Сдп) рассчитывается по формуле:

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Сдп = Зф / Зп х 100,

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Сдп = Зп / Зф х 100,

где

Зф - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы (подпрограмм);

Зп - плановое значение целевого показателя реализации муниципальной программы (подпрограмм).

Зп=1

Зф=1, тогда Сдп = 1 / 1 х 100=100 %,

Таким образом степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы равна 100%

  - Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограмм), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограмм) по формуле:

Уф = Фф / Фп х 100,

где

Уф - уровень финансирования реализации муниципальной программы;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы (подпрограмм);

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

В качестве плановых объемов финансирования принимается бюджетная роспись бюджета округа с учетом изменений.

Фф=3 358,44737 тыс.руб.

Фп=3 358,44737 тыс.руб.

Тогда Уф = 3 358,44737  / 3 358,44737  х 100 = 100,00 %

3.3. Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) рассчитывается в % по следующей формуле:

Эмп = Сдц x Уф/100

Эмп = 100 х 100 / 100 = 100,00 %

- Анализ факторов влияющих на достижение ожидаемых результатов реализации муниципальной программы

Анализ факторов (бюджетные риски, связанные с дефицитом краевого и местного бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по финансированию мероприятий Программы; социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения; управленческие риски, связанные с неэффективным управлением реализации Программы, недостаточным контролем над реализацией Программы и иные риски, которые могут препятствовать выполнению Программы), влияющих на достижение ожидаемых результатов реализации муниципальной программы показал, что риск не достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы минимален, финансирование Программы было обеспечено в полном объеме, необходимые процедуры для реализации программы были своевременно исполнены (проведение конкурных процедур, заключение муниципальных контрактов (договоров), выполнение работ Исполнителями, приемка и оплата принятых работ Заказчиком

- Информация о достижении целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм и показателей непосредственного результата основных мероприятий и причинах отклонения фактических значений показателей от прогнозных:

| № п/п | Целевой показатель, ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | % исполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества, ед. | 1 | 1 | 100% | - |

- Информация об освоении объемов финансового обеспечения муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования | Причины не освоения бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источник финансирования | План | Факт | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» | всего | 3358,44737 | 3358,44737 | 100 % |  |
|  |  | Местный бюджет | 377,78474 | 377,78474 | 100 % |  |
|  |  | Краевой бюджет | 149,03313 | 149,03313 | 100 % |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 2831,62951 | 2831,62951 | 100 % |  |
|  |  | Внебюджетные источники* | - | - | - |  |
| 1 | Основное мероприятие федеральный проект "Формирование комфортной городской среды Юрлинского муниципального округа" | всего | 46,60000 | 46,60000 | 100 % |  |
|  |  | Местный бюджет | 46,60000 | 46,60000 | 100 % |  |
|  |  | Краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | - |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | - |  |
|  |  | Внебюджетные источники* | - | - | - |  |
| 1.1 | Благоустройство общественных территорий | всего | 46,60000 | 46,60000 | 100 % |  |
|  |  | Местный бюджет | 46,60000 | 46,60000 | 100 % |  |
|  |  | Краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | - |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | - |  |
|  |  | Внебюджетные источники* | - | - | - |  |
| 2 | Основное мероприятие федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | всего | 3311,84737 | 3311,84737 | 100 % |  |
|  |  | Местный бюджет | 331,18474 | 331,18474 | 100 % |  |
|  |  | Краевой бюджет | 149,03313 | 149,03313 | 100 % |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 2831,62951 | 2831,62951 | 100 % |  |
|  |  | Внебюджетные источники* | - | - | - |  |
| 2.1 | Реализация программ формирование современной городской среды | всего | 3311,84737 | 3311,84737 | 100 % |  |
|  |  | Местный бюджет | 331,18474 | 331,18474 | 100 % |  |
|  |  | Краевой бюджет | 149,03313 | 149,03313 | 100 % |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 2831,62951 | 2831,62951 | 100 % |  |
|  |  | Внебюджетные источники* | - | - | - |  |

*- трудовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству территории, реализуемой в рамках мероприятия «Реализация программ формирования современной городской среды».

Заключение: В рамках реализации муниципальной программы в 2021 г. благоустроена 1 общественная территория «Благоустройство центрального парка в с.Юрла, ул.Гагарина, 21 (2 этап)».

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» согласно оценки критериев, указанных в Постановлении администрации Юрлинского муниципального округа от 22.09.2020 г. №589 составляет «Эффективный уровень», так как процент эффективности реализации муниципальной программы составляет 100 % и находится в диапазоне критерий оценки эффективности «От 80 до 100».

Составил _________________ Е.П.Ведерников

Проверил __________________ Е.Н. Горкунова