

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.01.2015 г. № 8

**Об утверждении муниципальной программы**

**«Развитие дорожного хозяйства на территории**

**Юрлинского муниципального района**

**на 2015-2017 годы в новой редакции**

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным законом «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации» № 257-ФЗ от 08.11.07 года, Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. N 100 «О Федеральной целевой программе "Повышение безопасности безопасности дорожного движения" 196-ФЗ, концепция "Государственная транспортная политика Российской Федерации" (утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации N 1143 от 08.09.1997), Администрация Юрлинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского муниципального района на 2015-2017 годы» в новой редакции согласно приложения.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Юрлинского муниципального района №727 от 27.10.2014 года «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского муниципального района на 2015-2017 годы».

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования в информационном бюллетене «Вестник Юрлы» и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Юрлинского муниципального района.

4. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя главы администрации Юрлинского муниципального района А.П. Иванова.

Глава района -

Глава Администрации района Т.М. Моисеева

**ПАСПОРТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**"РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2015-2017 ГОДЫ"**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация Юрлинского муниципального района |
| Участники программы | Администрация Юрлинского муниципального района, иные учреждения, организации |
| Цели программы | 1.Повышение уровня жизни населения за счет формирования дорожной сети, соответствующей потребностям населения и экономики Юрлинского муниципального района;  2.Обеспечение круглогодичного автотранспортного сообщения с населенными пунктами, повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и потерь от них;  3.Снижение отрицательного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду, формирование условий для стабильного экономического развития и повышения инвестиционной привлекательности поселения. |
| Задачи программы | 1.Проведение ремонта муниципальных дорог Юрлинского муниципального района  2.Расширение муниципальных дорог с твердым покрытием, их ремонт, доведение транспортно-эксплуатационных показателей муниципальных дорог до нормативных требований. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1.Повышение уровня жизни населения за счет формирования дорожной сети, соответствующей  потребностям  населения   и экономики Юрлинского муниципального района;  2.Повышение безопасности дорожного  движения, сокращение   количества  дорожно-транспортных происшествий  и  потерь  от них;  3.Снижение   отрицательного    воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду, формирование   условий  для  стабильного экономического развития и повышения  инвестиционной привлекательности муниципального района. |
| Этапы и сроки реализации программы | 2015 – 2017 г.г. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели программы | № п/п | Наименование показателя | Ед. изм | Плановое значение целевого показателя | | | |
| На начало реализации программы | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1. | Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | % | 42,0 | 42,0 | 41,5 | 41,0 |
| 2. | Освоение средств федерального и краевого бюджетов (дорожного фонда), направляемых в бюджеты муниципальных образований на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, % | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Объемы и источники финансирования программы | Источники финансирования | | Расходы (тыс. руб.) | | | | |
| 2015 | | 2016 | 2017 | Итого |
| Всего, в том числе: | | 28 141,5 | | 29 133,2 | 31 249,0 | 87 523,7 |
| Бюджет Юрлинского муниципального района | | 25 592,0 | | 27 178,0 | 27 178,0 | 78 948,0 |
| Краевой бюджет | | \* | | \* | \* | \* |
| Федеральный бюджет | | 2 549,5 | | 1 955,2 | 4 071,0 | 8 575,7 |
| Бюджет поселений | | \* | | \* | \* | \* |
| Внебюджетные источники | | \* | | \* | \* | \* |

1. **Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Юрлинского муниципального района, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы.**

Протяженность автомобильных дорог в районе составляет 620,362 км. в том числе: Администрации района - 410,362 км, администраций сельских поселений - 210,0 км. Структура дорог Администрации района: - асфальтных – 8,859 км; - гравийных – 202,439 км; - грунтовых – 199,084 км Структура дорог администраций сельских поселений: - асфальтных – 0,4 км (в с. Юрла); - гравийных – 60 км; - грунтовых – 149,6 км10 Также по территории района проходит региональная дорога г. Кудымкар – п. Гайны – 29,4 км. В связи с ростом перевоза леса большегрузным транспортом и ростом числа собственных легковых автомобилей, как следствие износ дорог и искусственных сооружений, остается острой проблема содержания дорог и поддержания их в нормативном состоянии. В 2013 г. на строительство и капитальный ремонт дорог, мостов средств бюджетов всех уровней запланировано 4085,48731 тыс. руб., освоено 100%. Проведен капитальный ремонт моста на р. Безымянный а/д Юм – Чус км 9+102,5, капитальный ремонт моста ч/з р. Юм а/д Юрла – Усть-Берёзовка, текущий ремонт дороги подъезд к д. Тимина (0,8 км), а/д Дубровка – Зарубина (2,3 км), ремонт участков а/д Юм – Чус км 26+500-26+600 (0,9 км) км 27+500-28+00 (0,5 км), ремонт участка а/д Юрла – Дубровка 1,7 км. Оканавлена ул. Октябрьская (п. Кирпичный) с укладкой водопропускных труб (0,9 км) правая сторона. Ремонт асфальта отсыпка обочин ул. Октябрьская км 0+000-км1+461, ул. Пермяцкая за счет средств дорожного фонда (заказчик администрация Юрлинского сельского поселения) сумма средств составила 5413,37782, в т. ч. дорожного фонда 4685,31282 тыс.руб.

**II. Описание целей и задач муниципальной программы с учетом приоритетов и целей социально-экономического развития Юрлинского муниципального района**

2.1.Целями Программы являются:

- повышение уровня жизни населения за счет формирования сети муниципальных дорог общего пользования, соответствующей потребностям населения и экономики Юрлинского муниципального района;

- обеспечение круглогодичного автотранспортного сообщения с населенными пунктами;

- повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и потерь от них;

- снижение отрицательного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду;

- формирование условий для стабильного экономического развития и повышения инвестиционной привлекательности района посредством создания необходимой улично-дорожной инфраструктуры.

2.2.Для достижения основных целей Программы необходимо решение следующих задач:

- проведение реконструкции, капитального ремонта и ремонта объектов дорожной сети Юрлинского муниципального района

- расширение сети муниципальных дорог с твердым покрытием, их ремонт и доведение транспортно-эксплуатационных показателей до нормативных требований.

2.3. Механизм реализации Программы состоит из следующих этапов:

- формирование плана реализации мероприятий Программы на очередной финансовый год;

- контроль за ходом реализации Программы:

- подготовка предложений по корректировке Программы в соответствии с приоритетными направлениями социально-экономического развития Юрлинского муниципального района;

- информационно-экономическое обеспечение процесса реализации Программы, мониторинг хода выполнения Программы.

2.4. Целевые показатели и индикаторы муниципальной Программы представлены в Приложении № 1 к Программе.

**Ш. Планируемые конечные результаты программы, характеризующие целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, государственных институтов, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере**

Приоритет в оценке эффективности Программы отдается показателям общественной (социально-экономической) эффективности, поскольку она позволяет наиболее полно оценить последствия от реализации программных мероприятий.

Результаты реализации Программы окажут значительное позитивное влияние не только на решение проблем в сфере транспорта, но и на развитие смежных отраслей экономики (сельское хозяйство, строительство, сфера услуг), а также на происходящие в муниципальном районе социальные процессы и в конечном итоге на экономические показатели.

Выполнение намеченных Программой мероприятий позволит:

•повысить уровень безопасности дорожного движения;

•уменьшить зону негативного влияния автомобильных дорог на здоровье населения и придорожные экосистемы;

•расширить сеть и улучшить состояние автомобильных дорог с твердым покрытием, внутри муниципального района, улучшить условия и качество социального обслуживания населения.

Создание в Юрлинском муниципальном районе необходимой улично-дорожной инфраструктуры обеспечит благоприятные условия для привлечения инвестиций и станет основой для дальнейшего развития экономики поселения, увеличения доходов местного бюджета и получения средств для решения социальных проблем.

Реализация Программы позволит решить важнейшие социально-экономические задачи: повышение уровня жизни населения, улучшение условий проживания, повышение экономической самостоятельности муниципального образования, закрепление кадров в сельской местности;

повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения;

активизация экономической деятельности;

создание новых рабочих мест.

**IV. Сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Срок реализации программы - 2015-2017 г.г.

**V. Перечень мероприятий муниципальной программы с указанием сроков**

**их реализации и ожидаемых результатов**

1. Содержание автомобильных дорог муниципального района и искусственных сооружений на них;
2. Ремонт муниципальных автомобильных дорог муниципального района и искусственных сооружений на них;
3. Капитальный ремонт автомобильных дорог муниципального района и искусственных сооружений на них;
4. Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района
5. Оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры.

**VI. Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение целей и конечных результатов муниципальной программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов**

При разработке настоящей Программы руководствовались:

6.1. Федеральным Законом от 8 ноября 2007г. № 257-ОЗ «Об автомобильных дорогах т дорожной деятельности в Российской Федерации».

6.2. Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

6.3. Устав Администрации Юрлинского муниципального района.

**VII. Перечень целевых показателей Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями Программы**

- Результативность и эффективность реализации муниципальной программы отражают целевые показатели:

Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

- Освоение средств федерального и краевого бюджетов (дорожного фонда), направляемых в бюджеты муниципальных образований на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них

**VIII. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы**

Общий объем бюджетных ассигнований из всех источников финансирования на реализацию Программы в 2015-2017 годах составляет 87 523,7 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета:

в 2015 году - 25 592,0 тыс. рублей;

в 2016 году - 27 178,0 тыс. рублей;

в 2017 году - 27 178,0 тыс. рублей;

в том числе из федерального бюджета:

в 2015 году - 2 549,5 тыс. рублей;

в 2016 году - 1 955,2 тыс. рублей;

в 2017 году - 4 071,0 тыс. рублей.

Объем и структура бюджетного финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению в ходе ее реализации с учетом фактического выполнения программных мероприятий. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с муниципальными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета Юрлинского муниципального района и планирование бюджетных ассигнований. Финансовые затраты на реализацию мероприятий отражены в приложениях к Программе

**IX. Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации их влияния**

**на достижение целей муниципальной программы**

Реализация программы может быть подвергнута следующим рискам, снижающим эффективность ее выполнения:

риски, связанные с причинами природного характера, включая экстремальные природные ситуации (наводнение, засуха, ураган).

В зависимости от характера и масштабности проявления этих рисков могут возникнуть критические ситуации, что приведет к незапланированному привлечению дополнительного финансирования в целях их осуществления. Для управления такими рисками может потребоваться принятие срочных управленческих решений, привлечение значительных сил и ресурсов.

Финансовые риски связаны с недостаточным уровнем бюджетного финансирования мероприятий программы. В случае недофинансирования мероприятий значения показателей программы будут существенно ниже оптимальных.

**X. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы**

Приоритет в оценке эффективности Программы отдается показателям общественной (социально-экономической) эффективности, поскольку она позволяет наиболее полно оценить последствия от реализации программных мероприятий.

Результаты реализации Программы окажут значительное позитивное влияние не только на решение проблем в сфере транспорта, но и на развитие смежных отраслей экономики (сельское хозяйство, строительство, сфера услуг), а также на происходящие в муниципальном районе социальные процессы и в конечном итоге на экономические показатели.

Выполнение намеченных Программой мероприятий позволит:

• повысить уровень безопасности дорожного движения;

• уменьшить зону негативного влияния автомобильных дорог на здоровье населения и придорожные экосистемы;

• расширить сеть и улучшить состояние автомобильных дорог с твердым покрытием, внутри муниципального района, улучшить условия и качество социального обслуживания населения.

Создание в Юрлинском муниципальном районе необходимой улично-дорожной инфраструктуры обеспечит благоприятные условия для привлечения инвестиций и станет основой для дальнейшего развития экономики поселения, увеличения доходов местного бюджета и получения средств для решения социальных проблем.

Реализация Программы позволит решить важнейшие социально-экономические задачи: повышение уровня жизни населения, улучшение условий проживания, повышение экономической самостоятельности муниципального образования, закрепление кадров в сельской местности;

повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения;

активизация экономической деятельности;

создание новых рабочих мест.

Приложение 1

Перечень мероприятий муниципальной программы Юрлинского муниципального района

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| Начало реализации | Окончание реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Содержание автомобильных дорог муниципального района и искусственных сооружений на них | Администрация Юрлинского муниципального района | 2015 | 2017 | Обеспечение круглогодичного автотранспортного сообщения внутри населенных пунктов, повышение безопасности дорожного движения |
| 2. | Ремонт автомобильных дорог муниципального района | Администрация Юрлинского муниципального района | 2015 | 2017 | Увеличение доли автомобильных дорог муниципального района с твердым покрытием |
| 3. | Капитальный ремонт автомобильных дорог муниципального района | Администрация Юрлинского муниципального района | 2015 | 2017 | Увеличение доли автомобильных дорог муниципального района с твердым покрытием |
| 4. | Финансовое обеспечение дорожной деятельности | Администрация Юрлинского муниципального района | 2015 | 2017 | Увеличение доли автомобильных дорог муниципального района с твердым покрытием |

Приложение 2

Перечень целевых показателей муниципальной программы

Юрлинского муниципального района

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | ГРБС | Значение показателей | | | | |  |
| На начало реализации программы | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Наименование программных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского муниципального района | | | | | | | | |  |
| 1. Перечень целевых показателей муниципальной программы | | | | | | | | |  |
| 1.1. | Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | Администрация Юрлинского муниципального района | 42,0 | 42,0 | 41,5 | 41,5 | 41,0 | Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского муниципального района на 2015 – 2017 годы |
| 1.2. | Освоение средств федерального и краевого бюджетов (дорожного фонда), направляемых в бюджеты муниципальных образований на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них | % | Администрация Юрлинского | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 |

Приложение 3

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Юрлинского муниципального района за счет средств бюджета

Юрлинского муниципального района

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | Расходы <1>, тыс.руб. | | | |
| ГРБС | Рз ПР | ЦСР | КВР<2> | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского муниципального района на 2015 – 2017 годы | Всего |  |  |  |  | 23 454,0 | 25 592,0 | 27 178,0 | 27 178,0 |
| Администрация Юрлинского муниципального района |  |  |  |  | 23 454,0 | 25 592,0 | 27 178,0 | 27 178,0 |
| 1. Содержание автомобильных дорог муниципального района и искусственных сооружений на них | Всего |  |  |  |  | 14 268,621 | 20 317,0 | 21 576,0 | 21 576,0 |
| Администрация Юрлинского муниципального района |  |  |  |  | 14 268,621 | 20 317,0 | 21 576,0 | 21 576,0 |
| 1.1 Полномочия по автомобильных дорог муниципального района и искусственных сооружений на них Администрации Юрлинского муниципального района | Администрация Юрлинского муниципального района |  |  |  |  | 13 705,7855 | 19 586,0 | 20 800,0 | 20 800,0 |
| 1.2 Передача полномочий сельским поселениям по содержанию автомобильных дорог муниципального района и искусственных сооружений на них | Администрации сельских поселений |  |  |  |  | 562,8355 | 731,0 | 776,0 | 776,0 |
| 2. Ремонт автомобильных дорог муниципального района и искусственных сооружений на них | Всего |  |  |  |  | 6 985,379 | 2 954,0 | 3 137,0 | 3 137,0 |
| Администрация Юрлинского муниципального района |  |  |  |  | 6 985,379 | 2 954,0 | 3 137,0 | 3 137,0 |
| 3. Капитальный ремонт автомобильных дорог муниципального района и искусственных сооружений на них | Всего |  |  |  |  | 2 200,0 | 2 321,0 | 2 465,0 | 2 465,0 |
| Администрация Юрлинского муниципального района |  |  |  |  | 2 200,0 | 2 321,0 | 2 465,0 | 2 465,0 |

Приложение 4

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Юрлинского муниципального района за счет средств бюджета

Пермского края

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | Расходы <1>, тыс.руб. | | | |
| ГРБС | Рз ПР | ЦСР | КВР<2> | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |

Приложение 5

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Юрлинского муниципального района за счет средств федерального бюджета

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | Расходы <1>, тыс.руб. | | | |
| ГРБС | Рз ПР | ЦСР | КВР<2> | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского муниципального района на 2015 – 2017 годы | Всего |  |  |  |  | \* | 2 549,5 | 1 955,2 | 4 01,0 |
| Администрация Юрлинского муниципального района |  |  |  |  | \* | 2 549,5 | 1 955,2 | 4 01,0 |
| 1.Финансовое обеспечение дорожной деятельности | Всего |  |  |  |  | \* | 2 549,5 | 1 955,2 | 4 01,0 |
| Администрация Юрлинского муниципального района |  |  |  |  | \* | 2 549,5 | 1 955,2 | 4 01,0 |

Приложение 6

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Юрлинского муниципального района за счет средств внебюджетных источников

финансирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | Расходы <1>, тыс.руб. | | | |
| ГРБС | Рз ПР | ЦСР | КВР<2> | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |

Приложение 7

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Юрлинского муниципального района за счет средств сельских поселений

(для муниципального района)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | Расходы <1>, тыс.руб. | | | |
| ГРБС | Рз ПР | ЦСР | КВР<2> | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |

Приложение 8

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Юрлинского муниципального района за счет средств муниципального района

(для сельских поселений)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | Расходы <1>, тыс.руб. | | | |
| ГРБС | Рз ПР | ЦСР | КВР<2> | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского муниципального района на 2015 – 2017 годы | Всего |  |  |  |  | 562,8355 | 731,0 | 776,0 | 776,0 |
| 1.2 Передача полномочий сельским поселениям по содержанию автомобильных дорог муниципального района и искусственных сооружений на них | Администрации сельских поселений |  |  |  |  | 562,8355 | 731,0 | 776,0 | 776,0 |

Приложение 9

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Юрлинского муниципального района за счет всех источников

финансирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | Расходы <1>, тыс.руб. | | | |
| ГРБС | Рз ПР | ЦСР | КВР<2> | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского муниципального района на 2015 – 2017 годы | Всего |  |  |  |  | 23 454,0 | 28 141,5 | 29 133,2 | 31 249,0 |
|  | Администрация Юрлинского муниципального района |  |  |  |  | 23 454,0 | 25 592,0 | 27 178,0 | 27 178,0 |
| 1. Содержание автомобильных дорог муниципального района и искусственных сооружений на них | Всего |  |  |  |  | 14 268,621 | 20 317,0 | 21 576,0 | 21 576,0 |
|  | Администрация Юрлинского муниципального района |  |  |  |  | 14 268,621 | 20 317,0 | 21 576,0 | 21 576,0 |
| 2. Ремонт автомобильных дорог муниципального района и искусственных сооружений на них | Всего |  |  |  |  | 6 985,379 | 2 954,0 | 3 137,0 | 3 137,0 |
|  | Администрация Юрлинского муниципального района |  |  |  |  | 6 985,379 | 2 954,0 | 3 137,0 | 3 137,0 |
| 3. Капитальный ремонт автомобильных дорог муниципального района и искусственных сооружений на них | Всего |  |  |  |  | 2 200,0 | 2 321,0 | 2 465,0 | 2 465,0 |
|  | Администрация Юрлинского муниципального района |  |  |  |  | 2 200,0 | 2 321,0 | 2 465,0 | 2 465,0 |
| 4. Финансовое обеспечение дорожной деятельности | Всего |  |  |  |  | \* | 2 549,5 | 1 955,2 | 4 071,0 |
|  | Администрация Юрлинского муниципального района |  |  |  |  | \* | 2 549,5 | 1 955,2 | 4 071,0 |

Приложение 10

План

мероприятий по реализации муниципальной программы

Юрлинского муниципального района

«Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского муниципального района»

на очередной финансовый год и плановый период

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы и результатов | Исполнитель (ИОГВ) | ФИО | Срок начала реализации (дд.мм.гггг) | Срок окончания реализации (дд.мм.гггг) | Обьем ресурсного обеспечения (тыс. руб.) | | | | | |
| Всего | Бюджет муниципального района (городского округа) | Краевой бюджет | Федеральный бюджет | Бюджет сельских поселений | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Содержание автомобильных дорог муниципального района |  |  | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 63 469,0 | 63 469,0 | \* | \* | \* | \* |
| 2 | Ремонт автомобильных дорог муниципального района |  |  | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 9 228,0 | 9 228,0 | \* | \* | \* | \* |
| 3 | Капитальный ремонт автомобильных дорог муниципального района |  |  | 01.01.2015 | 01.12.2017 | 7 251,0 | 7 251,0 | \* | \* | \* | \* |
| 3.1 | Капитальный ремонт автомобильного моста через р. Зула а/д Юрла – Ч.Хутор км 15+773 |  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2 321,0 | 2 321,0 | \* | \* | \* | \* |
| 3.2 | Капитальный ремонт автомобильных мостов через р. Елога а/д Елога – Галешник км 2+176, р. Кодзь а/д У. Березовка – В. Коса км 0+700 |  |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 2 465,0 | 2 465,0 | \* | \* | \* | \* |
| 3.3 | Капитальный ремонт автомобильного моста через р. Лопва а/д Юрла – У. Березовка ум 1+668 |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 2 465,0 | 2 465,0 | \* | \* | \* | \* |
| 4. | Финансовое обеспечение дорожной деятельности |  |  | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 8 575,7 | \* | \* | 8 575,7 | \* | \* |

Приложение 11

План

мероприятий по реализации муниципальной программы

Юрлинского муниципального района

«Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского муниципального района»

на очередной финансовый год и плановый период

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы и результатов | Исполнитель(ИОГВ) | ФИО | Срок начала реализации (дд.мм.гггг) | Срок окончания реализации (дд.мм.гггг) | Обьем ресурсного обеспечения (тыс.руб.) | | | | | |
| Всего | Бюджет городского (сельского) поселения | Краевой бюджет | Федеральный бюджет | Бюджет муниципального района | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | 1 Подпрограмма 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 1.1. Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Результат: контрольная точка  1/целевой показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Результат: контрольная точка  2/целевой показатель 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 2. Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 2.1. Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Результат: контрольная точка  1/целевой показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Результат: контрольная точка  2/целевой показатель 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы Юрлинского муниципального района

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Юрлинского муниципального района |

1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы.

2. Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины не достижения запланированных результатов, нарушения сроков.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Контрольная точка | Плановое окончание | Фактическое окончание | Отклонение, дней | Достигнутые результаты. Причины неисполнения, нарушения сроков |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Содержание автомобильных дорог муниципального района | 31.12.2015г  31.12.2016 г.  31.12.2017 г. |  |  |  |
| 2 | Ремонт автомобильных дорог муниципального района | 31.12.2015г  31.12.2016 г.  31.12.2017 г. |  |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт автомобильных дорог муниципального района | 31.12.2015г  31.12.2016 г.  31.12.2017 г. |  |  |  |
| 4 | Финансовое обеспечение дорожной деятельности | 31.12.2015г  31.12.2016 г.  31.12.2017 г. |  |  |  |

3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой показатель, ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение, % | Причины отклонения от планового значения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения,% | 41,0 |  |  |  |
| 2. | Освоение средств федерального и краевого бюджетов (дорожного фонда), направляемых в бюджеты муниципальных образований на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, % | 0 % |  |  |  |

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования | | | | Причины неосвоения бюджетных средств |
| Источники финансирования | План | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского муниципального района» | Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс. руб. | 78 948,0 |  |  |  |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 |  |  |  |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 8 575,7 |  |  |  |
| Бюджет сельских поселений, тыс. руб. | 0 |  |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 |  |  |  |
| Итого, тыс. руб. | 87 523,7 |  |  |  |
| 1. Содержание автомобильных дорог муниципального района | Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс. руб. | 63 469,0 |  |  |  |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 |  |  |  |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 |  |  |  |
| Бюджет сельских поселений, тыс. руб. | 0 |  |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 |  |  |  |
| Итого, тыс. руб | 63 469,0 |  |  |  |
| 2. Ремонт автомобильных дорог муниципального района и искусственных сооружений на нах | Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс. руб | 9 228,0 |  |  |  |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 |  |  |  |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 |  |  |  |
| Бюджет сельских поселений, тыс. руб. | 0 |  |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 |  |  |  |
| Итого, тыс. руб. | 9 228,0 |  |  |  |
| 3. Капитальный ремонт автомобильных дорог муниципального района и искусственных сооружений на них | Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс. руб. | 7 251,0 |  |  |  |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 |  |  |  |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 |  |  |  |
| Бюджет сельских поселений, тыс. руб. | 0 |  |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 |  |  |  |
| Итого, тыс. руб. | 7 251,0 |  |  |  |
| 4. Финансовое обеспечение дорожной деятельности | Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс. руб. | 0 |  |  |  |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 |  |  |  |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 8 575,7 |  |  |  |
| Бюджет сельских поселений, тыс. руб. | 0 |  |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 |  |  |  |
| Итого, тыс. руб. | 8 575,7 |  |  |  |

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.