**АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 17.07.2018г. № 340

**О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского муниципального района», утвержденную постановлением Администрации Юрлинского муниципального района от 15.08.2015 г. № 323**

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным законом «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации» № 257-ФЗ от 08.11.07 года, Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. N 100 «О Федеральной целевой программе "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах" 196-ФЗ, концепция "Об одобрении Концепции государственной транспортной политики Российской Федерации" (утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации N 1143 от 08.09.1997), Администрация Юрлинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского муниципального района», утвержденную постановлением Администрации Юрлинского муниципального района № 323 от 15.08.2017 г. следующие изменения:
   1. В «Паспорте муниципальной программы» позицию «Объем и источники финансирования Программы» в таблице изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источник финансирования** | **Расходы <1>, тыс. руб.** | | | | |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **Всего** |
|
| **Всего** | **66 476,20031** | **115 880,15** | **72 372,70** | **19 415,04** | **274 040,09031** |
| **Бюджет Юрлинского муниципального района** | **20 741,8** | **22 877,04** | **22 372,7** | **19415,04** | **85 406,580** |
| **Бюджет Пермского края** | **45 734,40031** | **92 899,11** | **50 000,00** | **0,0** | **188 633,51** |

* 1. Абзац 1 раздела VIII. «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем бюджетных ассигнований из всех источников финансирования на реализацию Программы в 2016-2019 годах составляет 274 040 090,31 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета:

в 2016 году - 20 741 800 тыс. рублей;

в 2017 году - 22 877 040 тыс. рублей;

в 2018 году - 22 372 700 тыс. рублей;

в 2019 году – 19 415 040 тыс. рублей.

в том числе из бюджета Пермского края:

в 2016 году – 45 734 400 тыс. рублей;

в 2017 году – 92 899 110 тыс. рублей;

в 2018 году – 50 000 000 тыс. рублей;

1.3 Приложение 3 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Юрлинского муниципального района» изложить в следующей редакции:

1.4 В Приложении 4 «План мероприятий по реализации муниципальной программы Юрлинского муниципального района «Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского муниципального района»

на очередной финансовый год и плановый период» позицию 1.6, «Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в т.ч. Новых участков автомобильных дорог в пределах границ населенных пунктов, обеспечивающих доступность земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в соответствии с Законом Пермского края от 1 декабря 2011 г. № 871-ПК "О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае"», изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6 | Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в т.ч. Новых участков автомобильных дорог в пределах границ населенных пунктов, обеспечивающих доступность земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в соответствии с Законом Пермского края от 1 декабря 2011 г. № 871-ПК "О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае" |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 10 730,05624 |  | 10 730,05624 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Ремонт автомобильной дороги «с.Юрла – пос. Усть-Березовка» км 0+000 – км 1+624 |  |  | 01.01.2016 | 31.12.2017 | 11 356,656 | 567,858 | 10 788,798 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Ремонт автомобильной дороги «с.Юрла – пос. Усть-Березовка» км 1+688,7 – км 4+200 |  |  | 01.01.2016 | 31.12.2017 | 13 153,040 | 657,688 | 12 495,352 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Ремонт автомобильной дороги «Северный объезд с.Юрла» (протяженностью 3450м) |  |  | 01.01.2016 | 31.12.2017 | 11 630,387 | 581,537 | 11 048,850 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Ремонт автомобильной дороги микрорайонов Южный, Саранинский, улиц с.Юрла, Юрлинского района, Пермского края |  |  | 01.01.2016 | 31.12.2017 | 43 926,37499 | 2 196,31875 | 41 730,05624 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Ремонт автомобильной дороги «с.Юрла, ул.Свердлова км 0+000–км 3+153»; Ремонт асфальта по улицам с.Юрла |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2018 | 68 830,847 | 3 441,544 | 65 389,303 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Ремонт автомобильной дороги «с.Юрла – пос.Усть-Берёзовка» участками (ПК 4+450 – ПК 14+150); Ремонт автомобильной дороги «с.Юм – пос.Чус» участками (ПК 0+050 – ПК14+350); Ремонт улиц с.Юрла |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 16 504,147 | 825,207 | 15 678,940 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Ремонт автомобильных дорог участками: «с.Юрла – пос.Ч.Хутор», «Подъезд к д.Сенюшова» |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1 352,66644 | 67,63344 | 1 285,033 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Ремонт автомобильных дорог участками: «с.Юрла – пос.Усть-Березовка», «с.Юм – пос.Чус», «пос.Галечник – пос.Сюзьва» |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 856,90848 | 42,84548 | 814,063 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Ремонт автомобильных дорог участками: «д.Лопва – д.Касаткина», «с.Юрла – д.Дубровка», «Подъезд к д.Титова» |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1 591,21353 | 79,56153 | 1 511,652 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | «Ремонт автомобильных дорог по улицам с.Юрла» |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 31 761,50776 | 2 456,20776 | 29 305,300 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1.5 Приложение 5 «План мероприятий по ремонту автомобильных дорог муниципального района и искусственных сооружений на них Юрлинского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период» (прилагается) изложить в следующей редакции:

Глава района-

Глава Администрации района Т.М.Моисеева

Приложение 5



Приложение 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **ЦСР** | **Наименование расходов** | **Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС)** | **Источник финансирования** | **Расходы <1>, тыс. руб.** | | | | |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **Всего** |
|
| 1. | **11 0 00 00000** | **Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского муниципального района"** | **Администрация Юрлинского муниципального района** | **Всего** | **66476,20031** | **115880,15** | **72372,7** | **19415,04** | **274040,09031** |
| **Бюджет Юрлинского муниципального района** | **20741,8** | **22877,04** | **22372,7** | **19415,04** | **85406,580** |
| **Бюджет Пермского края** | **45734,40031** | **92899,11** | **50000,00** | **0,0** | **188633,51** |
| 1.1. | **11 0 01 00000** | Основное мероприятие "Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения" | Администрация Юрлинского муниципального района | **Всего** | **66476,20031** | **114935,13** | **72372,70** | **19415,04** | **273095,07** |
| Бюджет Юрлинского муниципального района | 20741,80 | 22876,14 | 22372,70 | 19415,04 | 85405,68 |
| Бюджет Пермского края | 45734,40031 | 91954,99 | 50000,00 | 0,0 | 187689,39031 |
| 1.1.1. | **11 0 01 Д0010** | Содержание автомобильных дорог муниципального района и искусственных сооружений на них | Администрация Юрлинского муниципального района | **Всего** | **11425,60** | **14999,22** | **15146,00** | **16280,74** | **57851,56** |
| \* муниципальный район | 10606,10 | 14268,22 | 14415,00 | 15549,74 | 54839,06 |
| \* на передачу полномочий поселениям | 819,50 | 731,00 | 731,00 | 731,00 | 3012,50 |
| 1.1.2. | **11 0 01 Д0020** | Ремонт автомобильных дорог муниципального района и искусственных сооружений на них | Администрация Юрлинского муниципального района | **Всего** | **52515,00031** | **2831,54** | **4670,50** | **1650,30** | **61667,340** |
| Бюджет Юрлинского муниципального района | 6780,60 | 2831,54 | 4670,50 | 1650,30 | 15932,94 |
| Бюджет Пермского края | 45734,40031 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45734,40031 |
| 1.1.3. | **11 0 01 Д0030** | Капмтальный ремонт автомобильных дорог муниципального района и искусственных сооружений на них | Администрация Юрлинского муниципального района | Бюджет Юрлинского муниципального района | **2116,4** | **0,0** | **1000,0** | **1000,0** | **4116,40** |
|
|
| 1.1.4. | **11 0 01 ST040** | Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Юрлинского муниципального района | **Всего** | **0,0** | **0,0** | **51089,20** | **0,0** | **51089,20** |
| Бюджет Юрлинского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 1089,20 | 0,0 | 1089,20 |
| Бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 50000,00 | 0,0 | 50000,00000 |
| 1.1.5. | **11 0 01 ST050** | Софинансирование мероприятий на проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, | Администрация Юрлинского муниципального района | **Всего** | **0,0** | **83063,98** | **0,0** | **0,0** | **83063,98** |
| Бюджет Юрлинского муниципального района | 0,0 | 4271,14 | 0,00 | 0,0 | 4271,14 |
| Бюджет Пермского края | 0,0 | 78792,84 | 0,0 | 0,0 | 78792,84 |
| 1.1.6. | **11 0 01 ST060** | Софинансирование мероприятий на проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в т.ч. Новых участков автомобильных дорог в пределах границ населенных пунктов, обеспечивающих доступность земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в соответствии с Законом Пермского края от 1 декабря 2011 г. № 871-ПК "О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае". Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госудврственных и (муниципальных) нужд. | Администрация Юрлинского муниципального района | **Всего** | **0,0** | **13936,40** | **0,0** | **0,0** | **13936,40** |
| Бюджет Юрлинского муниципального района | 0,0 | 774,24 | 0,0 | 0,0 | 774,24 |
| Бюджет Пермского края | 0,0 | 13162,16 | 0,0 | 0,0 | 13162,16 |
| 2. | **11 0 02 Д0040** | Основное мероприятие "Оказание услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом межмуниципального сообщения" | Администрация Юрлинского муниципального района | **Всего** | 401,2 | 0,0 | 437,0 | 454,0 | 1292,20 |
|
|
| 2.1. | **92 0 00 SP 130,92 0 00 SP 132** | Софинансирование проектов инициативного бюджетирования, устройство тротуара по улице Кувинская с.Юрла в железобетонном исполнении. | Администрация Юрлинского муниципального района | **Всего** | 0,0 | 1049,0 | 0,00 | 0,0 | 1049,02 |
| Бюджет Юрлинского муниципального района | 0,0 | 0,90 | 0,0 | 0,0 | 0,90 |
| Бюджет Пермского края | 0,0 | 944,12 | 0,0 | 0,0 | 944,12 |
| \* иные источники | 0,0 | 104,00 | 0,0 | 0,0 | 104,00 |
|
| 3. | **13 0 03 Д0050** | Основное мероприятие "Мероприятия по безопасности дорожного движения" | Администрация Юрлинского муниципального района | Бюджет Юрлинского муниципального района | **18,0** | **0,0** | **30,0** | **30,0** | **78,000** |
|
|