АДМИНИСТРАЦИЯ

ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.08.2017   							  		  № 323

| Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского муниципального района» в новой редакции |  |
| --- | --- |

# В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным законом «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации» № 257-ФЗ от 08.11.07 года, Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. N 100 «О Федеральной целевой программе "Повышение безопасности  безопасности дорожного движения" 196-ФЗ, концепция "Государственная транспортная политика Российской Федерации" (утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации N 1143 от 08.09.1997), Администрация Юрлинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского муниципального района» в новой редакции согласно приложения.

- Признать утратившим силу постановления Администрации Юрлинского муниципального района № 8 от 14.01.2015г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского муниципального района на 2015-2017 годы в новой редакции», №272 от 03.07.2017 года «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского муниципального района», №163 от 17.04.2017 года «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского муниципального района», №133 от 29.03.2017 года «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского муниципального района», №79 от 01.03.2017 года «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского муниципального района», №61 от 13.02.2017 года «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского муниципального района», №256 от 13.09.2016 года «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского муниципального района в новой редакции», №101 от 25.04.2016 года «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского муниципального района на 2015-2017 годы».

- Постановление вступает в силу после официального опубликования в информационном бюллетене «Вестник Юрлы» и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Юрлинского муниципального района.

4. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя главы администрации Юрлинского муниципального района А.А. Трушникова.

Глава района-

Глава Администрации района 					Т.М.Моисеева

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА"

| Ответственный исполнитель | Администрация Юрлинского муниципального района |
| --- | --- |
| Участники программы | Администрация Юрлинского муниципального района, иные учреждения, организации |
| Цели программы | 1.Повышение уровня жизни населения за счет формирования дорожной сети, соответствующей потребностям населения и экономики Юрлинского муниципального района; 2.Обеспечение круглогодичного автотранспортного сообщения с населенными пунктами, повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и потерь от них; 3.Снижение отрицательного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду, формирование условий для стабильного экономического развития и повышения инвестиционной привлекательности поселения. 4.Повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и потерь от них |
| Задачи программы | 1.Проведение ремонта муниципальных дорог Юрлинского муниципального района 2.Расширение муниципальных дорог с твердым покрытием, их ремонт, доведение транспортно-эксплуатационных показателей муниципальных дорог до нормативных требований. 3.Повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и потерь от них |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1.Повышение уровня жизни населения за счет формирования дорожной сети, соответствующей потребностям населения и экономики Юрлинского муниципального района; 2.Повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и потерь от них; 3.Снижение отрицательного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду, формирование условий для стабильного экономического развития и повышения инвестиционной привлекательности муниципального района. |
| Этапы и сроки реализации программы | 2016 – 2019гг. |

| Целевые показатели программы | № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|  | 1. | Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | % | 41,5 | 42,0 | 42,5 | 42,8 |
|  | 2. | Освоение средств федерального и краевого бюджетов (дорожного фонда), направляемых в бюджеты муниципальных образований на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, % | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Объемы и источники финансирования программы | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Итого |
|  | Всего, в том числе: | 66 476,20031 | 49 957,56067 | 39745,151 | 19 050,5 | 175 229,41198 |
|  | Бюджет Юрлинского муниципального района | 20 741,8 | 22 061,0 | 19 050,5 | 19 050,5 | 80 903,80443 |
|  | Краевой бюджет | 45 734,40031 | 27 896,55624 | 20 694,651 | 0,0 | 94 325,60755 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 |

- Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Юрлинского муниципального района, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы.

Протяженность автомобильных дорог в районе составляет 620,362 км в том числе: Администрации района - 410,362 км, администраций сельских поселений - 210,0 км. Структура дорог Администрации района: - асфальтных – 8,859 км; - гравийных – 202,439 км; - грунтовых – 199,064 км Структура дорог администраций сельских поселений: - асфальтных – 0,4 км (в с. Юрла); - гравийных – 60 км; - грунтовых – 149,6 км. Также по территории района проходит региональная дорога г. Кудымкар – п. Гайны – 29,4 км. В связи с ростом перевоза леса большегрузным транспортом и ростом числа собственных легковых автомобилей, как следствие износ дорог и искусственных сооружений, остается острой проблема содержания дорог и поддержания их в нормативном состоянии. За 2016 г. освоено 100% запланированных средств.

Проведён капитальный ремонт автомобильного моста через реку Лопва по автомобильной дороге «Юрла-Дубровка», отремонтирован мост через реку Черная Сюзьва автомобильной дороги «Галечник-Сюзьва», ремонт моста через реку Кузьва автомобильной дороги «Юрла-Чугайнов Хутор», проведён ремонт асфальтового покрытия дороги «Юрла-Усть-Берёзовка», ремонт дороги «Северный объезд с.Юрла», ремонт покрытий  переходного типа дорог «Юрла-Усть-Берёзовка», «Юм-Чус», «Юрла-Чугайнов Хутор», «Юрла-Дубровка», «Елога-Галечник», ремонт подъездов к деревням Носкова, Кукольная, Б.-Половина, Зарубина.

II. Описание целей и задач муниципальной программы с учетом приоритетов и целей социально-экономического развития Юрлинского муниципального района

2.1.Целями настоящей Программы являются:

- повышение уровня жизни населения за счет формирования сети муниципальных дорог общего пользования, соответствующей потребностям населения и экономики Юрлинского муниципального района;

- обеспечение круглогодичного автотранспортного сообщения с населенными пунктами;

- повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и потерь от них;

- снижение отрицательного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду;

- формирование условий для стабильного экономического развития и повышения инвестиционной привлекательности района посредством создания необходимой улично-дорожной инфраструктуры.

2.2.Для достижения основных целей Программы необходимо решение следующих задач:

- проведение реконструкции, капитального ремонта и ремонта объектов дорожной сети Юрлинского муниципального района

- расширение сети муниципальных дорог с твердым покрытием, их ремонт и доведение транспортно-эксплуатационных показателей до нормативных требований.

2.3. Механизм реализации Программы состоит из следующих этапов:

- формирование плана реализации мероприятий Программы на очередной финансовый год;

- контроль за ходом реализации Программы:

-подготовка предложений по корректировке Программы в соответствии с приоритетными направлениями социально-экономического развития Юрлинского муниципального района;

-информационно-экономическое обеспечение процесса реализации Программы, мониторинг хода выполнения Программы.

2.4. Целевые показатели и индикаторы муниципальной Программы представлены в Приложении № 1 к Программе.

Ш. Планируемые конечные результаты программы, характеризующие целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, государственных институтов, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере

Приоритет в оценке эффективности Программы отдается показателям общественной (социально-экономической) эффективности, поскольку она позволяет наиболее полно оценить последствия от реализации программных мероприятий.
Результаты реализации Программы окажут значительное позитивное влияние не только на решение проблем в сфере транспорта, но и на развитие смежных отраслей экономики (сельское хозяйство, строительство, сфера услуг), а также на происходящие в муниципальном районе социальные процессы и в конечном итоге на экономические показатели.

Выполнение намеченных Программой мероприятий позволит:

• повысить уровень безопасности дорожного движения;

• уменьшить зону негативного влияния автомобильных дорог на здоровье населения и придорожные экосистемы;

• расширить сеть и улучшить состояние автомобильных дорог с твердым покрытием, внутри муниципального района, улучшить условия и качество социального обслуживания населения.

Создание в Юрлинском муниципальном районе необходимой улично-дорожной инфраструктуры обеспечит благоприятные условия для привлечения инвестиций и станет основой для дальнейшего развития экономики поселения, увеличения доходов местного бюджета и получения средств для решения социальных проблем.

Реализация Программы позволит решить важнейшие социально-экономические задачи:

повышение уровня жизни населения, улучшение условий проживания, повышение экономической самостоятельности муниципального образования, закрепление кадров в сельской местности;

повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения;

активизация экономической деятельности;

создание новых рабочих мест.

IV. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Срок реализации программы - 2016-2019 г.г.

V. Перечень мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов

1. Содержание автомобильных дорог муниципального района и искусственных сооружений на них;

2. Ремонт муниципальных автомобильных дорог муниципального района и искусственных сооружений на них;

3. Капитальный ремонт автомобильных дорог муниципального района и искусственных сооружений на них;

4.Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района;

5.Оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры.

VI. Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение целей и конечных результатов муниципальной программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов

При разработке настоящей Программы руководствовались:

6.1. Федеральным Законом от 8 ноября 2007г. № 257-ОЗ «Об автомобильных дорогах т дорожной деятельности в Российской Федерации».

6.2. Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

6.3. Уставом Администрации Юрлинского муниципального района.

VII. Перечень целевых показателей Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями Программы

Результативность и эффективность реализации муниципальной программы отражают целевые показатели:

-Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

-Освоение средств федерального и краевого бюджетов (дорожного фонда), направляемых в бюджеты муниципальных образований на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них

VIII. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы

Общий объем бюджетных ассигнований из всех источников финансирования на реализацию Программы в 2016-2019 годах составляет 175 229,41198 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета:

в 2016 году -  20 741,8 тыс. рублей;

в 2017 году -  22 061,0 тыс. рублей;

в 2018 году -  19 050,5 тыс. рублей;

в 2019 году – 19 050,5 тыс.рублей.

в том числе из бюджета Пермского края:

в 2016 году – 45 734,40031 тыс. рублей;

в 2017 году – 27 896,55624 тыс. рублей;

в 2018 году – 20 694,651тыс.рублей.

Объем и структура бюджетного финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению в ходе ее реализации с учетом фактического выполнения программных мероприятий. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с муниципальными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета Юрлинского муниципального района и планирование бюджетных ассигнований.   Финансовые затраты на реализацию мероприятий отражены в приложениях к Программе

IX. Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы

Реализация программы может быть подвергнута следующим рискам, снижающим эффективность ее выполнения:

риски, связанные с причинами природного характера, включая экстремальные природные ситуации (наводнение, засуха, ураган).

В зависимости от характера и масштабности проявления этих рисков могут возникнуть критические ситуации, что приведет к незапланированному привлечению дополнительного финансирования в целях их осуществления. Для управления такими рисками может потребоваться принятие срочных управленческих решений, привлечение значительных сил и ресурсов.

Финансовые риски связаны с недостаточным уровнем бюджетного финансирования мероприятий программы. В случае недофинансирования мероприятий значения показателей программы будут существенно ниже оптимальных.

X. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы

Приоритет в оценке эффективности Программы отдается показателям общественной (социально-экономической) эффективности, поскольку она позволяет наиболее полно оценить последствия от реализации программных мероприятий.

Результаты реализации Программы окажут значительное позитивное влияние не только на решение проблем в сфере транспорта, но и на развитие смежных отраслей экономики (сельское хозяйство, строительство, сфера услуг), а также на происходящие в муниципальном районе социальные процессы и в конечном итоге на экономические показатели.

Выполнение намеченных Программой мероприятий позволит:

• повысить уровень безопасности дорожного движения;

• уменьшить зону негативного влияния автомобильных дорог на здоровье населения и придорожные экосистемы;

• расширить сеть и улучшить состояние автомобильных дорог с твердым покрытием, внутри муниципального района, улучшить условия и качество социального обслуживания населения.

Создание в Юрлинском муниципальном районе необходимой улично-дорожной инфраструктуры обеспечит благоприятные условия для привлечения инвестиций и станет основой для дальнейшего развития экономики поселения, увеличения доходов местного бюджета и получения средств для решения социальных проблем.

Реализация Программы позволит решить важнейшие социально-экономические задачи: повышение уровня жизни населения, улучшение условий проживания, повышение экономической самостоятельности муниципального образования, закрепление кадров в сельской местности;

-повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения;

-активизация экономической деятельности;

-создание новых рабочих мест.

Приложение 1

Перечень мероприятий муниципальной программы Юрлинского муниципального района

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало реализации | Окончание реализации |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Юрлинского муниципального района | 2016 | 2019 |  |
| 1.1 | Содержание автомобильных дорог муниципального района и искусственных сооружений на них | Администрация Юрлинского муниципального района | 2016 | 2019 | Поддержание нормативного состояния автомобильных дорог муниципального района и искусственных сооружений на них |
| 1.2. | Ремонт автомобильных дорог муниципального района и искусственных сооружений на них | Администрация Юрлинского муниципального района | 2016 | 2019 | Увеличение доли автомобильных дорог муниципального района с твердым покрытием |
| 1.3. | Капитальный ремонт автомобильных дорог муниципального района и искусственных сооружений на них | Администрация Юрлинского муниципального района | 2016 | 2019 | Увеличение доли автомобильных дорог муниципального района с твердым покрытием |
| 2. | Оказание услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом межмуниципального сообщения | Администрация Юрлинского муниципального района | 2016 | 2019 | Наличие транспортной доступности по перевозке пассажиров межмуниципального сообщения |
| 3. | Мероприятия по безопасности дорожного движения | Администрация Юрлинского муниципального района | 2016 | 2017 | Снижение дорожно-транспортных происшествий с участием детей |

Приложение 2

Перечень целевых показателей муниципальной программы

Юрлинского муниципального района

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | ГРБС | Значение показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Наименование программных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского муниципального района» |  |
| 1. Перечень целевых показателей муниципальной программы |  |
| 1.1. | Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | Администрация Юрлинского муниципального района | 41,5 | 42,0 | 42,5 | 42,8 | Содержание автомобильных дорог муниципального района и искусственных сооружений на них; Ремонт автомобильных дорог муниципального района и искусственных сооружений на них; Капитальный ремонт автомобильных дорог муниципального района и искусственных сооружений на них; Мероприятия по безопасности дорожного движения |
| 1.2. | Освоение средств федерального и краевого бюджетов (дорожного фонда), направляемых в бюджеты муниципальных образований на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них | % | Администрация Юрлинского муниципального района | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

Приложение 3

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Юрлинского муниципального района

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Источник финансирования |  | Расходы <1>, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Всего |
| Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского муниципального района | Администрация Юрлинского муниципального района | Всего | 66 476, 20031 | 49 957,56067 | 39 745, 151 | 19 050,5 | 175 229, 41198 |
|  |  | Бюджет Юрлинского муниципального района | 20 741,8 | 22 061,0 | 19 050,5 | 19 050,5 | 80 903, 80443 |
|  |  | Бюджет Пермского края | 45 734, 40031 | 27 896, 55624 | 20 694, 651 | 0,0 | 163 395, 55824 |
| 1. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Юрлинского муниципального района | Всего | 66 057, 00031 | 49 473, 56067 | 39 491, 151 | 18 796,5 | 173 818, 21198 |
|  |  | Бюджет Юрлинского муниципального района | 20 322,6 | 21 577,00443 | 18 796,5 | 18 796,5 | 79 492,60443 |
|  |  | Бюджет Пермского края | 45734,40031 | 27 896,55624 | 20 694,651 | 0,0 | 94 325,60755 |
| 1.1 Содержание автомобильных дорог муниципального района и искусственных сооружений на них | Администрация Юрлинского муниципального района, Администрации сельских поселений | Бюджет Юрлинского муниципального района | 11 425,6 | 14 640,84463 | 16146,2 | 16 146,2 | 58358,84463 |
| 1.1.1 Полномочия по содержанию автомобильных дорог муниципального района и искусственных сооружений на них | Юрлинского муниципального района | Бюджет Юрлинского муниципального района | 10 606,1 | 13 909,84463 | 15415,2 | 15 415,2 | 55346,34463 |
| 1.1.2 Передача полномочий сельским поселениям по содержанию автомобильных дорог муниципального района и искусственных сооружений на них | Администрации сельских поселений | Бюджет Юрлинского муниципального района | 819,5 | 731,0 | 731,0 | 731,0 | 3 012,5 |
| 1.2 Ремонт автомобильных дорог муниципального района и искусственных сооружений на них | Администрация Юрлинского муниципального района | Всего | 52 515,00031 | 832,41 | 22424,951 | 1650,3 | 77 422,66131 |
|  |  | Бюджет Юрлинского муниципального района | 6780,6 | 832,41 | 1650,3 | 1650,3 | 10913,61 |
|  |  | Бюджет Пермского края | 45734,40031 | 0,0 | 20 694,651 | 0,0 | 66429,05131 |
| 1.3 Софинансирование мероприятий на проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Юрлинского муниципального района | Бюджет Юрлинского муниципального района | 0,0 | 4081,1 | 0,0 | 0,0 | 4081,1 |
| 1.4 Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Юрлинского муниципального района | Бюджет Пермского края | 0,0 | 17 166,5 | 0,0 | 0,0 | 17 166,5 |
| 1.5 Софинансирование мероприятий на проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч. Новых участков автомобильных дорог в пределах границ населенных пунктов, обеспечивающих доступность земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в соответствии с Законом Пермского края от 1 декабря 2011 г. № 871-ПК "О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае" | Администрация Юрлинского муниципального района | Бюджет Юрлинского муниципального района | 0,0 | 564,7398 | 0,0 | 0,0 | 564,7398 |
| 1.6 Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в т.ч. Новых участков автомобильных дорог в пределах границ населенных пунктов, обеспечивающих доступность земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в соответствии с Законом Пермского края от 1 декабря 2011 г. № 871-ПК "О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае" | Администрация Юрлинского муниципального района | Бюджет Пермского края | 0,0 | 10 730,05624 | 0,0 | 0,0 | 10 730,05624 |
| 1.7 Капитальный ремонт автомобильных дорог муниципального района и искусственных сооружений на них | Администрация Юрлинского муниципального района | Бюджет Юрлинского муниципального района | 2 116,4 | 1 457,91 | 1 000,0 | 1 000,0 | 5 574,31 |
| 2. Оказание услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом межмуниципального сообщения | Администрация Юрлинского муниципального района | Бюджет Юрлинского муниципального района | 401,2 | 454,0 | 254,0 | 254,0 | 1 163,2 |
| 3.Мероприятия по безопасности дорожного движения | Администрация Юрлинского муниципального района | Бюджет Юрлинского муниципального района | 18,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 48,0 |

Приложение 4

План

мероприятий по реализации муниципальной программы

Юрлинского муниципального района

«Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского муниципального района»

на очередной финансовый год и плановый период

| № п/п | Наименование подпрограммы и результатов | Исполнитель (ИОГВ) | ФИО | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | Бюджет муниципального района (городского округа) | Краевой бюджет | Федеральный бюджет | Бюджет сельских поселений | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  | 01.01.2016 | 31.12.2019 | 173 818, 21198 | 79 492,60443 | 94 325, 60755 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Содержание автомобильных дорог муниципального района и искусственных сооружений на них |  |  | 01.01.2016 | 31.12.2019 | 58 358,84463 | 58 358,84463 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Ремонт автомобильных дорог муниципального района и искусственных сооружений на них, в т.ч. |  |  | 01.01.2016 | 31.12.2019 | 77 422,66131 | 10 913,61 | 66 429, 05131 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Софинансирование мероприятий на проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 4081,1 | 4081,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 17166,5 | 0,0 | 17 166,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Софинансирование мероприятий на проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч. Новых участков автомобильных дорог в пределах границ населенных пунктов, обеспечивающих доступность земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в соответствии с Законом Пермского края от 1 декабря 2011 г. № 871-ПК "О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае" |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 564,7398 | 564,7398 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6 | Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в т.ч. Новых участков автомобильных дорог в пределах границ населенных пунктов, обеспечивающих доступность земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в соответствии с Законом Пермского края от 1 декабря 2011 г. № 871-ПК "О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае" |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 10 730,05624 | 0,0 | 10 730,05624 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Ремонт автомобильной дороги «с.Юрла – пос. Усть-Березовка» км 0+000 – км 1+624 |  |  | 01.01.2016 | 31.12.2017 | 11 356,65600 | 567,85800 | 10 788,79800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Ремонт автомобильной дороги «с.Юрла – пос. Усть-Березовка» км 1+688,7 – км 4+200 |  |  | 01.01.2016 | 31.12.2017 | 13 153,04000 | 657,68800 | 12 495,35200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Ремонт автомобильной дороги «Северный объезд с.Юрла» (протяженностью 3450м) |  |  | 01.01.2016 | 31.12.2017 | 11 630,38700 | 581,53700 | 11 048,8500 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Ремонт автомобильной дороги микрорайонов Южный, Саранинский, улиц с.Юрла, Юрлинского района, Пермского края |  |  | 01.01.2016 | 31.12.2017 | 43 926,37499 | 2 196,31875 | 41 730,05624 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Ремонт автомобильной дороги «с.Юрла, ул.Свердлова км 0+000–км 3+153»; Ремонт асфальта по улицам с.Юрла |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2018 | 68 830 847,00 | 3 441 544,00 | 65 389 303,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Ремонт автомобильной дороги «с.Юрла – пос.Усть-Берёзовка» участками (ПК 4+450 – ПК 14+150); Ремонт автомобильной дороги «с.Юм – пос.Чус» участками (ПК 0+050 – ПК14+350); Ремонт улиц с.Юрла |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 16 504 147,00 | 825 207,00 | 15 678 940,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Ремонт автомобильных дорог участками: «с.Юрла – пос.Ч.Хутор», «Подъезд к д.Сенюшова» |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1 352,66644 | 67,63344 | 1285,033 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Ремонт автомобильных дорог участками: «с.Юрла – пос.Усть-Березовка», «с.Юм – пос.Чус», «пос.Галечник – пос.Сюзьва» |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 856,90848 | 42,84548 | 814,063 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Ремонт автомобильных дорог участками: «д.Лопва – д.Касаткина», «с.Юрла – д.Дубровка», «Подъезд к д.Титова» |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1591,21353 | 79,56153 | 1511,652 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7 | Капитальный ремонт автомобильных дорог муниципального района и искусственных сооружений на них, в т.ч. |  |  | 01.01.2016 | 01.12.2019 | 5574,31 | 5574,31 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1 | Капитальный ремонт автомобильного моста через р.Лопва а/д «Юрла – Дубровка» км 5+589 |  |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 2060,31800 | 2060,31800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2 | Капитальный ремонт автомобильного моста через р. Елога а/д «Елога – Галечник» км 2+176 |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 856,18000 | 856,18000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.3. | Капитальный ремонт автомобильного моста через р.Кузьва а\д «Юрла – Ч.Хутор» км 30+902 |  |  | 01.01.2017 | 31.01.2017 | 380,52000 | 380,52000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Оказание услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом межмуниципального сообщения |  |  | 01.01.2016 | 31.12.2019 | 1 363,20000 | 1 363,20000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Мероприятия по безопасности дорожного движения |  |  | 01.01.2016 | 31.12.2017 | 48,00000 | 48,00000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. | Проведение, участие смотров, конкурсов, олимпиад |  |  | 01.01.2016 | 31.12.2017 | 48,00000 | 48,00000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | Приобретение наглядной агитации |  |  | 01.01.2016 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 5

План

мероприятий по ремонту автомобильных дорог муниципального района и искусственных сооружений на них Юрлинского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период

| № п/п | Наименование объекта | Сроки проведения работ | Общая сумма, тыс.руб | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего: | Местный бюджет | Краевой бюджет | Всего: | Местный бюджет | Краевой бюджет | Всего: | Местный бюджет | Краевой бюджет |
| 1. | Ремонт автомобильной дороги «с.Юрла - пос.Усть-Березовка» км 0+000 – км 1+624 | 2016 -2017 | 11356,656 | 5678,328 | 283,929 | 5394,399 | 5678,328 | 283,929 | 5394,399 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Ремонт автомобильной дороги «с.Юрла - пос.Усть-Березовка» км 1+688,7 – км 4+200 | 2016 -2017 | 13153,040 | 6576,520 | 328,844 | 6247,676 | 6576,520 | 328,844 | 6247,676 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Ремонт автомобильной дороги «Северный объезд с.Юрла» (протяженностью 3450 м) | 2016 -2017 | 11 630,38700 | 5815,194 | 290,769 | 5524,425 | 5815,193 | 290,768 | 5524,425 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Ремонт автомобильной дороги микрорайонов Южный, Саранинский, улиц с.Юрла, Юрлинского района, Пермского края | 2016 -2017 | 43926,37499 | 30199,47926 | 1631,57895 | 28567,90031 | 13726,89573 | 564,73980 | 13162,15593 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Ремонт автомобильной дороги «с.Юрла, ул.Свердлова км 0+000–км 3+153»; Ремонт асфальта по улицам с.Юрла | 2017-2018 | 68830,847 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47047,003 | 2352,351 | 44694,652 | 21783,844 | 1089,193 | 20694,651 |
| 6. | Ремонт автомобильной дороги «с.Юрла – пос.Усть-Берёзовка» участками (ПК 4+450 – ПК 14+150); Ремонт автомобильной дороги «с.Юм – пос.Чус» участками (ПК 0+050 – ПК14+350); Ремонт улиц с.Юрла | 2017 | 16504,147 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16504,147 | 825,207 | 15678,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Ремонт автомобильных дорог участками: «с.Юрла – пос.Ч.Хутор», «Подъезд к д.Сенюшова» | 2017 | 1 352,66644 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 352,66644 | 67,63344 | 1285,033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Ремонт автомобильных дорог участками: «с.Юрла – пос.Усть-Березовка», «с.Юм – пос.Чус», «пос.Галечник – пос.Сюзьва» | 2017 | 856,90848 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 856,90848 | 42,84548 | 814,063 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Ремонт автомобильных дорог участками: «д.Лопва – д.Касаткина», «с.Юрла – д.Дубровка», «Подъезд к д.Титова» | 2017 | 1591,21353 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1591,21353 | 79,56153 | 1511,652 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 169202,24044 | 48269,52126 | 2535,12095 | 45734,40031 | 99148,87518 | 4835,87925 | 94312,99593 | 21783,844 | 1089,193 | 20694,651 |