ПРОЕКТ

Программы ремонта многоквартирных домов    по Юрлинскому поселению

с разбивкой по годам.

в руб.

| № п/п | Адрес дома | год постройки | 1-я Приватиз | Затраты на капремонт без НДС | Итого с НДС 18% | План. год ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кровля | Утепление фасадов | Рем фундамента | Электрическая часть | Ремонт подъезда |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | с.Юрла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Барабанова 9 | 1971 | 2010 | 274 519,00 | 465 560,00 | 82 960,00 | 16 959,00 | 101 151,00 | 1 100 555,82 | 2016 |
| 2 | Барабанова 11 | 1976 | 2007 | 367 829,00 | 733 749,00 | 155 523,00 | 30 478,00 | 160 475,00 | 1 708 703,72 | 2018 |
| 3 | Гагарина 8 | 1970 | 1997 | 269 073,00 | 522 522,00 | 121 137,00 | 41 824,00 | 96 833,00 | 1 240 639,02 | 2015 |
| 4 | Гагарина 13 | 1961 | 2009 | - | 452 228,00 | 90 832,00 | 39 442,00 | 156 769,00 | 872 339,78 | 2021 |
| 5 | Герцена 15 | 1986 | 2009 | - | 775 471,00 | 135 238,00 | 71 526,00 | 207 400,00 | 1 403 769,30 | 2021 |
| 6 | Герцена 16 | 1981 | 2009 | - | 22 482,00 | - | 71 526,00 | 21 980,00 | 136 865,84 | 2016 |
| 7 | Герцена 17 | 1983 | 1996 | - | 68 137,00 | - | 71 526,00 | 24 006,00 | 193 129,42 | 2016 |
| 8 | Калинина 8 | 1976 | 2007 | - | 722 749,00 | 154 513,00 | 66 547,00 | 176 378,00 | 1 321 820,66 | 2021 |
| 9 | Калинина 12 | 1967 | 1995 | 314 216,00 | 33 584,00 | 23 926,00 | 39 360,00 | 93 507,00 | 595 419,74 | 2017 |
| 10 | Комсомольская 9 | 1985 | 2010 | 251 286,00 | 470 614,00 | 98 839,00 | 35 722,00 | 34 254,00 | 1 051 043,70 | 2020 |
| 11 | Коммунаров 7 | 1966 | 1997 | 232 932,00 | 459 573,00 | 71 647,00 | 36 700,00 | 11 807,00 | 958 937,62 | 2015 |
| 12 | Коммунаров 21 | 1975 | 2011 | - | 522 630,00 | 65 440,00 | 19 637,00 | 50 378,00 | 776 540,30 | 2018 |
| 13 | 70 лет Октября | 1988 | 2008 | - | 50 915,00 | 59 924,00 | 20 909,00 | 94 653,00 | 267 153,18 | 2017 |
| 14 | Свердлова 8 | 1968 | 2007 | 155 944,00 | 1 058 639,00 | 119 349,00 | 93 520,00 | 111 887,00 | 1 816 420,02 | 2021 |
| 15 | Свердлова 10 | 1968 | 2008 | - | 71 740,00 | 50 964,00 | 51 781,00 | 74 659,00 | 293 989,92 | 2017 |
| 16 | Свердлова 12 | 1980 | 2008 | 631 358,00 | 41 988,00 | 68 920,00 | 90 223,00 | 175 090,00 | 1 188 943,22 | 2016 |
| 17 | Свердлова 14 | 1978 | 2007 | 631 358,00 | 36 505,00 | 72 792,00 | 90 223,00 | 101 958,00 | 1 100 746,48 | 2017 |
| 18 | Свердлова 24 | 1964 | 2012 | - | - | - | 64 414,00 | 39 134,00 | 122 186,64 | 2015 |
| 19 | Свердлова 62 | 1965 | 2008 | - | 443 951,00 | 82 008,00 | 49 555,00 | 67 019,00 | 758 188,94 | 2019 |
| 20 | Свердлова 64 | 1968 | 2009 | - | 455 323,00 | 88 142,00 | 49 555,00 | 97 984,00 | 815 384,72 | 2019 |
| 21 | Свердлова 66 | 1965 | 2010 | - | - | - | - | - | - |  |
| 22 | Свердлова 68 | 1968 | 2008 | - | 478 792,00 | 85 486,00 | 47 622,00 | 77 932,00 | 814 001,76 | 2018 |
| 23 | Свердлова 74 | 1968 | 2009 | - | - | - | 50 508,00 | 82 927,00 | 157 453,30 | 2015 |
| 24 | Свердлова 76 | 1972 | 2011 | - | - | - | 50 508,00 | 73926,00 | 146 832,12 | 2015 |
| 27 | Свердлова 78 | 1973 | 1997 | - | 487 638,00 | 86 475,00 | 49 170,00 | - | 735 473,94 | 2019 |
| 26 | Советская 4 | 1984 | 1998 | 272 346,00 | 786 821,00 | 135 597,00 | 38 630,00 |  | 1 455 404,92 | 2015 |
| 27 | Советская 13 | 1966 | нет | 231 534,00 | 715 206,00 | 146 335,00 | 38 630,00 | - | 1 335 411,90 | 2016 |
|  | Итого |  |  | 3 632 395,00 | 9 876 817,00 | 1 996 047,00 | 1 326 495,00 | 2 132 107,00 | 22 367 355,98 |  |