ПРОЕКТ

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от №

**О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского муниципального района», утвержденную Постановлением Администрации Юрлинского муниципального района № 323 от 15.08.2017 г.**

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным законом «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации» № 257-ФЗ от 08.11.07 года, Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. N 100 «О Федеральной целевой программе "Повышение безопасности безопасности дорожного движения" 196-ФЗ, концепция "Государственная транспортная политика Российской Федерации" (утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации N 1143 от 08.09.1997), Администрация Юрлинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского муниципального района», утвержденную постановлением Администрации Юрлинского муниципального района № 323 от 15.08.2017 г. следующие изменения:
   1. В раздел «Паспорт муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского муниципального района»» позицию «Объем и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Объемы и источники финансирования программы** | **Источники финансирования** | **Расходы (тыс. руб.)** | | | | |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **Итого** |
| Всего, в том числе: | 66 476,20 | 114 831,14 | 71 905,70 | 40 172,09 | 293 385,13 |
| Бюджет Юрлинского муниципального района | 20 741,80 | 22 876,14 | 21 905,70 | 20 172,09 | 85 695,73 |
| Краевой бюджет | 45 734,40 | 91 955,00 | 50 000,00 | 20 000,00 | 207 689,40 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* 1. Абзац 1 раздела VIII. «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем бюджетных ассигнований из всех источников финансирования на реализацию Программы в 2016-2019 годах составляет 228 511,549 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета:

в 2016 году - 20 741,8 тыс. рублей;

в 2017 году - 22 876,14 тыс. рублей;

в 2018 году - 21 905,7 тыс. рублей;

в 2019 году – 20 172,09 тыс. рублей.

в том числе из бюджета Пермского края:

в 2016 году – 45 734,40 тыс. рублей;

в 2017 году – 91 955,00 тыс. рублей;

в 2018 году – 50 000,00 тыс. рублей;

в 2019 году – 20 000,00 тыс. рублей.

1.3 В Приложение 3 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Юрлинского муниципального района» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС)** | **Источник финансирования** | **Расходы <1>, тыс. руб.** | | | | |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **Всего** |
|
| **Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского муниципального района** | **Администрация Юрлинского муниципального района** | **Всего** | **66 476,20031** | **114 831,14** | **71 905,7** | **40 172,088** | **293 385,12831** |
| **Бюджет Юрлинского муниципального района** | **20 741,8** | **22 876,14** | **21 905,7** | **20 172,088** | **85 695,728** |
| **Бюджет Пермского края** | **45 734,40031** | **91 955,00** | **50 000,00** | **20 000,00** | **207 689,40031** |
| 1. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Юрлинского муниципального района | Всего | 66 057,00031 | 114 831,14000 | 71 905,700 | 39 918,09 | 292 711,92831 |
| Бюджет Юрлинского муниципального района | 20 322,6 | 2 276,14 | 21 905,70 | 19 918,09 | 85 022,528 |
| Бюджет Пермского края | 45 734,40031 | 91 955,00 | 50 000,00 | 20 000,00 | 207 689,40031 |
| 1.1 Содержание автомобильных дорог муниципального района и искусственных сооружений на них | Администрация Юрлинского муниципального района, Администрации сельских поселений | Бюджет Юрлинского муниципального района | 11 425,6 | 14 999,22 | 15 146 | 16 146,2 | 57 717,02000 |
| 1.1.1 Полномочия по содержанию автомобильных дорог муниципального района и искусственных сооружений на них | Юрлинского муниципального района | Бюджет Юрлинского муниципального района | 10 606,1 | 14 268,22 | 14 415 | 15 415,20 | 54 704,52000 |
| 1.1.2 Передача полномочий сельским поселениям по содержанию автомобильных дорог муниципального района и искусственных сооружений на них | Администрации сельских поселений | Бюджет Юрлинского муниципального района | 819,5 | 731 | 731 | 731 | 3 012,50 |
| 1.2 Ремонт автомобильных дорог муниципального района и искусственных сооружений на них | Администрация Юрлинского муниципального района | Всего | 52 515,00031 | 2 831,54 | 33 975,8 | 1 650,3 | 90 972,64031 |
| Бюджет Юрлинского муниципального района | 6 780,6 | 2 831,54 | 4 670,5 | 1 650,3 | 15 932,94 |
| Бюджет Пермского края | 45 734,40031 | 0 | 29 305,3 | 0 | 75 039,70031 |
| 1.3 Софинансирование мероприятий на проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Юрлинского муниципального района | Бюджет Юрлинского муниципального района | 0 | 4 271,14 | 1 089,2 | 1 121,588 | 6 481,92800 |
| 1.4 Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Юрлинского муниципального района | Бюджет Пермского края | 0 | 78 792,84 | 20 694,7 | 20 000,00 | 119 487,54000 |
| 1.5 Софинансирование мероприятий на проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч. Новых участков автомобильных дорог в пределах границ населенных пунктов, обеспечивающих доступность земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в соответствии с Законом Пермского края от 1 декабря 2011 г. № 871-ПК "О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае" | Администрация Юрлинского муниципального района | Бюджет Юрлинского муниципального района | 0 | 774,24 | 0 | 0 | 774,24000 |
| 1.6 Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в т.ч. Новых участков автомобильных дорог в пределах границ населенных пунктов, обеспечивающих доступность земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в соответствии с Законом Пермского края от 1 декабря 2011 г. № 871-ПК "О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае" | Администрация Юрлинского муниципального района | Бюджет Пермского края | 0 | 13 162,16 | 0 | 0 | 13 162,16 |
| 1.8 Капитальный ремонт автомобильных дорог муниципального района и искусственных сооружений на них | Администрация Юрлинского муниципального района | Бюджет Юрлинского муниципального района | 2 116,4 | 0 | 1 000,00 | 1 000,00 | 4 116,40 |
| 2. Оказание услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом межмуниципального сообщения | Администрация Юрлинского муниципального района | Бюджет Юрлинского муниципального района | 401,2 | 804 | 254 | 254 | 1 713,20 |
| 3.Мероприятия по безопасности дорожного движения | Администрация Юрлинского муниципального района | Бюджет Юрлинского муниципального района | 18 | 30 | 0 | 0 | 48 |

1.4 В Приложении 4 «План мероприятий по реализации муниципальной программы Юрлинского муниципального района «Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского муниципального района»

на очередной финансовый год и плановый период» раздел 1.6, «Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в т.ч. Новых участков автомобильных дорог в пределах границ населенных пунктов, обеспечивающих доступность земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в соответствии с Законом Пермского края от 1 декабря 2011 г. № 871-ПК "О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае"», изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6 | Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в т.ч. Новых участков автомобильных дорог в пределах границ населенных пунктов, обеспечивающих доступность земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в соответствии с Законом Пермского края от 1 декабря 2011 г. № 871-ПК "О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае" |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 10 730,05624 |  | 10 730,05624 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Ремонт автомобильной дороги «с.Юрла – пос. Усть-Березовка» км 0+000 – км 1+624 |  |  | 01.01.2016 | 31.12.2017 | 11 356,656 | 567,858 | 10 788,798 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Ремонт автомобильной дороги «с.Юрла – пос. Усть-Березовка» км 1+688,7 – км 4+200 |  |  | 01.01.2016 | 31.12.2017 | 13 153,040 | 657,688 | 12 495,352 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Ремонт автомобильной дороги «Северный объезд с.Юрла» (протяженностью 3450м) |  |  | 01.01.2016 | 31.12.2017 | 11 630,387 | 581,537 | 11 048,850 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Ремонт автомобильной дороги микрорайонов Южный, Саранинский, улиц с.Юрла, Юрлинского района, Пермского края |  |  | 01.01.2016 | 31.12.2017 | 43 926,37499 | 2 196,31875 | 41 730,05624 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Ремонт автомобильной дороги «с.Юрла, ул.Свердлова км 0+000–км 3+153»; Ремонт асфальта по улицам с.Юрла |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2018 | 68 830,847 | 3 441,544 | 65 389,303 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Ремонт автомобильной дороги «с.Юрла – пос.Усть-Берёзовка» участками (ПК 4+450 – ПК 14+150); Ремонт автомобильной дороги «с.Юм – пос.Чус» участками (ПК 0+050 – ПК14+350); Ремонт улиц с.Юрла |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 16 504,147 | 825,207 | 15 678,940 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Ремонт автомобильных дорог участками: «с.Юрла – пос.Ч.Хутор», «Подъезд к д.Сенюшова» |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1 352,66644 | 67,63344 | 1 285,033 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Ремонт автомобильных дорог участками: «с.Юрла – пос.Усть-Березовка», «с.Юм – пос.Чус», «пос.Галечник – пос.Сюзьва» |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 856,90848 | 42,84548 | 814,063 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Ремонт автомобильных дорог участками: «д.Лопва – д.Касаткина», «с.Юрла – д.Дубровка», «Подъезд к д.Титова» |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1 591,21353 | 79,56153 | 1 511,652 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | «Ремонт автомобильных дорог по улицам с.Юрла» |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 31 761,50776 | 2 456,20776 | 29 305,300 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | «Ремонт автомобильных дорог на территории Юрлинского муниципального района» |  |  | 01.01.2019 | 01.12.2019 | 21 121,588 | 1 121,588 | 20 000,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1.5 В Приложении 5 «План мероприятий по ремонту автомобильных дорог муниципального района и искусственных сооружений на них Юрлинского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период» изложить в следующей редакции:



Глава района-

Глава Администрации района Т.М.Моисеева