**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

о выполнении муниципальной программы

«**Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского муниципального района**» за 2018 год

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Юрлинского муниципального района |

1. **Оценка достижения целей и задач муниципальной программы.**

На территории Юрлинского муниципального района действует муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского муниципального района на 2018-2021 годы».

Цели программы:

- повышение уровня жизни населения за счет формирования сети муниципальных дорог общего пользования, соответствующей потребностям населения и экономики Юрлинского муниципального района;

**-** обеспечение круглогодичного автотранспортного сообщения с населенными пунктами;

- повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и потерь от них;

- снижение отрицательного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду;

- формирование условий для стабильного экономического развития и повышения инвестиционной привлекательности района посредством создания необходимой улично-дорожной инфраструктуры.

Сроки и этапы реализации муниципальной программы 2018 – 2021 годы.

В данной программе предусмотрены следующие программные мероприятия:

1.Содержание автомобильных дорог муниципального района и искусственных сооружений на них;

2. Ремонт муниципальных автомобильных дорог муниципального района и искусственных сооружений на них;

3. Капитальный ремонт автомобильных дорог муниципального района и искусственных сооружений на них;

4. Оказание услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом межмуниципального сообщения;

5. Мероприятия по безопасности дорожного движения.

Для достижения основных целей Программы необходимо решение следующих задач:

- проведение реконструкции, капитального ремонта и ремонта объектов дорожной сети Юрлинского муниципального района;

- расширение сети муниципальных дорог с твердым покрытием, их ремонт и доведение транспортно-эксплуатационных показателей до нормативных требований.

**2. Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины не достижения запланированных результатов, нарушения сроков.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Контрольная точка | Плановое окончание | Фактическое окончание | Отклонение, дней | Достигнутые результаты. Причины неисполнения, нарушения сроков |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Содержание автомобильных дорог муниципального района | 31.12.2018 г. | 31.12.2018 г. | 0 |  |
| 2 | Ремонт автомобильных дорог муниципального района | 31.12.2018 г. | 31.12.2018 г. | 0 |  |
| 3 | Финансовое обеспечение дорожной деятельности | 31.12.2018 г. | 31.12.2018 г. | 0 |  |

**3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой показатель, ед. измерения | Плановое  значение | Фактическое значение | Отклонение, % | Причины отклонения от планового значения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения,% | 42.5 | 42,5 | 0 |  |
| 2. | Освоение средств федерального и краевого бюджетов (дорожного фонда), направляемых в бюджеты муниципальных образований на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, % | 100 | 95,24 | 4,76 | Несвоевременное финансирование мероприятий с краевого бюджета |

**4.** **Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.**

За счет снижения суммы контрактов при проведении аукционов на содержание и ремонт муниципальных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в 2018 году были выделены дополнительные средства на ремонт муниципальных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. При несвоевременном финансировании мероприятий программы не удалось освоить 100 % бюджетных средств.

**5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования | | | | Причины не освоения бюджетных средств |
| Источники финансирования | План | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского муниципального района**» | Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс. руб. | 20581,87 | 20581,87 | 100 |  |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | **74931,00** | **70383,47** | 93,93 |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 |  |
| Бюджет сельских поселений, тыс. руб. | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 |  |
| Итого, тыс. руб. | **95513,07** | **90965,54** | **95,24** |
| **1**. Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс. руб. | 19623,11 | 19623,11 | 100 |  |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | **74931,00** | **70383,47** | 93,93 |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. |  |  |  |
| Бюджет сельских поселений, тыс. руб. |  |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |
| Итого, тыс. руб. | **94554,31** | **90006,78** | **95,19** |
| 1.1. Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс. руб. | 0 | 0 |  | Не полное освоение средств из-за несвоевременного финансирования мероприятий с краевого бюджета |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | **74931,00** | **70383,47** | 93,93 |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 |  |
| Бюджет сельских поселений, тыс. руб. | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 |  |
| Итого, тыс. руб. | **74931,00** | **70383,47** | **93,93** |
|  |  |  |  |
| 1.2. Содержание автомобильных дорог муниципального района | Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс. руб. | 14726,20 | 14726,20 | 100 |  |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 |  |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 |  |
| Бюджет сельских поселений, тыс. руб. | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 |  |
| \* на передачу полномочий поселениям | 731,00 | 731,00 | 100 |
| Итого, тыс. руб. | **15457,20** | **15457,20** | **100** |
| 1.3. Ремонт автомобильных дорог муниципального района и искусственных сооружений на нах | Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс. руб. | 4166,11 | 4166,11 | 100 |  |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 |  |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 |  |
| Бюджет сельских поселений, тыс. руб. | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 |  |
| Итого, тыс. руб. | **4166,11** | **4166,11** | **100** |
| **2.**Основное мероприятие «Оказание услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом межмуниципального сообщения» (возмещение расходов автоперевозчикам по убыточным маршрутам) | Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс. руб. | 930,00 | 930,00 | 100 |  |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 |  |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 |  |
| Бюджет сельских поселений, тыс. руб. | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 |  |
| Итого, тыс. руб. | **930,00** | **930,00** | **100** |
| **3**.Основное мероприятие «Мероприятия по безопасности дорожного движения» | Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс. руб. | 28,76 | 28,76 | 100 |  |
| Краевой бюджет, тыс. руб. |  |  |  |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. |  |  |  |
| Бюджет сельских поселений, тыс. руб. |  |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |
| Итого, тыс. руб. | **28,76** | **28,76** | **100** |

**6. Перечень проведенных мероприятий по ремонту автомобильных дорог муниципального района и искусственных сооружений на них (2018 г.)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Подрядчик | Участок | Объемы | | Сумма,  руб. |
| Ед. изм. | Кол-во |
| 1. | Ремонт автомобильной дороги «с.Юрла – пос. Усть-Березовка» | ООО «Нарат-Строй» | км 0+000 – км 1+624 | км | 1,624 | 613 990,00 (финан сирование в 2018г.) |
| 2 | Ремонт автомобильных дорог по улицам с.Юрла | ООО «Нарат-Строй» |  | км | 4,246 | 31 761 557,76 |
| 3. | Ремонт автомобильных дорог на территории Юрлинского муниципального района | ООО «Нарат-Строй» |  | км |  | 20 804 764,18 |
| 4 | Ремонт моста на подъезде к д.Б.Половина | ООО «Агродорстрой» |  | м | 4,5 | 1 573 090,00 (с оплатой в 2019 г.) |
| 5 | Ремонт моста ч/з р.Елога на автодороге «Елога-Галечник» | ООО «Новатек», | км 2+176 | м | 17 | 689 077,06 |
| 6 | Ремонт моста на подъезде к д.Панькова | ИП Саранин Н.В. | км 1+300 | м | 5,3 | 121 022,00 |
| 7 | Ремонт участками дорог «Юрла-Дубровка», «Лопва-Касаткина», «Подъезд к д.Титова» | ИП Саранин Н.В. |  | км |  | 496 876,40 |
| 8 | Ремонт автодорог на подъездах к д.Панькова -1300 м.п. и к д.М.Сулай – 650 м.п. | ИП Саранин Н.В. |  | км | 1,95 | 289 953,88 |
|  | Ремонт мостов через р. Сюрол и через р. Кузьва на автомобильной дороге «Юрла - Ч-Хутор» | ООО «Агродорстрой» | (км 33+502);  (км 30+902) | м | 21 | 998 786,00 (финан сирование в 2018г.) |

**7. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.**

- Постановление Администрации Юрлинского муниципального района № 101 от 25.04.2016 года.

- Постановление Администрации Юрлинского муниципального района № 256 от 13.09.2016 года.

- Постановление Администрации Юрлинского муниципального района № 79 от 01.03.2017 года.

- Постановление Администрации Юрлинского муниципального района № 133 от 29.03.2017 года.

- Постановление Администрации Юрлинского муниципального района № 163 от 17.04.2017 года.

- Постановление Администрации Юрлинского муниципального района № 272 от 03.07.2017 года.

- Постановление Администрации Юрлинского муниципального района № 323 от 15.08.2017 года.

- Постановление Администрации Юрлинского муниципального района № 457 от 21.11.2017 года.

- Постановление Администрации Юрлинского муниципального района № 488 от 07.12.2017 года.

- Постановление Администрации Юрлинского муниципального района № 526 от 25.12.2017 года.

- Постановление Администрации Юрлинского муниципального района № 340 от 17.07.2018 года.

- Постановление Администрации Юрлинского муниципального района № 8 от 17.01.2019 года.