Приложение № 13

к постановлению Администрации Юрлинского

муниципального района от 14.02.2019 № 53

Приложение 11

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории Юрлинского муниципального район»

| Ответственный исполнитель программы | Администрация Юрлинского муниципального района |
| --- | --- |

1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы.

2. Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины не достижения запланированных результатов, нарушения сроков.

| № п/п | Контрольная точка | Плановое окончание | Фактическое окончание | Отклонение, дней | Достигнутые результаты. Причины неисполнения, нарушения сроков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество накопляемых (в том числе раздельно накопляемых), собираемых, транспортируемых, обрабатываемых, утилизируемых, обезвреживаемых твердых коммунальных отходов: 3000 тонн | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 0 |  |
| 2. | Количество участников акции «Дни защиты от экологической опасности»: 300 человек | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 0 |  |
| 3. | Количество построенных гидротехнических сооружений: 1 единица | 31.12.2019 | 20.12.2020 | 360 | Внесение изменений в ПСД, паводки, ЧС. |

3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей

| № п/п | Целевой показатель, ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение, % | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество накопляемых (в том числе раздельно накопляемых), собираемых, транспортируемых, обрабатываемых, утилизируемых, обезвреживаемых твердых коммунальных отходов, тонн | 3000 | 3000 | 0 | - |
| 2. | Количество участников акции «Дни защиты от экологической опасности» человек | 300 | 300 | 0 | - |
| 3. | Количество построенных гидротехнических сооружений единиц | 1 | 0,8 | 20 | Внесение изменений в ПСД, паводки, ЧС. |

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования | Причины не освоения бюджетных средств |
| --- | --- | --- |
|  | Источники финансирования | План | Факт | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории Юрлинского муниципального района» | Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс. руб. | 6716,22329 | 6517,19097 |  | Внесение изменений в ПСД, паводки, ЧС. |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 18764,90000 | 13813,99382 |  |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 10880,20000 | 9578,20606 |  |  |
|  | Бюджет сельских поселений, тыс. руб. | 0 | 0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 |  |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 36361,32329 | 29909,30085 |  |  |
| Основное мероприятие «Обеспечение экологической безопасности» | Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс. руб. | 243,00000 | 204,77925 | 83,9 | Экономия при заключении контрактов |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 |  |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 |  |  |
|  | Бюджет сельских поселений, тыс. руб. | 0 | 0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 |  |  |
|  | Итого, тыс.руб. | 243,00000 | 204,77925 |  |  |
| 1.1. Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов | Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс.руб. | 243,00000 | 204,77925 |  |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 |  |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 |  |  |
|  | Бюджет сельских поселений, тыс. руб. | 0 | 0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 |  |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 243,00000 | 204,77925 |  |  |
| 2. Основное мероприятие «Повышение уровня экологической культуры населения» | Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс. руб. | 3,94645 | 3,94645 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | - |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | - |  |
|  | Бюджет сельских поселений, тыс. руб. | 0 | 0 | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 3,94645 | 3,94645 | - |  |
| 2.1. Проведение мероприятий в рамках проведения акции «Дни защиты от экологической опасности» | Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс. руб. | 3,94645 | 3,94645 | - |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | - |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | - |  |
|  | Бюджет сельских поселений, тыс. руб. | 0 | 0 | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 3,94645 | 3,94645 | - |  |
| 3. Основное мероприятие «Предупреждение негативного воздействия поверхностных вод и аварий на ГТС» | Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс. руб. | 6469,27684 | 6308,46527 | 97,5 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 18764,90000 | 13813,99382 | 73,6 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 10880,20000 | 9578,20606 | 51 |  |
|  | Бюджет сельских поселений, тыс. руб. | 0 | 0 | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 36114,36784 | 29700,66515 | 82,2 | Внесение изменений в ПСД, паводки, ЧС. |
| 3.1. Реализация мероприятий в рамках федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» государственной программы Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов» (строительство (реконструкция) гидротехнических сооружений муниципальной собственности, а также бесхозяйных гидротехнических сооружений) | Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс. руб. | 6469,27684 | 6308,46527 | 97,5 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 18764,90000 | 13813,99382 | 73,6 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 10880,20000 | 9578,20606 | 51 |  |
|  | Бюджет сельских поселений, тыс. руб. | 0 | 0 | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 36114,36784 | 29700,66515 | 82,2 | Внесение изменений в ПСД, паводки, ЧС. |
| 3.2. Строительство гидротехнических сооружений пруда на р. Лопва в с. Юрла Юрлинского муниципального района Пермского края | Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс. руб. | 6469,27684 | 6308,46527 | 97,5 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 18764,90000 | 13813,99382 | 73,6 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 10880,20000 | 9578,20606 | 51 |  |
|  | Бюджет сельских поселений, тыс. руб. | 0 | 0 | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 36114,36784 | 29700,66515 | 82,2 | Внесение изменений в ПСД, паводки, ЧС. |
| 3.2.1. ЦСР 0900342060 Строительство гидротехнических сооружений пруда на р.Лопва в с.Юрла Юрлинского муниципального района Пермского края | Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс. руб. | 213,42000 | 213,42000 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | - |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | - |  |
|  | Бюджет сельских поселений, тыс. руб. | 0 | 0 | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 231,42000 | 213,42000 | 100 |  |
| 3.2.2 ЦСР 09003L0161 Реализация мероприятий в рамках федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах" государственной программы Российской Федерации "Воспроизводство и использование природных ресурсов" (строительство (реконструкция) гидротехнических сооружений муниципальной собственности, а также бесхозяйных гидротехнических сооружений) | Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс. руб. | 1341,94690 | 1181,72053 | 88 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 4024,13856 | 3542,67815 | 88 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 10880,20000 | 9578,20606 | 88 |  |
|  | Бюджет сельских поселений, тыс. руб. | 0 | 0 | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 16246,28546 | 14302,60474 | 88 | Внесение изменений в ПСД, паводки, ЧС. |
| 3.3.3 ЦСР 09003SЦ230 Строительство (реконструкция) гидротехнических сооружений муниципальной собственности | Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс. руб. | 4913,90094 | 4913,58356 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 14740,71644 | 10271,28861 | 70 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 |  |  |
|  | Бюджет сельских поселений, тыс. руб. | 0 | 0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 |  |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 19654,61738 | 15184,87217 | 77 | Внесение изменений в ПСД, паводки, ЧС. |