ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.04.2022г.                                                                                                  № ____

О внесении изменений в постановление администрации Юрлинского муниципального округа №194 от 28.03.2022г. «О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план Юрлинского муниципального округа Пермского края»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 2 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 14.03.2022 N 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», исходя из социальных, экономических, экологических и иных факторов, для обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, рационального и эффективного использования земельных участков, на основании предложения отдела по архитектуре, строительству и дорожному хозяйству администрации Юрлинского муниципального округа Пермского края о внесении изменений в Генеральный план Юрлинского муниципального округа Пермского края, администрация Юрлинского муниципального округа Пермского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в постановление администрации Юрлинского муниципального округа №194 от 28.03.2022г. «О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план Юрлинского муниципального округа Пермского края» следующее изменение:

- Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в генеральный план Юрлинского муниципального округа Пермского края изложить в новой редакции согласно приложения 1 к настоящему Постановлению.

- Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации Юрлинского муниципального округа в сети «Интернет», информационном бюллетене «Вестник Юрлы».

- Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

- Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя главы администрации Юрлинского муниципального округа по строительству и инфраструктуре Дружинину Н.А.

Глава муниципального округа-

глава администрации Юрлинского

муниципального округа                                                                 Т.М. Моисеева

Приложение 1.

ПОРЯДОК

и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в генеральный план Юрлинского муниципального округа Пермского края

| № п/п | Наименование мероприятия | Примерные сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Внесение изменений в генеральный план округа (статьи 23-25 Градостроительного кодекса РФ (далее – ГрК РФ) |
| 1.1 | Принятие решения главы Юрлинского муниципального округа Пермского края (Далее - Округа) о подготовке проекта внесения изменений в генеральный план Округа (о внесении изменений в ГП) и сборе предложений о внесении изменений в ГП. (ч. 2 ст. 24 ГрК РФ, прил. № 2 Приказа Минрегиона РФ от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов» (далее – Приказ № 244) |  |
| 1.2 | Опубликование Постановления Главы о подготовке проекта внесения изменений в генеральный план Округа в средствах массовой информации | Апрель 2022г. |
| 1.3 | Подготовка и утверждение технического задания (прил. № 1 Приказа № 244). Обязательным требованием к исполнителю является наличие лицензии на право выполнения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну согласно закону РФ от 21.07.1993 № 5485-1, со степенью «секретно» | Апрель 2022г. |
| 1.4 | Заключение договора на разработку проекта внесения изменений в генеральный план (размещение информации на сайте Округа). | в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ |
| 1.5 | Подготовка проекта внесения изменений в генеральный план (ч. 3, 17 ст. 24 ГрК РФ) | проектной организацией в соответствии с контрактом |
| 1.6 | Размещение проекта внесения изменений в генеральный план округа в федеральной информационной системе территориального планирования (далее - ФГИС ТП) (ч. 7.2 ст. 25 ГрК РФ, Федеральный закон от 14.03.2022 N 58-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (п.1, статья 7.) | не менее чем за 1 месяц до утверждения ГП |
| 1.7 | Уведомление уполномоченных органов (в соответствии со ст. 25 ГрК РФ) об обеспечении доступа к проекту внесения изменений в генеральный план и материалам по его обоснованию в ФГИС ТП (ч. 8 ст. 9 ГрК РФ) | в течение 3 дней со дня обеспечения доступа |
| 1.8 | Согласование проекта внесения изменений в генеральный план Округа с уполномоченными органами (ч. 7 ст. 25 ГрК РФ), Федеральный закон от 14.03.2022 N 58-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (п.1, статья 7.) | в месячный срок со дня поступления в эти органы уведомления об обеспечении доступа к проекту ГП |
| 1.9 | Принятие решения главой о создании согласительной комиссии (в случае поступления от одного или нескольких уполномоченных органов заключений, содержащих положения о несогласии с проектом генплана) | в течение 15 дней со дня истечения установленного срока согласования проекта генерального плана |
| 1.10 | Работа согласительной комиссии | не может превышать два месяца |
| 1.11 | Принятие решения о назначении общественных обсуждений по проекту внесения изменений в генеральный план (ст.28 ГрК РФ) | после проведения процедуры согласования, либо параллельно ближе к окончанию процедур согласования |
| 1.12 | Оповещение населения о проведении общественных обсуждений в средствах массовой информации (Федеральный закон от 14.03.2022 N 58-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (п.2, статья 7.)) |  |
| 1.13 | Организация выставок, экспозиции демонстрационных материалов проекта генерального плана в целях доведения до населения информации о содержании проекта (ч. 5 ст. 28 ГрК РФ) | В течение срока общественных обсуждений |
| 1.14 | Проведение общественных обсуждений (Федеральный закон от 14.03.2022 N 58-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (п.2, статья 7.)) | не более 1 месяца |
| 1.15 | Оформление протокола(ов) по результатам общественных обсуждений и заключения о результатах общественных обсуждений (ч. 8 ст. 28 ГрК РФ, Федеральный закон от 14.03.2022 N 58-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (п.2, статья 7.)) |  |
| 1.16 | Опубликование заключения о результатах общественных обсуждений и его размещение на официальном сайте Округа | в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов |
| 1.17 | Принятие решения главы с учетом заключения о результатах общественных обсуждений (ч. 9 ст. 28 ГрК РФ), на основании документов и материалов, представленных согласительной комиссией (ч. 12 ст. 25 ГрК РФ), в случае если согласительная комиссия была создана: 1) о согласии с проектом внесения изменений в генеральный план и направлении его в представительный орган муниципального образования; 2) об отклонении проекта внесения изменений в генеральный план и направлении его на доработку |  |
| 1.18 | Представительный орган муниципального образования (Дума Юрлинского муниципального округа Пермского края) с учетом протоколов общественных обсуждений по проекту внесения изменений в генеральный план и заключения о результатах таких общественных обсуждений принимают решение об утверждении Решения о внесения изменений в генеральный план или об отклонении данного проекта и направлении его соответственно главе местной администрации на доработку (ч. 13 ст. 24 ГрК РФ) |  |
| 1.19 | Размещение утвержденного Решения о внесении изменений в генеральный план в ФГИС ТП (ч. 9 ст. 9, ст. 57.1 ГрК РФ) | в течение 10 дней со дня утверждения |
| 1.20 | Направление в орган, осуществляющий контроль за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности, копии утвержденного Решения о внесении изменений в генеральный план на бумажном и электронном носителе (п. 2 ч. 4 ст. 8.1 ГрК РФ) | в течение двух недель со дня утверждения |