АДМИНИСТРАЦИЯ

ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 00.10.2022                                                                                                 №000

| О внесении изменений в постановление администрации Юрлинского муниципального округа от 28.02.2022 г. №128 «Об утверждении муниципальной программы «По поддержке и развитию объектов коммунальной инфраструктуры Юрлинского муниципального округа»» |  |
| --- | --- |

# В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Пермского края от 20.06.2019 № 426-ПК «Об образовании нового муниципального образования Юрлинского муниципального округа Пермского края», постановления Администрации Юрлинского муниципального округа Пермского края от 22.09.2020 № 589 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Юрлинского муниципального округа Пермского края и Методики оценки эффективности муниципальных программ Юрлинского муниципального округа Пермского края», а так же в целях упорядочения процесса взаимодействия органов местного самоуправления Юрлинского муниципального округа при формировании бюджета Юрлинского муниципального округа на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов, решением думы Юрлинского муниципального округа Пермского края от 13.12.2021г. № 210 «О бюджете муниципального образования «Юрлинский муниципальный округ Пермского края» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», решением думы Юрлинского муниципального округа Пермского края от 24.06.2022г. № 250 «О внесении изменений в решение Думы Юрлинского муниципального округа Пермского края от 13.12.2021г. № 210 «О бюджете муниципального образования «Юрлинский муниципальный округ Пермского края» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», решением думы Юрлинского муниципального округа Пермского края от 24.06.2022г. № 250 «О внесении изменений в решение Думы Юрлинского муниципального округа Пермского края от 30.09.2021г. № 272 «О бюджете муниципального образования «Юрлинский муниципальный округ Пермского края» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» администрация Юрлинского муниципального округа Пермского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

  - Внести в муниципальную программу «По поддержке и развитию объектов коммунальной инфраструктуры Юрлинского муниципального округа», утвержденную Постановлением администрации Юрлинского муниципального округа от 28.02.2021 г. №128 (в редакции Постановлении АЮМО ПК №305 от 06.05.2022г., №336 от 20.05.2022г.,  №555 от 01.08.2022г. (далее – Программа) следующие изменения:

  - В Паспорте программы строки

«

| Объёмы и источники финансирование программы | Источник финансирования | Расходы (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | Всего | 42662,48349 | 22974,77679 | 0,00000 |
|  | Бюджет Юрлинского округа | 5442,46898 | 8208,87679 | 0,00000 |
|  | Краевой бюджет | 37220,01451 | 14765,90000 | 0,00000 |
|  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

» заменить строками следующего содержания:

«

| Объёмы и источники финансирование программы | Источник финансирования | Расходы (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | Всего | 6569,77351 | 69119,03405 | 4333,80000 |
|  | Бюджет Юрлинского округа | 2003,14655 | 6546,27455 | 4333,80000 |
|  | Краевой бюджет | 4566,62696 | 62572,75950 | 0,00000 |
|  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

».

  - Раздел 3 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» Программы изложить в новой редакции согласно приложения 1 к настоящему Постановлению.

1.3. Раздел 5 «Перечень целевых показателей муниципальной программы муниципального образования» Программы изложить в новой редакции согласно приложения 2 к настоящему Постановлению.

1.4. Раздел 6 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы» Программы изложить в новой редакции согласно приложения 3 к настоящему Постановлению.

- Постановление администрации Юрлинского муниципального округа Пермского края №555 от 01.08.2022 «О внесении изменений в постановление администрации Юрлинского муниципального округа от 28.02.2022 г. №128 «Об утверждении муниципальной программы «По поддержке и развитию объектов коммунальной инфраструктуры Юрлинского муниципального округа»» признать утратившим силу.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене «Вестник Юрлы» и размещению на сайте http://adm-urla.ru/.

- Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя главы администрации Юрлинского муниципального округа по строительству и инфраструктуре Дружинину Н.А.

Глава муниципального округа-

глава администрации Юрлинского

муниципального округа                                                                      Т.М. Моисеева

Приложение 1.

3. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало реализации | Окончание реализации |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «По поддержке и развитию объектов коммунальной инфраструктуры Юрлинского муниципального округа» |
| 1. | Основное мероприятие «Развитие объектов водоснабжения» | Администрация Юрлинского муниципального округа | 2022 | 2024 |  |
| 1.1 | Развитие сети водоснабжения в сельской местности | Администрация Юрлинского муниципального округа | 2022 | 2024 |  |
| 1.1.1 | Строительство сети водопроводов микрорайона Саранинский 2 с. Юрла, Юрлинского округа, Пермского края | Администрация Юрлинского муниципального округа | 2022 | 2023 | - обеспечение водой 95 земельных участков при реализации мероприятия по водоснабжению |
| 1.1.2 | Стройконтроль | Администрация Юрлинского муниципального округа | 2022 | 2023 | - обеспечение водой 95 земельных участков при реализации мероприятия по водоснабжению |
| 1.2 | Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований | Администрация Юрлинского муниципального округа | 2022 | 2023 |  |
| 1.2.1 | Строительство сети водопроводов микрорайона Саранинский 2 с. Юрла, Юрлинского округа, Пермского края | Администрация Юрлинского муниципального округа | 2022 | 2023 | - обеспечение водой 95 земельных участков при реализации мероприятия по водоснабжению |
| 1.3. | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | Администрация Юрлинского муниципального округа | 2023 | 2023 |  |
| 1.3.1 | Реконструкция системы водоснабжения с.Юрла Пермского края | Администрация Юрлинского муниципального округа | 2023 | 2023 | - реконструированная система водоснабжения Юрлинского МО |
| 1.3.2 | Реконструкция системы водоснабжения п. Усть-Березовка Юрлинского муниципального округа Пермского края | Администрация Юрлинского муниципального округа | 2023 | 2023 | - реконструированная система водоснабжения Юрлинского МО |
| 1.3.3 | Реконструкция системы водоснабжения д.Титова Юрлинского муниципального округа Пермского края | Администрация Юрлинского муниципального округа | 2023 | 2023 | - реконструированная система водоснабжения Юрлинского МО |
| 1.4. | Разработка (корректировка) проектно-сметной документации по строительству (реконструкции, модернизации) объектов питьевого водоснабжения | Администрация Юрлинского муниципального округа | 2023 | 2023 |  |
| 2. | Основное мероприятие «Развитие объектов газоснабжения» | Администрация Юрлинского муниципального округа | 2022 | 2022 | - наличие проектно-сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы |
| 2.1. | Распределительные газопроводы с. Юрла Юрлинского района (2 очередь), разработка ПСД | Администрация Юрлинского муниципального округа | 2022 | 2022 | - наличие проектно-сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы |
| 3. | Основное мероприятие "Развитие объектов теплоснабжения" | Администрация Юрлинского муниципального округа | 2022 | 2024 |  |
| 3.1. | Реконструкция систем теплоснабжения с установкой газоиспользующего оборудования | Администрация Юрлинского муниципального округа | 2022 | 2022 |  |
| 3.2. | Улучшение качества систем теплоснабжения на территориях муниципальных образований Пермского края | Администрация Юрлинского муниципального округа | 2022 | 2024 |  |
| 3.2.1 | Разработка проектной документации "Реконструкция систем теплоснабжения с установкой газоиспользующего оборудования в с.Юрла Пермского края" (Остаток 2021г) | Администрация Юрлинского муниципального округа | 2022 | 2022 | - наличие проектно-сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы |
| 3.2.2 | Разработка проектной документации "Реконструкция систем теплоснабжения с установкой газоиспользующего оборудования ул.Коммунаров 15 с.Юрла Пермского края" (Остаток 2021 | Администрация Юрлинского муниципального округа | 2022 | 2022 | - наличие проектно-сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы |
| 3.2.3 | Разработка проектной документации "Реконструкция систем теплоснабжения с установкой газоиспользующего оборудовани ул.Ленина 26 с.Юрла Пермского края" (Остаток 2021г) | Администрация Юрлинского муниципального округа | 2022 | 2022 | - наличие проектно-сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы |
| 3.2.4 | Реконструкция систем теплоснабжения с установкой газоиспользующего оборудования (1 очередь) | Администрация Юрлинского муниципального округа | 2022 | 2023 | - функционирование котельной с газоиспользующим оборудованием |
| 3.2.5 | Реконструкция систем теплоснабжения с установкой газоиспользующего оборудования (2 очередь) | Администрация Юрлинского муниципального округа | 2022 | 2024 | - функционирование котельной с газоиспользующим оборудованием |
| 4. | Основное мероприятие "Развитие объектов коммунальной инфраструктуры" | Администрация Юрлинского муниципального округа | 2022 | 2022 | -строительство очистных сооружений в с.Юрла; -улучшение экологической ситуации в округе. |
| 4.1. | Строительство канализационных очистных сооружений к объекту: "Лечебный корпус с поликлиникой, с.Юрла" (Стройконтроль) | Администрация Юрлинского муниципального округа | 2022 | 2022 |  |
| 4.2. | Дополнительные расходы по строительству канализационных очистных сооружений к объекту : "Лечебный корпус с поликлиникой, с.Юрла" | Администрация Юрлинского муниципального округа | 2022 | 2022 |  |

Приложение 2.

5. Перечень целевых показателей муниципальной программы муниципального образования

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | ГРБС | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на начало реализации программы 2021г. | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «По поддержке и развитию объектов коммунальной инфраструктуры Юрлинского муниципального округа» |
| 1. Основное мероприятие «Развитие объектов водоснабжения» |
| Развитие сети водоснабжения в сельской местности |
| 1.1.1 | Протяженность построенных сетей водоснабжения | п.м. |  | 0 | 0 | 5739,2 | 0 |
| 1.1.2. | Получение услуги строительного контроля при строительстве сетей водоснабжения | шт |  | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1.2. Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований |
| 1.2.1 | Протяженность построенных сетей водоснабжения | м |  | 0 | 0 | 5739,2 | 0 |
| 1.3. Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения |
| 1.3.1 | Реконструированная система водоснабжения с.Юрла Пермского края | шт |  | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1.3.2 | Реконструированная система водоснабжения п. Усть-Березовка Юрлинского муниципального округа Пермского края | шт |  | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1.3.3 | Реконструированная система водоснабжения д.Титова Юрлинского муниципального округа Пермского края | шт |  | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1.4. Разработка (корректировка) проектно-сметной документации по строительству (реконструкции, модернизации) объектов питьевого водоснабжения |
| 1.4 | Получение проектно-сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы | шт |  | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2. Основное мероприятие «Развитие объектов газоснабжения» |
| 2.1. | Количество разработанных проектов, прошедших государственную экспертизу | шт |  | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3. Основное мероприятие «Развитие объектов теплоснабжения» |
| 3.1 | Получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости объектов теплоснабжения | шт. |  | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3.2 | Получение проектно-сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы | шт. |  | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 3.2.4 | Реконструированная система теплоснабжения (1 очередь) | шт. |  | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3.2.5 | Реконструированная система теплоснабжения (2 очередь) | шт. |  | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4. Основное мероприятие "Развитие объектов коммунальной инфраструктуры" |
| 4.1. | Стройконтроль строительства канализационных очистных сооружений к объекту: "Лечебный корпус с поликлиникой, с.Юрла" | 1 услуга |  | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4.2. | Производительность канализационных очистных сооружений | м3/сут |  | 0 | 100 | 0 | 0 |

Приложение 3.

6. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Источники финансиро-вания | Расходы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024г. |
| Муниципальная программа «По поддержке и развитию объектов коммунальной инфраструктуры Юрлинского муниципального округа» | Администрация округа | Всего, в том числе за счет средств: | 6569,77351 | 69119,03405 | 4333,80000 |
|  |  | бюджета округа | 2003,14655 | 6546,27455 | 4333,80000 |
|  |  | региональный бюджет | 4566,62696 | 62572,75950 | 0,00000 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1. Основное мероприятие «Развитие объектов водоснабжения» | Администрация округа | Всего, в том числе за счет средств: | 0,00000 | 18796,02405 | 0,00000 |
|  |  | бюджета округа | 0,00000 | 4030,12405 | 0,00000 |
|  |  | региональный бюджет | 0,00000 | 14765,90000 | 0,00000 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1. Развитие сети водоснабжения в сельской местности | Администрация округа | Всего, в том числе за счет средств: | 0,00000 | 1542,27902 | 0,00000 |
|  |  | бюджета округа | 0,00000 | 1542,27902 | 0,00000 |
|  |  | региональный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1.1.Строительство сети водопроводов микрорайона Саранинский 2 с. Юрла, Юрлинского района, Пермского края | Администрация округа | Всего, в том числе за счет средств: | 0,00000 | 1428,39348 | 0,00000 |
|  |  | бюджета округа | 0,00000 | 1428,39348 | 0,00000 |
|  |  | региональный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Администрация округа | Всего, в том числе за счет средств: | 0,00000 | 113,88554 | 0,00000 |
| 1.1.2. Стройконтроль |  | бюджета округа | 0,00000 | 113,88554 | 0,00000 |
|  |  | региональный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2. Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований | Администрация округа | Всего, в том числе за счет средств: | 0,00000 | 8190,53340 | 0,00000 |
|  |  | бюджета округа | 0,00000 | 2047,63340 | 0,00000 |
|  |  | региональный бюджет | 0,00000 | 6142,90000 | 0,00000 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2.1 Строительство сети водопроводов микрорайона Саранинский 2 с. Юрла, Юрлинского района, Пермского края | Администрация округа | Всего, в том числе за счет средств: | 0,00000 | 8190,53340 | 0,00000 |
|  |  | бюджета округа | 0,00000 | 2047,63340 | 0,00000 |
|  |  | региональный бюджет | 0,00000 | 6142,90000 | 0,00000 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.3. Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | Администрация округа | Всего, в том числе за счет средств: | 0,00000 | 431,58000 | 0,00000 |
|  |  | бюджета округа | 0,00000 | 431,58000 | 0,00000 |
|  |  | региональный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.3.1. Реконструкция системы водоснабжения с.Юрла Пермского края | Администрация округа | Всего, в том числе за счет средств: | 0,00000 | 225,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджета округа | 0,00000 | 225,00000 | 0,00000 |
|  |  | региональный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.3.2. Реконструкция системы водоснабжения п.Усть-Березовка Юрлинского муниципального округа Пермского края | Администрация округа | Всего, в том числе за счет средств: | 0,00000 | 106,58000 | 0,00000 |
|  |  | бюджета округа | 0,00000 | 106,58000 | 0,00000 |
|  |  | региональный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.3.3. Реконструкция системы водоснабжения в д.Титова Юрлинского муниципального округа Пермского края | Администрация округа | Всего, в том числе за счет средств: | 0,00000 | 100,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджета округа | 0,00000 | 100,00000 | 0,00000 |
|  |  | региональный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.4. Разработка (корректировка) проектно-сметной документации по строительству (реконструкции, модернизации) объектов питьевого водоснабжения | Администрация округа | Всего, в том числе за счет средств: | 0,00000 | 8631,63163 | 0,00000 |
|  |  | бюджета округа | 0,00000 | 8,63163 | 0,00000 |
|  |  | региональный бюджет | 0,00000 | 8623,00000 | 0,00000 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2. Основное мероприятие "Развитие объектов газоснабжения" | Администрация округа | Всего, в том числе за счет средств: | 1281,95100 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджета округа | 1281,95100 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | региональный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1. Распределительные газопроводы с. Юрла Юрлинского района (2 очередь), разработка ПСД | Администрация округа | Всего, в том числе за счет средств: | 1281,95100 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджета округа | 1281,95100 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | региональный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3. Основное мероприятие "Развитие объектов теплоснабжения" | Администрация округа | Всего, в том числе за счет средств: | 4153,85931 | 50323,01000 | 4333,80000 |
|  |  | бюджета округа | 661,39555 | 2516,15050 | 4333,80000 |
|  |  | региональный бюджет | 3492,46376 | 47806,85950 | 0,00000 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.1. Реконструкция систем теплоснабжения с установкой газоиспользующего оборудования | Администрация округа | Всего, в том числе за счет средств: | 661,39555 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджета округа | 661,39555 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | региональный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.2. Улучшение качества систем теплоснабжения на территориях муниципальных образований Пермского края | Администрация округа | Всего, в том числе за счет средств: | 3492,46376 | 50323,01000 | 4333,80000 |
|  |  | бюджета округа | 0,00000 | 2516,15050 | 4333,80000 |
|  |  | региональный бюджет | 3492,46376 | 47806,85950 | 0,00000 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.2.1.Разработка проектной документации "Реконструкция систем теплоснабжения с установкой газоиспользующего оборудования в с.Юрла Пермского края" (Остаток 2021г) | Администрация округа | Всего, в том числе за счет средств: | 2905,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджета округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | региональный бюджет | 2905,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.2.2. Разработка проектной документации "Реконструкция систем теплоснабжения с установкой газоиспользующего оборудования ул.Коммунаров 15 с.Юрла Пермского края" (Остаток 2021г) | Администрация округа | Всего, в том числе за счет средств: | 520,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджета округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | региональный бюджет | 520,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.2.3. Разработка проектной документации "Реконструкция систем теплоснабжения с установкой газоиспользующего оборудования ул.Ленина 26 с.Юрла Пермского края" (Остаток 2021г) | Администрация округа | Всего, в том числе за счет средств: | 67,46376 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджета округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | региональный бюджет | 67,46376 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.2.4. Реконструкция систем теплоснабжения с установкой газоиспользующего оборудования (1 очередь) | Администрация округа | Всего, в том числе за счет средств: | 0,00000 | 50323,01000 | 0,00000 |
|  |  | бюджета округа | 0,00000 | 2516,15050 | 0,00000 |
|  |  | региональный бюджет | 0,00000 | 47806,85950 | 0,00000 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.2.5. Реконструкция систем теплоснабжения с установкой газоиспользующего оборудования (2 очередь) | Администрация округа | Всего, в том числе за счет средств: | 0,00000 | 0,00000 | 4333,80000 |
|  |  | бюджета округа | 0,00000 | 0,00000 | 4333,80000 |
|  |  | региональный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4. Основное мероприятие "Развитие объектов коммунальной инфраструктуры" | Администрация округа | Всего, в том числе за счет средств: | 1133,96320 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджета округа | 59,80000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | региональный бюджет | 1074,16320 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.1. Строительство канализационных очистных сооружений к объекту: "Лечебный корпус с поликлиникой, с.Юрла" (Стройконтроль) | Администрация округа | Всего, в том числе за счет средств: | 59,80000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджета округа | 59,80000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | региональный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.2. Дополнительные расходы по строительству канализационных очистных сооружений к объекту : "Лечебный корпус с поликлиникой, с.Юрла" | Администрация округа | Всего, в том числе за счет средств: | 1074,16320 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджета округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | региональный бюджет | 1074,16320 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |