ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского муниципального округа Пермского края» (за 2021 год)

| Ответственный исполнитель программы | Администрация Юрлинского муниципального округа |
| --- | --- |

- Информация о цели и задачах муниципальной программы, достижении ожидаемых результатов за отчетный период:

Муниципальной программой предусмотрены нижеуказанные цели:

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского муниципального округа Пермского края», утверждена постановлением администрации муниципального района от 16.02.2021 г. №103.

В ходе исполнения муниципальной программы в нее вносились изменения следующими НПА:

Постановлением администрации муниципального округа от 12.04.2021 № 316 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского муниципального округа Пермского края», утвержденную постановлением администрации Юрлинского муниципального округа от 16.02.2021 г. №103»;

Постановлением администрации муниципального округа от 29.07.2021 № 631 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского муниципального округа Пермского края», утвержденную постановлением администрации Юрлинского муниципального округа от 16.02.2021 г. №103»;

Постановлением администрации муниципального округа от 20.10.2021 № 872 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского муниципального округа Пермского края», утвержденную постановлением администрации Юрлинского муниципального округа от 16.02.2021 г. №103»;

Постановлением администрации муниципального округа от 30.12.2021 № 1165 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского муниципального округа Пермского края», утвержденную постановлением администрации Юрлинского муниципального округа от 16.02.2021 г. №103»

Цели реализации Программы:

1. Повышение уровня жизни населения за счет формирования дорожной сети, соответствующей потребностям населения и экономики Юрлинского муниципального округа;

2. Обеспечение круглогодичного автотранспортного сообщения с населенными пунктами, повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и потерь от них;

3. Снижение отрицательного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду, формирование условий для стабильного экономического развития и повышения инвестиционной привлекательности округа.

4. Повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и потерь от них

Путем решения следующих задач:

1.Безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность, на территории округа;

2.Обеспечение более комфортных условий проживания населения округа, безопасности дорожного движения на территории округа;

3.Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью в округе;

4.Развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности –в перевозке пассажиров и грузов на территории округа (далее -транспортный спрос);

5.Условия для управления транспортным спросом;

6.Создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам;

7.Эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры

Достижение ожидаемых результатов позволит:

1.Повышение уровня жизни населения за счет формирования дорожной сети, соответствующей потребностям населения и экономики Юрлинского муниципального округа;

2.Повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и потерь от них, в том числе смертности;

3.Снижение отрицательного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду, формирование условий для стабильного экономического развития и повышения инвестиционной привлекательности муниципального округа.

2. Информация о ходе выполнения программных мероприятий с указанием проблем, возникшим в процессе их реализации

В ходе реализации муниципальной программы были заключены нижеследующие гражданско-правовые договора (далее – ГПД):

| Наименование ГПД | Предмет ГПД | Номер, дата ГПД | Срок завершения работ по ГПД | Наименование Подрядной организации | Стоимость ГПД, руб. | Показатель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения» |
| Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края |
| Муниципальный контракт | Ремонт участка автомобильной дороги " с.Юрла - д. Дубровка" (км 1+184-км 2+879) | б/н от 30.10.2020 | 01.08.2021 | ООО «Нарат-Строй» | 7416971,10 | 1,695 км | Дополнительное соглашение об увеличении цены Контракта до 7416971,10 руб. |
| Муниципальный контракт | Ремонт автомобильных дорог по улицам с. Юрла (ул. Молодёжная, ул. Горького, ул. Барышева, ул. Весенняя, ул. Партизанская, ул. Набережная ,ул. Ленина, ул. Комсомольская, ул. Набережная, ул. Полевая,ул. Свободы, ул. Чапаева, ул. Калинина, ул. Строителей, ул. Рычкова, пер. Кувинский, ул. Жукова); д. Сергеева (ул. Молодёжная, ул. Подгорная); д. Тимина (ул. Липовая, ул. Медовая, ул. Черёмуховая); пос. Чугайнов Хутор (ул. Первомайская, ул. Октябрьская, проулок на ул. Октябрьская) | б/н от 30.10.2021 | 01.07.2021 | ООО «Нарат-Строй» | 15693253,53 | 7,354 км | Дополнительное соглашение об увеличении цены Контракта до 15693253,53 руб. |
| Муниципальный контракт | Ремонт автомобильных дорог улиц д. Дубровка (ул. Садовая, ул. Полевая, ул. Старая Деревня, ул. Молодёжная, ул. Цветочная, пер. Верх-Лопвинский) | б/н от 04.12.2020 | 01.08.2021 | ООО «Институт СтройПроектИзыскания» | 3397787,40 | - | Контракт расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке |
| Муниципальный контракт | Ремонт автомобильных дорог по улицам с. Юм (ул. Центральная, ул. Весенняя, ул. Зеленая, ул. Полевая), д. Елога (ул. Полевая, ул. Мира, ул. Центральная, ул. Школьная), д. Липухина (ул. Садовая), д. Мыс (ул. Центральная), д. Большая Половина (ул. Набережная), д. Деткина (ул. Юбилейная), д. Миронова (ул. Липовая), с. Усть -Зула (ул. Набережная), д. Верхняя Лобанова (ул. Центральная), подъезда к д. Лобанова | б/н от 28.12.2020 | 01.10.2021 | ООО "Агродорстрой" | 12409204,56 | 9,662 км | Дополнительное соглашение об увеличении цены Контракта до 12480915,00 руб., в том числе: 71710,44 руб. за счет не софинансируемой части средств местного бюджета |
| Договор подряда | Ремонт автомобильной дороги по ул. Молодежная с. Юм км 000+032-км 000+572 | б/н от 29.06.2021 г. | до 15.09.2021 г. | ООО "Агродорстрой" | 596712,51 | 0,540 км |  |
| Муниципальный контракт | Ремонт автомобильной дороги по ул. Полевая д. Пож | б/н от 11.08.2021 | 31.03.2022 | ООО "Кедр-2" | 895205,97 | 0,488 км |  |
| Муниципальные контракты | Ремонт автомобильных дорог улиц д. Дубровка (ул. Садовая, ул. Полевая, ул. Старая Деревня, ул. Молодёжная, ул. Цветочная, пер. Верх-Лопвинский) | б/н от 06.09.2021 и 21.10.2021 | до 15.11.2021 г. | ООО "Агродорстрой" ООО "Кудымкаржилсервис" | 3737566,14 | 2,430 км |  |
| Муниципальный контракт | 1. Ремонт автомобильных дорог по улицам д. Кырова: Тихая (от ул. Свердлова до ул. Солнечная); Юбилейная (от ул. Кирова до д. №6 и от д. №1 до д. №5); Солнечная; Уральская; Садовая (от д. №52 ул. Кирова до ул. Уральская); Речная (от д. №2 до д.№5); Кирова (от д. №52 до д. №74); Молодёжная (от ул. Кирова до ул. Юбилейная) 2. Ремонт автомобильных дорог: ул. Луговая (от ул. Восточная до д. №3), Центральная (от ул. Хуторок до д. №2) в д. Васькова; ул. Заречная (от д. №1 до д. №9) в д. Сулай; подъезд к д. Сулай | б/н от 09.08.2021 | 31.03.2022 | ООО "Кедр-2" | 5500210,04* | 3,482км |  |
| Договор подряда | Ремонт автодороги" с. Юрла -пос. Усть-Берёзовка" участок №1 км 8+650- км 8+900 | б/н от 14.12.2020 | не позднее 01.06.2021 | ООО "Агродорстрой" | 355398,56 | 0,250 км |  |
| Договор подряда | Ремонт автодороги" с. Юрла -пос. Усть-Берёзовка" участок №2 км 9+300-км9+400 | б/н от 15.12.2020 | не позднее 01.06.2021 | ООО "Агродорстрой" | 585883,00 | 0,4 км |  |
| Договор подряда | Ремонт автодороги" с. Юрла -пос. Усть-Берёзовка" участок №3 км 17+470-км 17+670 | б/н от 16.12.2020 | не позднее 01.06.2021 | ООО "Агродорстрой" | 596413,00 | 0,4 км |  |
| Договор подряда | Ремонт участка автомобильной дороги " с.Юрла - пос. Усть-Березовка" (км 34+430-км 35+430) | б/н от 02.02.2021 | 01.07.2021 | ООО "Кедр-2" | 548662,22 | 1,0 км |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 48335480,63 | 28,741 км |  |
| Содержание автомобильных дорог муниципального округа и искусственных сооружений на них |
| Муниципальный контракт | Содержание а/д Юрла-Дубровка, Лопва-Касаткина, подъезд к д. Титова (январь- декабрь 2021 г.) | б/н от 23.11.2020 | 31.12.2021 | ООО "Кудымкаржилсервис" | 3264247,63 | 46,34 км |  |
| Муниципальный контракт | Содержание а/дорог Юрла - Чус, Елога-Галечник, Галечник -Сюзьва (январь- декабрь 2021 г.) | б/н от 23.11.2020 | 31.12.2021 | ООО "Кудымкаржилсервис" | 5564361,89 | 96,85 км |  |
| Муниципальный контракт | Содержание а/дороги Юм-У-Берёзовка-В-Коса-Сюзьва, Петраково-Ивановская (январь-декабрь 2021 г.) | б/н от 04.12.2020 | 31.12.2021 | ООО "Агродорстрой" | 2674208,82 | 96,314 км |  |
| Муниципальный контракт | устройство водоотводных канав с вырубкой мелколесья и кустарника на автомобильной дороге "подъезд к д. Титова" | б/н от 17.02.2021 | 01.06.2021 | ООО «Нарат-Строй» | 599653,00 |  |  |
| Муниципальный контракт | вывозка снега автомобильной дороги Юрла-Дубровка км 0+000-1+184 | б/н от 28.01.2021 | 12.02.2021 | ООО "Кудымкаржилсервис" | 61458,00 |  |  |
| Муниципальный контракт | вывозка снега ул. Октябрьская автомобильной дороги Юрла-У.Березовка | б/н от 28.01.2021 | 12.02.2021 | ООО "Кудымкаржилсервис" | 58758,00 |  |  |
| Муниципальный контракт | вывозка снега автомобильной дороги Юрла-Дубровка км 0+000-1+184 | б/н от 04.03.2021 | 12.03.2021 | ООО "Кудымкаржилсервис" | 58758,00 |  |  |
| Муниципальный контракт | вывозка снега ул. Октябрьская автомобильной дороги Юрла-У.Березовка | б/н от 12.03.2021 | 22.03.2021 | ООО "Кудымкаржилсервис" | 58758,00 |  |  |
| Муниципальный контракт | вывозка снега автомобильной дороги Юрла-Дубровка км 0+000-1+184 |  |  | ООО "Кудымкаржилсервис" | 3511,00 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 12343714,34 |  |  |
| Содержание автомобильных дорог муниципального округа и искусственных сооружений на них |
|  | Содержание автомобильных дорог муниципального округа и искусственных сооружений на них | 01.01.2021 | 31.12.2021 | МБУ «Юрлинское ЖКХ» | 4292550,00 |  |  |
| Ремонт автомобильных дорог между населёнными пунктами муниципального округа и искусственных сооружений на них |
| Муниципальный контракт | Ремонт моста через р.Зула автодороги «д. Пиукова-д. Вятчина» км 5+156,5 | б/н от 28.01.2021 | 01.06.2021 | ООО "Агродорстрой" | 599900,00 | 1 ед. |  |
| Муниципальный контракт | Устройство автопавильонов |  |  | ИП Ведерников Д.И. | 581992,00 |  |  |
| Муниципальный контракт | Восстановление участков автомобильной дороги «с.Юрла-пос.Усть-Берёзовка» |  |  | ООО "Кедр-2" | 599773,16 | 1,040 км |  |
| Договор поставки | трубу 1420х14 б/у в количестве 5,6 т | б/н от 31.05.2021 | 2 рабочих дня | Индивидуальный предприниматель Истомин Александр Петрович | 344107,00 |  | Ремонт водопропускной трубы на а/дороге "с. Юрла - пос. Ч-Хутор" (км 3+470) р. Юспочка |
| Муниципальный контракт | Ремонт автомобильных дорог по улицам с. Юм (ул. Центральная, ул. Весенняя, ул. Зеленая, ул. Полевая), д. Елога (ул. Полевая, ул. Мира, ул. Центральная, ул. Школьная), д. Липухина (ул. Садовая), д. Мыс (ул. Центральная), д. Большая Половина (ул. Набережная), д. Деткина (ул. Юбилейная), д. Миронова (ул. Липовая), с. Усть -Зула (ул. Набережная), д. Верхняя Лобанова (ул. Центральная), подъезда к д. Лобанова | б/н от 28.12.2020 | 01.10.2021 | ООО "Агродорстрой" | 71710,44 |  | Дополнительное соглашение об увеличении цены Контракта до 12480915,00 руб., в том числе:12409204,56 руб. за счет средств дорожного фонда (краевой и местный бюджет) |
|  | ИТОГО |  |  |  | 2197482,60 | 1,040 км |  |
| Основное мероприятие «Оказание услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом межмуниципального сообщения» |
| Расходы на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам в границах Юрлинского муниципального округа |
| Муниципальный контракт | Регулярная перевозока пассажиров и багажа автомобильным транспортом Маршрут «Юрла - Вятчина» по территории Юрлинского района | б/н от 11.01.2021 | 31.12.2021 | ООО «АвтоКомфорт» | 259276,00 | 1 маршрут |  |
| Муниципальный контракт | Регулярная перевозока пассажиров и багажа автомобильным транспортом Маршрут «Юрла – Дубровка» по территории Юрлинского района | б/н от 11.01.2021 | 31.12.2021 | ООО «АвтоКомфорт» | 266084,00 | 1 маршрут |  |
| Муниципальный контракт | регулярная перевозока пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом. Маршрут « Юрла-Чугайнов-Хутор» по территории Юрлинского района | б/н от 11.01.2021 | 31.12.2021 | ООО «АвтоКомфорт» | 126358,00 | 1 маршрут |  |
| Муниципальный контракт | Регулярные перевозоки пассажиров и багажа автомобильным транспортом Маршрут «Юрла – Деткина» по территории Юрлинского района | б/н от 11.01.2021 | 31.12.2021 | ООО «АвтоКомфорт» | 247757,00 | 1 маршрут |  |
| Муниципальный контракт | регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом Маршрут «Юрла-Елога» по территории Юрлинского района | б/н от 01.12.2020 | 31.12.2020 | ООО «АвтоКомфорт» | 26 757,27 | 1 маршрут |  |
| Муниципальный контракт | регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом Маршрут «Юрла-Елога» по территории Юрлинского района | б/н от 27.01.2021 | 31.01.2021 | ООО «АвтоКомфорт» | 42 584,84 |  |  |
| Муниципальный контракт | регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом Маршрут «Юрла-Елога» по территории Юрлинского района | б/н от 01.02.2021 | 28.02.2021 | ООО «АвтоКомфорт» | 38 944,12 |  |  |
| Муниципальный контракт | регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом Маршрут «Юрла-Елога» по территории Юрлинского района | б/н от 01.03.2021 | 31.03.2021 | ООО «АвтоКомфорт» | 28 989,20 |  |  |
| Муниципальный контракт | регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом Маршрут «Юрла-Елога» по территории Юрлинского района | б/н от 01.04.2021 | 30.04.2021 | ООО «АвтоКомфорт» | 30 112,02 |  |  |
| Муниципальный контракт | регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом Маршрут «Юрла-Елога» по территории Юрлинского района | б/н от 11.05.2021 | 31.12.2021 | ООО «АвтоКомфорт» | 273246,00 |  |  |
| Муниципальный контракт | регулярная перевозка пассажиров и багажа автомобильным транспортом Маршрут « Юрла-Усть-Березовка» по территории Юрлинского района | б/н от 27.01.2021 | 31.01.2021 | ООО «АвтоКомфорт» | 53689,00 | 1 маршрут |  |
| Муниципальный контракт | регулярная перевозка пассажиров и багажа автомобильным транспортом Маршрут « Юрла-Усть-Березовка» по территории Юрлинского района | б/н от 01.02.2021 | 28.02.2021 | ООО «АвтоКомфорт» | 60893,60 |  |  |
| Муниципальный контракт | регулярная перевозка пассажиров и багажа автомобильным транспортом Маршрут « Юрла-Усть-Березовка» по территории Юрлинского района | б/н от 01.03.2021 | 31.03.2021 | ООО «АвтоКомфорт» | 37590,33 |  |  |
| Муниципальный контракт | регулярная перевозка пассажиров и багажа автомобильным транспортом Маршрут « Юрла-Усть-Березовка» по территории Юрлинского района | б/н от 01.04.2021 | 30.04.2021 | ООО «АвтоКомфорт» | 39986,06 |  |  |
| Муниципальный контракт | регулярная перевозка пассажиров и багажа автомобильным транспортом Маршрут « Юрла-Усть-Березовка» по территории Юрлинского района | б/н от 11.05.2021 | 31.12.2021 | ООО «АвтоКомфорт» | 275651,00 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 1807918,44 | 6 маршрутов |  |
| Основное мероприятие «Безопасность дорожного движения» |
| Развитие системы организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий |
| Муниципальный контракт | установка дорожных знаков и обустройство парковки по ул. Ленина с.Юрла | б/н от 14.07.2021 | 10.08.2021 | Индивидуальный предприниматель Казютин Александр Владимирович | 98074,85 |  |  |
| Договор подряда | устройство уличного освещения над 3-мя пешеходными переходами в с.Юрла: ул. Ленина, Коммунаров, Октябрьская | №44-07-126/21 от 04.08.2021 | в течение 3 календарных месяцев с момента поступления денежных средств (аванса) на счет Подрядчика | ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» | 106 545,17 |  |  |
| Договор подряда | модернизация нерегулируемых пешеходных переходов в с.Юрла (восстановление дорожной разметки) | № б/н от 13.08.2021 г. | 01.09.2021 г. | Индивидуальный предприниматель Похода Николай Дмитриевич | 128445,00 |  |  |
| Договор поставки | Поставка дорожных знаков | № б/н от 09.07.2021 | до момента исполнения всех обязательств | Общество с ограниченной ответственностью «ТандемЗнак» | 24690,00 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 357755,02 |  |  |
| Расходы на проведение мероприятий с детьми по безопасности дорожного движения |
|  | Совершенствование обучения детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах |  |  |  | 22200,00 |  |  |
| Основное мероприятие «Прочие мероприятия по развитию дорожного движения» |
| Организация дорожного движения |
| Работы по разработке проектов организации дорожного движения (дислокации дорожных знаков) и по паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |
| Договор | по разработке технических паспортов автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на территории Юрлинского муниципального округа | № 14-21-ТП от 22.04.2021 | 25 июня 2021 | ООО «РИК» | 393860,00 | 39,615 км |  |
| Договор | по разработке проектов организации дорожного движения (дислокации дорожных знаков) автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений | № 14-21-ПД от 22.04.2021 | 25 июня 2021 | ООО «РИК» | 236316,00 | 39,615 км |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 636176,00 | 39,615 км |  |

* Общий объем плановых назначений по расходам увеличен приказом Финансового управления администрации Юрлинского муниципального округа от 30.12.2021 г. №23на 4 238,93 тыс. руб. за счет поступления субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

Примечание: В 2021 году к реализации планировалось мероприятие «Ремонт автомобильных дорог по ул. Пермяцкая в с. Юрла, «Юрла-Дубровка» км 000+555-км 000+781», общей протяженностью ремонтируемых участков по мероприятию 0,273 км, в том числе:

- ул. Пермяцкая с. Юрла км 000+123 – км 000+170 – 0,047 км;

- «с. Юрла-д. Дубровка» км 000+555 – км 000+781 – 0,226 км;

В целях реализации мероприятия администрацией была проведена процедура определения Подрядчика, путем проведения электронного аукциона. Извещение о проведении электронного аукциона на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Юрлинского муниципального округа Пермского края, а именно «Ремонт автомобильных дорог по ул. Пермяцкая в с. Юрла, «Юрла-Дубровка» км 000+555-км 000+781» объявлен 14.07.2021 г.  Номер извещения № 0156600036721000060. 23.07.2021 г. Аукцион признан не состоявшимся в связи с тем, что в установленный извещением срок не поступило ни одной заявки. Переговоры с потенциальными Подрядчиками результата не дали из-за изменения цен на планируемые объемы работ. В связи чем имелся риск не реализации данного мероприятия в 2021 году в виду чего данное мероприятие было заменено на реализацию мероприятия «Ремонт автомобильной дороги по ул. Полевая д. Пож».

3. Оценка эффективности муниципальной программы

  - Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм) определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм) и их плановых значений по формуле:

Сдц = (Сдп1 + Сдп2 + СдпN) / N,

где

Сдц - степень достижения целей (решения задач);

Сдп - степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм);

N - количество целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм).

Так как муниципальной программой предусмотрено достижение 1 показателя, то Сдц будет равняться 100%

3.2. Степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм) (Сдп) рассчитывается по формуле:

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Сдп = Зф / Зп х 100,

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Сдп = Зп / Зф х 100,

где

Зф - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы (подпрограмм);

Зп - плановое значение целевого показателя реализации муниципальной программы (подпрограмм).

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

N=4, тогда Сдп1 = (38/38*100+28,741/28,11*100+6/6*100+39,615/39,615*100) / 4=(100+102,2+100+100)/4=100,6%,

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

N=2, тогда Сдп2 = (10,12/24,0*100+2,16/3,04*100) / 2=(42,2+71,1)/2=56,7%,

Сдц =(100,6+56,7)/2=78,6%

Таким образом степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы равна 78,6%

  - Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограмм), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограмм) по формуле:

Уф = Фф / Фп х 100,

где

Уф - уровень финансирования реализации муниципальной программы;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы (подпрограмм);

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

В качестве плановых объемов финансирования принимается бюджетная роспись бюджета округа с учетом изменений.

Фф= 69 993,27703 тыс.руб.

Фп= 65 815,62902 тыс.руб.

Тогда Уф = 69 993,27703/ 65 815,62902х 100=106,3%

3.4.  Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) рассчитывается в % по следующей формуле:

Эмп = Сдц x Уф/100

Эмп=78,6*106,3/100=83,6%

Вывод: оценка эффективности реализации муниципальной программы «программы «Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского муниципального округа Пермского края» согласно оценки критериев, указанных в Постановление администрации Юрлинского муниципального округа от 22.09.2020 г. №589 составляет «Эффективный уровень», так как процент эффективности реализации муниципальной программы находится в диапазоне критерий оценки эффективности «От 80 до 100».

- Анализ факторов влияющих на достижение ожидаемых результатов реализации муниципальной программы

Анализ факторов (бюджетные риски, связанные с дефицитом краевого и местного бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по финансированию мероприятий Программы; социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения; управленческие риски, связанные с неэффективным управлением реализации Программы, недостаточным контролем над реализацией Программы и иные риски, которые могут препятствовать выполнению Программы), влияющих на достижение ожидаемых результатов реализации муниципальной программы показал, что риск не достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы минимален, финансирование Программы было обеспечено в полном объеме, необходимые процедуры для реализации программы были своевременно исполнены (проведение конкурных процедур, заключение муниципальных контрактов (договоров), выполнение работ Исполнителями, приемка и оплата принятых работ Заказчиком

- Информация о достижении целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм и показателей непосредственного результата основных мероприятий и причинах отклонения фактических значений показателей от прогнозных:

| № п/п | Целевой показатель, ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | % исполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям | 38,8 % | 38,8 % | 100% |  |
| 1.2. | Протяженность принятых автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации мероприятий строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта | 28,11 км | 28,741 км | 102,2% |  |
| 2. | Основное мероприятие «Оказание услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом муниципального и межмуниципального сообщения» |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество маршрутов, организованных по перевозке пассажиров автомобильным транспортом муниципального сообщения | 6 шт | 6 | 100% |  |
| 3. | Основное мероприятие "Мероприятия по безопасности дорожного движения" |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения | 10,12 чел. | 24,0 чел. | 42,2% | Общее количество жителей округа 8,329 тысяч населения |
| 3.2 | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тысяч транспортных средств (транспортный риск) | 2,16 чел. | 3,04 чел. | 71,1% | Общее количество транспортных средств 3,045 тысяч транспортных средств |
| 4. | Основное мероприятие «Прочие мероприятия по развитию дорожного движения» |  |  |  |  |
| 4.1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, прошедших технический учет | 39,615 км | 39,615 км | 100% |  |

6. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования | Причины не освоения бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источник финансирования | План, тыс.руб. | Факт, тыс.руб. | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского муниципального округа Пермского края" | Всего | 65 815,62902 | 69 993,27703 | 106,3 % |  |
|  |  | Местный бюджет | 26 568,60130 | 26 481,34450 | 99,7 % |  |
|  |  | Краевой бюджет | 39 247,02772 | 43 501,93253* | 110,8 % |  |
| 1.1. | Основное мероприятие "Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения" | Всего | 62 991,57656 | 67 169,22757 | 106,63 |  |
|  |  | Местный бюджет | 23 744,54884 | 23 667,29504 | 99,7 % |  |
|  |  | Краевой бюджет | 39 247,02772 | 43 501,93253* | 110,8 % |  |
| 1.1.1. | Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края | Всего | 44 157,82962 | 48 335,48063 | 109,4 % |  |
|  |  | Местный бюджет | 4 910,80190 | 4 833,54810 | 98,4 % |  |
|  |  | Краевой бюджет | 39 247,02772 | 43 501,93253* | 110,8 % |  |
| 1.1.2. | Содержание автомобильных дорог муниципального округа и искусственных сооружений на них | Бюджет Юрлинского муниципального округа | 16 636,26434 | 16 636,26434 | 100% | 12343714,34 руб. -администрация 4292550,00 руб. -МКУ «Юрлинское ЖКХ» |
| 1.1.3. | Ремонт автомобильных дорог муниципального округа и искусственных сооружений на них | Бюджет Юрлинского муниципального округа | 2 197,48260 | 2 197,48260 | 100% |  |
| 1.2. | Основное мероприятие «Оказание услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом межмуниципального сообщения» | Местный бюджет | 1 807,92144 | 1807,91844 | 100% |  |
| 1.2.1. | Расходы на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам в границах Юрлинского муниципального округа | Местный бюджет | 1 807,92144 | 1807,91844 | 100% |  |
| 1.3. | Основное мероприятие «Безопасность дорожного движения» | Местный бюджет | 379,95502 | 379,95502 | 100% |  |
| 1.3.1. | Развитие системы организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий | Местный бюджет | 357,75502 | 357,75502 | 100% |  |
| 1.3.1.1 | Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов в с.Юрла (восстановление дорожной разметки, организация освещения) | Местный бюджет | 357,75502 | 357,75502 | 100% |  |
| 1.3.2. | Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях | Местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0 |  |
| 1.3.2.1 | Повышение квалификации сотрудников пожарно-спасательных подразделений МЧС России | Местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0 |  |
| 1.3.3. | Расходы на проведение мероприятий с детьми по безопасности дорожного движения | Местный бюджет | 22,20000 | 22,20000 | 100% |  |
| 1.3.3.1 | Совершенствование обучения детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах | Местный бюджет | 22,20000 | 22,20000 | 100% |  |
| 1.3.4. | Обеспечение соблюдения норм и правил в области безопасности дорожного движения (информационное сопровождение, профилактика) | Местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0 |  |
| 1.4. | Основное мероприятие «Прочие мероприятия по развитию дорожного движения» | Местный бюджет | 636,176000 | 636,176000 | 100% |  |
| 1.4.1 | Организация дорожного движения | Местный бюджет | 636,176000 | 636,176000 | 100% |  |
| 1.4.1.1 | Работы по разработке проектов организации дорожного движения (дислокации дорожных знаков) и по паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Местный бюджет | 636,176000 | 636,176000 | 100% |  |

* Общий объем плановых назначений по расходам по мероприятию «Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края» увеличен приказом Финансового управления администрации Юрлинского муниципального округа от 30.12.2021 г. №23на 4 238,93 тыс. руб. за счет поступления субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Заключение: В рамках реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского муниципального округа Пермского края» в 2021 г.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского муниципального округа Пермского края» согласно оценки критериев, указанных в Постановлении администрации Юрлинского муниципального округа от 22.09.2020 г. №589 составляет «Эффективный уровень», так как процент эффективности реализации муниципальной программы составляет 83,6% и находится в диапазоне критерий оценки эффективности «От 80 до 100».

Составил _________________ Н.А. Дружинина

Проверил __________________ Е.Н. Горкунова