ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Юрлинского муниципального округа» за 2021 год, утвержденной Постановлением администрации Юрлинского муниципального округа № 919 от 30.12.2020 года « Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Юрлинского муниципального округа»

| Ответственный исполнитель программы | Главный специалист сектора ЖКХ администрации Юрлинского муниципального округа Пермского края – Перебатова Екатерина Михайловна |
| --- | --- |

1.Оценка достижения целей и задач муниципальной программы

В ходе реализации программы достигнуты следующие результаты:

Количество отремонтированных объектов муниципального жилищного фонда:

1. пос. Усть-Березовка, улица Набережная, д. 4, кв. 2 – капитальный ремонт печи;

2. пос. Усть-Березовка, улица Лесная, д. 1, кв. 2 – ремонт печи;

3. пос. Усть-Березовка, улица Таежная, д. 11, кв. 2 – капитальный ремонт печи;

4. пос. Усть-Березовка, улица Ленина, д. 4, кв. 2 – капитальный ремонт печи;

5. пос. Усть-Березовка, улица Горького, д. 8, кв. 1 – ремонт потолка;

6. пос. Комсомольский, улица Ленина, д. 2, кв. 2 – ремонт стены;

7. пос. Комсомольский, улица Ленина, д. 13, кв. 1 – капитальный ремонт печи;

8. д. Черная, ул. Трактовая, д. 8, кв. 2 – ремонт пола, ремонт крыши;

9. с. Юм, ул. Полевая, д. 5, кв. 2 – ремонт печи, ремонт пола, замена окон;

10. д. Титова, ул. Запольская, д. 9, кв. 2 – замена нижних венцов;

11. д. Титова, ул. Запольская, д. 9, кв. 1 – замена нижних венцов;

12. д. Пож, ул. Центральная, д. 28 – замена окон;

13. д. Пож, ул. Центральная, д. 6 – замена окон;

14. д. Пож, ул. Полевая, д. 1, кв. 1 – капитальный ремонт печи;

15. д. Пож, ул. Полевая, д. 7 – капитальный ремонт печи;

16. д. Дубровка, ул. Молодежная, д. 11 – капитальный ремонт печи, ремонт крыши;

17. д. Дубровка, ул. Садовая, д. 3, кв. 2 – замена окон;

18. с. Юрла, ул. Строителей, д. 3, кв. 2 – ремонт крыши;

19. д. Чужья, ул. Черемушки, д. 4, кв. 1 – капитальный ремонт печи;

20. д. Чужья, ул. Луговая, д. 7, кв. 2 – капитальный ремонт печи;

21. д. Келич, ул. Школьная, д. 13, кв. 1 – замена окон;

22. д. Пож, ул. Полевая, д. 6 – замена окон.

Отремонтированы следующие  водопроводные сети:

1. с. Юрла, ул. Весенняя – 1284 п.м.;

2. с. Юрла, ул. Северная – 121 п.м.;

3. с. Юрла, ул. Пролетарская – 269 п.м.;

4. с. Юрла, ул. Совхозная-Стефана Великопермского – 239 п.м.;

5. с. Юрла, ул. Ленина – 41 п.м.;

6. п. Усть-Березовка – 1053 п.м.;

7. с. Юм – 50 п.м.

Отремонтированы водонапорные башни в п. Усть-Березовка и с. Юм.

Произведено тех. подключение к электрическим сетям скважины в с. Юм.

Произведен ремонт тротуаров в деревянном исполнении на улицах:

- с. Юрла: ул. 50 лет Победы – 81 п.м., ул. 1 Мая – 165 п.м., ул. Колхозная – 163,5 п.м., ул. Ватутина – 414 п.м., ул. Пионеров – 222 п.м., ул. Пермяцкая – 90 п.м., ул. Ленина – 198 п.м., ул. Свердлова – 221 п.м.;

- д. Елога: ул. Полевая – 198 п.м.;

- с. Юм: в логу от ул. Центральная до ул. Весенняя – 120 п.м.;

- д. Келич: ул. Центральная – 200 п.м.;

- д. Дубровка: проулок от ул. Центральная до ул. Цветочная – 200 п.м.;

- д. Тимина: ул. Липовая – 225 п.м., переулок от ул. Липовая до ул. Центральная – 109 п.м.;

- с. Усть-Зула: от ул. Школьная, д. 22 до ул. Центральная, д. 43/1 – 132 п.м.;

- д. Лобанова: ул. Центральная (от дома 5 до дома 9) – 149 п.м.

В рамках реализации мероприятия «Приобретение коммунальной техники» приобретено 2 ед. коммунальной техники: вакуумная машина КО-522N, комбинированная дорожная машина КДМ76-15 в комплекте с оборудованием: пескоразбрасыватель, снегоуборочный отвал.

3. Информация о достижении целевых показателей муниципальной программы, показателей непосредственного результата основных мероприятий и причинах отклонения фактических значений показателей от прогнозных:

| № п/п | Целевой показатель, ед.измерения | Наименование программных мероприятий | Плановое значение на 2021 год | Фактическое значение на 2021 год | Отклонение, % | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ед | Количество отремонтированных объектов муниципального жилищного фонда | 22 | 22 | 0 |  |
| 2 | ед | Количество снесенных объектов аварийного жилищного фонда | 3 | 0 | 0 | Снос объектов предусмотрен другой программой |
| 3 | шт | Количество благоустроенных скверов, парков, отремонтированных памятников | 1,0 | 1,0 | 0 |  |
| 4 | км | Протяженность отремонтированных тротуаров | 2,89 | 2,89 | 0 |  |
| 5 | км | Протяженность отремонтированных водопроводных сетей | 3,35 | 3,06 | 8,65 | Не выполнен в полном объеме ремонт водопровода в с. Юрла по ул. Весенняя (221 п.м.), ул. Пролетарская (31 п.м.), ул. Совхозная-Стефана Великопермского (36 п.м.). Экономия средств была направлена на ремонт водопровода и башни в п. Усть-Березовка, ремонт башни в с. Юм, на тех. подключение к электрическим сетям скважины в с. Юм. |
| 6 | ед. | Приобретение коммунальной техники | 2 | 2 | 0 |  |

4. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования | Причины неосвоения бюджетных средств |
| --- | --- | --- |
|  | Источник финансирования | План, тыс. руб. | Факт, Тыс. руб. | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Юрлинского муниципального округа» | Всего | 34 730,99 | 34 713,89 | 99,9 |  |
|  | Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края | 24 714,60 | 24 713,89 | 99,9 |  |
|  | Краевой бюджет | 10 016,39 | 10 000,00 | 99,8 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
| 1. Основное мероприятие «Жилищное хозяйство» | Всего | 13,30 | 12,60 | 94,7 |  |
|  | Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края | 13,30 | 12,60 | 94,7 |  |
|  | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
| 1.1. Обеспечение мероприятий по содержанию и ремонту жилищного фонда | Всего | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2. Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | Всего | 13,30 | 12,60 | 94,7 | Экономия связана в связи с расселением многоквартирных домов по адресу:с. Юрла, ул. Герцена, д.16, с. Юрла,Калинина, д.8, с. Юрла, ул. Свердлова, д.8 |
|  | Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края | 13,30 | 12,60 | 94,7 |  |
|  | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
| 2. Основное мероприятие «Коммунальное хозяйство» | Всего | 3 187,22 | 3 187,22 | 100 |  |
|  | Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края | 3 187,22 | 3 187,22 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
| 2.1. Мероприятия по содержанию и ремонту водопроводов, обслуживанию сетей водоснабжения | Всего | 2 438,46 | 2 438,46 | 100 |  |
|  | Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края | 2 438,46 | 2 438,46 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
| 2.2. Мероприятия по обслуживанию сетей газоснабжения | Всего | 748,76 | 748,76 | 100 |  |
|  | Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края | 748,76 | 748,76 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
| 3. Основное мероприятие «Благоустройство» | Всего | 3 028,98 | 3 028,98 | 100 |  |
|  | Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края | 3 028,98 | 3 028,98 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
| 3.1. Уличное освещение | Всего | 1 464,56 | 1 464,56 | 100 |  |
|  | Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края | 1 464,56 | 1 464,56 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
| 3.2. Организация и содержание мест захоронения (кладбищ) | Всего | 33,59 | 33,59 | 100 |  |
|  | Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края | 33,59 | 33,59 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
| 3.3. Организация мероприятий по благоустройству | Всего | 1 530,82 | 1 530,82 | 100 |  |
|  | Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края | 1 530,82 | 1 530,82 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
| 4. Основное мероприятие «Реализация мероприятий за счёт средств на преобразование муниципальных округов» | Всего | 14 252,68 | 14 236,29 | 99,9 |  |
|  | Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края | 4 236,29 | 4 236,29 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет | 10 016,39 | 10 000,00 | 99,8 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
| 4.1. Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований | Всего | 14 252,68 | 14 236,29 | 99,9 |  |
|  | Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края | 4 236,29 | 4 236,29 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет | 10 016,39 | 10 000,00 | 99,8 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
| 5. Основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего | 14 248,81 | 14 248,81 | 100 |  |
|  | Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края | 14 248,81 | 14 248,81 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
| 5.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных бюджетных учреждений (организаций) | Всего | 14 248,81 | 14 248,81 | 100 |  |
|  | Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края | 14 248,81 | 14 248,81 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
| 6. Основное мероприятие «Охрана окружающей среды» | Всего | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
| 6.1. Повышение уровня экологической культуры населения | Всего | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |

5. Расчёт оценки эффективности муниципальной программы

Сдц = (Сдп1 + Сдп2 + СдпN) / N, где

Сдц - степень достижения целей (решения задач);

Сдп - степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм);

N - количество целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм).

Сдц = (100+0+100+100+91,35+100) : 6 = 81,89

Сдп = Зф / Зп х 100,

Сдп1 = 22: 22 ×100 = 100

Сдп2 = 3:0 × 100 = 0

Сдп3 = 1:1×100 = 100

Сдп4 = 2,89:2,89×100 = 100

Сдп5 = 3,06:3,35 ×100 = 91,35

Сдп6 = 2,0:2,0 × 100 = 100

Уф = Фф / Фп х 100, где

Уф - уровень финансирования реализации муниципальной программы;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы (подпрограмм);

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

В качестве плановых объемов финансирования принимается бюджетная роспись бюджета округа с учетом изменений.

Уф = 34 713,89:34 730,99 × 100 = 99,9 %.

Эмп = Сдц x Уф

81,89 × 99,9 : 100 = 81,80 %

В сопоставлении фактического объема финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной Программы и планового объема финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период, процент исполнения равен 81,80 %.

Уровень эффективности достигнутых целей и решенных задач по программе - эффективный (критерий оценки эффективности от 80до 100).

Исполнитель:

Главный специалист сектора ЖКХ Администрации Юрлинского муниципального округа____________ Е. М. Перебатова

Согласовано:

Глава муниципального округа –  глава администрации Юрлинского муниципального округа ____________Т. М. Моисеева