ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ______.2022                                                                                                      №

| Об утверждении муниципальной программы «По поддержке и развитию объектов коммунальной инфраструктуры Юрлинского муниципального округа» |  |
| --- | --- |

# В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Пермского края от 20.06.2019 № 426-ПК «Об образовании нового муниципального образования Юрлинского муниципального округа Пермского края», постановления Администрации Юрлинского муниципального округа Пермского края от 22.09.2020 № 589 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Юрлинского муниципального округа Пермского края и Методики оценки эффективности муниципальных программ Юрлинского муниципального округа Пермского края», а так же в целях упорядочения процесса взаимодействия органов местного самоуправления Юрлинского муниципального округа при формировании бюджета Юрлинского муниципального округа на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов, решением думы Юрлинского муниципального округа Пермского края от 19.12.2021г. № 281 «О бюджете муниципального образования «Юрлинский муниципальный округ Пермского края» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (второе чтение),

# администрация Юрлинского муниципального округа Пермского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемую муниципальную программу «По поддержке и развитию объектов коммунальной инфраструктуры Юрлинского муниципального округа».

- Постановление Администрации Юрлинского муниципального округа от 28.02.2021 г. №128 «Об утверждении муниципальной программы «По поддержке и развитию объектов коммунальной инфраструктуры Юрлинского муниципального округа» (в редакции Постановлений АЮМО ПК №305 от 06.05.2022г., №336 от 20.05.2022г., №555 от 01.08.2022г) признать утратившим силу.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения с 1 января 2023 года.

- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене «Вестник Юрлы» и размещению на сайте http://adm-urla.ru/.

- Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя главы администрации Юрлинского муниципального округа по строительству и инфраструктуре Дружинину Н.А.

Глава муниципального округа-

глава администрации Юрлинского

муниципального округа                                                                      Т.М. Моисеева

# УТВЕРЖДЕНА

# постановлением Администрации

# Юрлинского муниципального округа

от _______.2022 г.  №_____

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ПО ПОДДЕРЖКЕ И РАЗВИТИЮ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»

- ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Ответственный исполнитель программы | Администрация Юрлинского муниципального округа Пермского края |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | Отсутствуют |
| Участники программы | Администрация Юрлинского муниципального округа |
| Подпрограммы программы | Отсутствуют |
| Цели программы | Приведение системы коммунальной инфраструктуры в соответствие с потребностями развития округа, в том числе: перспективного строительства. |
| Задачи программы | 1. Строительство систем коммунальной инфраструктуры. 2. Обеспечение безопасной экологической среды. 3. Улучшение условий проживания населения округа. 4. Повышение уровня комплексного обустройства объектами коммунальной инфраструктуры округа. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Водоснабжение: - обеспечение водой 95 земельных участков при реализации мероприятия по водоснабжению; - реконструированная система водоснабжения в с.Юрла Теплоснабжение: - Реконструкция котельных с установкой газоиспользующего оборудования Водоотведение: - Подведенная оборотная вода от объекта: «Лечебный корпус с поликлиникой, с.Юрла» к канализационным очистным сооружениям. |
| Этапы и сроки реализации программы | Муниципальная программа рассчитана на период с 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов. |
| Целевые показатели программы | № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 |
|  | 1 | Протяженность построенных сетей водоснабжения | п.м. | 5739,2 | 0 | 0 |
|  | 2 | Реконструированная система теплоснабжения с установкой газоиспользующего оборудования (1 очередь) | шт. | 1 | 0 | 0 |
|  | 3 | Реконструированная система теплоснабжения с установкой газоиспользующего оборудования (2 очередь) | шт. | 0 | 1 | 0 |
|  | 4 | Разработанная (откорректированная) проектно-сметная документация по строительству (реконструкции, модернизации) объектов питьевого водоснабжения | шт. | 1 | 0 | 0 |
|  | 5 | Подведенная оборотная вода от объекта: «Лечебный корпус с поликлиникой, с.Юрла» к канализационным очистным сооружениям. | шт. | 1 | 0 | 0 |
| Объёмы и источники финансирование программы | Источник финансирования | Расходы (тыс.руб.) |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 |
|  | Всего | 19487,09295 | 4333,80000 | 0,00000 |
|  | Бюджет Юрлинского округа | 4721,19295 | 4333,80000 | 0,00000 |
|  | Краевой бюджет | 14765,90000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2. Основные цели и задачи муниципальной программы

Сложившаяся ситуация в сфере коммунальной инфраструктуры на территории Юрлинского муниципального округа препятствует формированию социально-экономических условий для устойчивого развития с. Юрла.

В Юрлинском округе и в сфере коммунальной инфраструктуры налажена система электроснабжения, ведутся работы по ремонту сети старого водоснабжения. Одной из наиболее острых социальных проблем остаётся газоснабжение с. Юрла, снабжение водой нового микрорайона Саранинский 2, реконструкция систем газоснабжения с установкой газоиспользующего оборудования котельных. Программа является одним из важнейших направлений деятельности администрации по реализации улучшения условий проживания населения.

Для решения организационно-методических, экономических и правовых проблем в сфере водоснабжения, водоотведения и газоснабжения на территории округа, целесообразно использовать программно-целевой метод.

2.1.  Основные цели и задачи

Цель: приведение системы коммунальной инфраструктуры в соответствие с потребностями развития округа, в том числе перспективного строительства.

Цель муниципальной программы реализуется посредствам решения следующих задач:

1.Строительство систем коммунальной инфраструктуры.

2.Улучшение условий проживания населения округа.

3.Повышение уровня комплексного обустройства объектами коммунальной инфраструктуры округа.

2.2. Ожидаемые результаты реализации Программы

Водоснабжение:

- обеспечение водой 95 земельных участков при реализации мероприятия по водоснабжению;

- реконструированная система водоснабжения в Юрлинском МО.

Теплоснабжение:

- реконструкция котельных с установкой газоиспользующего оборудования.

Водоотведение:

- подведение оборотной воды от объекта: «Лечебный корпус с поликлиникой, с.Юрла» к канализационным очистным сооружениям.

3. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало реализации | Окончание реализации |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «По поддержке и развитию объектов коммунальной инфраструктуры Юрлинского муниципального округа» |
| 1. | Основное мероприятие «Развитие объектов водоснабжения» | Администрация Юрлинского МО | 2023 | 2025 |  |
| 1.1 | Развитие сети водоснабжения в сельской местности | Администрация Юрлинского МО | 2023 | 2025 | - обеспечение водой 95 земельных участков при реализации мероприятия по водоснабжению |
| 1.1.1 | Стройконтроль | Администрация Юрлинского МО | 2023 | 2023 |  |
| 1.1.2 | Авторский надзор | Администрация Юрлинского МО | 2023 | 2023 |  |
| 1.2 | Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований | Администрация Юрлинского МО | 2023 | 2023 |  |
| 1.2.1 | Строительство сети водопроводов микрорайона Саранинский 2 с. Юрла, Юрлинского округа, Пермского края | Администрация Юрлинского МО | 2023 | 2023 | - обеспечение водой 95 земельных участков при реализации мероприятия по водоснабжению |
| 1.3. | Разработка (корректировка) проектно-сметной документации по строительству (реконструкции, модернизации) объектов питьевого водоснабжения | Администрация Юрлинского МО | 2023 | 2024 | - наличие проектно-сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы |
| 1.3.1 | Реконструкция системы водоподготовки Юрлинского муниципального округа Пермского края | Администрация Юрлинского МО | 2023 | 2024 | - наличие проектно-сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы |
| 2. | Основное мероприятие «Развитие объектов теплоснабжения» | Администрация Юрлинского МО | 2023 | 2024 |  |
| 2.1. | Улучшения качества систем теплоснабжения на территориях муниципальных образований Пермского края | Администрация Юрлинского МО | 2023 | 2024 |  |
| 2.1.1 | Реконструкция систем теплоснабжения с установкой газоиспользующего оборудования (1 очередь) | Администрация Юрлинского МО | 2023 | 2023 | - функционирование котельных с газоиспользующим оборудованием |
| 2.1.2 | Реконструкция систем теплоснабжения с установкой газоиспользующего оборудования (2 очередь) | Администрация Юрлинского МО | 2023 | 2024 | - функционирование котельных с газоиспользующим оборудованием |
| 3. | Основное мероприятие «Развитие объектов водоотведения. | Администрация Юрлинского МО | 2023 | 2023 |  |
| 3.1. | Подвод оборотной воды к канализационным очистным сооружениям к объекту: «Лечебный корпус с поликлиникой, с.Юрла» | Администрация Юрлинского МО | 2023 | 2023 | Подведенная оборотная вода от объекта: «Лечебный корпус с поликлиникой, с.Юрла» к канализационным очистным сооружениям. |

4. Основные меры правового регулирования, направленные на достижение целей и конечных результатов программы

4.1. Градостроительный кодекс Российской Федерации.

4.2. Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

4.3. Федеральный закон "О водоснабжении и водоотведении" от 07.12.2011 N 416-ФЗ.

4.4. Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

4.5.Федерального закона Российской Федерации от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации».

4.6. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

4.7. Постановление администрации Юрлинского муниципального округа Пермского края от 22.09.2020 № 589 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Юрлинского муниципального округа Пермского края и Методики оценки эффективности муниципальных программ Юрлинского муниципального округа Пермского края».

4.8. Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 N 502 "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов"

4.9. Постановление администрации Юрлинского муниципального округа Пермского края от 07.10.2022 № 781 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Юрлинского муниципального округа Пермского края на период 2023-2040гг.».

4.10. Постановление администрации Юрлинского муниципального округа Пермского края от 07.10.2022 № 780 «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Юрлинского муниципального округа Пермского края на период 2023-2040гг.».

4.11. Устав Юрлинского муниципального округа Пермского края.

4.12. Генеральный план Юрлинского муниципального округа Пермского края.

5. Перечень целевых показателей муниципальной программы муниципального образования

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | ГРБС | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на начало реализации программы 2022г. | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «По поддержке и развитию объектов коммунальной инфраструктуры Юрлинского муниципального округа» |
| 1. Основное мероприятие «Развитие объектов водоснабжения» |
| Развитие сети водоснабжения в сельской местности |
| 1.1.1. | Получение услуги строительного контроля при строительстве сетей водоснабжения | шт |  | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Получение услуги авторского контроля при строительстве сетей водоснабжения | шт |  | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1.2. Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований |
| 1.2.1 | Протяженность построенных сетей водоснабжения | м |  | 0 | 5739,2 | 0 | 0 |
| 1.3. Разработка (корректировка) проектно-сметной документации по строительству (реконструкции, модернизации) объектов питьевого водоснабжения |
| 1.3.1. | Получение проектно-сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы | шт |  | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2. Основное мероприятие «Развитие объектов теплоснабжения» |
| 2.1. | Реконструированная система теплоснабжения с установкой газоиспользующего оборудования (1 очередь) | шт. |  | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.2. | Реконструированная система теплоснабжения с установкой газоиспользующего оборудования (2 очередь) | шт. |  | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3. Основное мероприятие «Развитие объектов водоотведения» |
| 3.1. | Подвод оборотной воды к канализационных очистных сооружениям к объекту: «Лечебный корпус с поликлиникой, с.Юрла» |

- Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Расходы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 г. | 2024 г. | 2025г. |
| Муниципальная программа «По поддержке и развитию объектов коммунальной инфраструктуры Юрлинского муниципального округа» | Администрация округа | Всего, в том числе за счет средств: | 19925,35559 | 4333,80000 | 0,00000 |
|  |  | бюджета округа | 5159,45559 | 4333,80000 | 0,00000 |
|  |  | региональный бюджет | 14765,90000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1. Основное мероприятие «Развитие объектов водоснабжения» | Администрация округа | Всего, в том числе за счет средств: | 16979,20509 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджета округа | 2213,30509 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | региональный бюджет | 14765,90000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1. Развитие сети водоснабжения в сельской местности | Администрация округа | Всего, в том числе за счет средств: | 157,04006 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджета округа | 157,04006 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | региональный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Администрация округа | Всего, в том числе за счет средств: | 122,14768 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1.1. Стройконтроль |  | бюджета округа | 122,14768 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | региональный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1.2. Авторский контроль | Администрация округа | Всего, в том числе за счет средств: | 34,89238 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджета округа | 34,89238 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | региональный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2. Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований | Администрация округа | Всего, в том числе за счет средств: | 8190,53340 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджета округа | 2047,63340 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | региональный бюджет | 6142,90000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2.1 Строительство сети водопроводов микрорайона Саранинский 2 с. Юрла, Юрлинского района, Пермского края | Администрация округа | Всего, в том числе за счет средств: | 8190,53340 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджета округа | 2047,63340 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | региональный бюджет | 6142,90000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.3. Разработка (корректировка) проектно-сметной документации по строительству (реконструкции, модернизации) объектов питьевого водоснабжения | Администрация округа | Всего, в том числе за счет средств: | 8631,63163 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджета округа | 8,63163 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | региональный бюджет | 8623,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.3.1. Реконструкция системы водоподготовки Юрлинского муниципального округа Пермского края | Администрация округа | Всего, в том числе за счет средств: | 8631,63163 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджета округа | 8,63163 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | региональный бюджет | 8623,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2. Основное мероприятие "Развитие объектов теплоснабжения" | Администрация округа | Всего, в том числе за счет средств: | 2516,15000 | 4333,80000 | 0,00000 |
|  |  | бюджета округа | 2516,15000 | 4333,80000 | 0,00000 |
|  |  | региональный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1. Улучшения качества систем теплоснабжения на территориях муниципальных образований Пермского края | Администрация округа | Всего, в том числе за счет средств: | 2516,15000 | 4333,80000 | 0,00000 |
|  |  | бюджета округа | 2516,15000 | 4333,80000 | 0,00000 |
|  |  | региональный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1.1 Реконструкция систем теплоснабжения с установкой газоиспользующего оборудования (1 очередь) | Администрация округа | Всего, в том числе за счет средств: | 2516,15050 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджета округа | 2516,15050 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | региональный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1.2. Реконструкция систем теплоснабжения с установкой газоиспользующего оборудования (2 очередь) | Администрация округа | Всего, в том числе за счет средств: | 0,00000 | 4333,80000 | 0,00000 |
|  |  | бюджета округа | 0,00000 | 4333,80000 | 0,00000 |
|  |  | региональный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3. Основное мероприятие «Развитие объектов водоотведения» | Администрация округа | Всего, в том числе за счет средств: | 430,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджета округа | 430,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | региональный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.1. Подвод оборотной воды к канализационным очистным сооружениям к объекту: «Лечебный корпус с поликлиникой, с.Юрла» | Администрация округа | Всего, в том числе за счет средств: | 430,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджета округа | 430,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | региональный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

7. Описание мер муниципального регулирования и управления

рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей

муниципальной программы

В целях минимизации рисков при реализации муниципальной программы ответственный исполнитель муниципальной программы:

- определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы;

- обеспечивает своевременность мониторинга реализации муниципальной программы;

- вносит изменения в муниципальную программу в части изменения (дополнения), исключения мероприятий подпрограмм и их показателей, задач муниципальной программы и их показателей, целей подпрограмм и их показателей на текущий финансовый год или на оставшийся срок реализации подпрограмм;

- вносит изменения в муниципальную программу в части увеличения объемов бюджетных ассигнований на текущий финансовый год или на оставшийся срок реализации муниципальной программы;

- принимает меры по эффективному распределению имеющихся финансовых средств и усилению контроля за их расходованием.