от  13.03.2023г.                                                                                      № 174

О подготовке и организации мероприятий

по безаварийному пропуску весенних

половодий  и паводков на 2023 год

В целях заблаговременной организации мероприятий в период  весеннего половодья по уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций, возможных    отрицательных последствий высокого уровня паводка, подтопления территорий населенных пунктов, жилых массивов и  размыва дорожного полотна, предотвращения несчастных случаев с людьми,   Администрация Юрлинского  муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать и утвердить состав противопаводковой комиссии Юрлинского муниципального округа (Приложение 1).

2. Утвердить план  организационно – технических мероприятий  по организации проведения весенних половодий и паводков на 2023 год на территории Юрлинского муниципального округа (Приложение 2).

3. Возложить на противопаводковую комиссию  вопросы организации и контроля по пропуску паводковых вод на территории муниципального округа.

4. Возложить персональную ответственность за обеспечение безаварийного пропуска весеннего половодья и состояние водохозяйственных объектов (пруды, водозаборные, водосборные и водопропускные устройства, мостовые переезды, переходы) на руководителей предприятий, организаций и учреждений, в собственности или эксплуатации которых они находятся.

5. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений разработать соответствующие планы и графики дежурства на подведомственных объектах, о возникших ЧС незамедлительно сообщать в МКУ «ЕДДС Юрлинского муниципального округа».

6. Отделу общественной безопасности совместно с территориальным отделом организовать проведение подворового обхода мест проживания граждан, попадающих под подтопление, с вручением гражданам уведомлений и памяток о действиях в случае подтопления.

7. Рекомендовать:

- начальнику Кочевского РЭС обеспечить устойчивое электроснабжение муниципального округа, устранить возможность подтопления силовых трансформаторов и других объектов;

- начальнику пункта полиции № 2 (дислокация с. Юрла) МО МВД России «Кочевский» во взаимодействии с заведующим территориальным отделом администрации разработать план охраны жилых объектов в случае эвакуации населения;

- заведующему поликлиникой с. Юрла ГБУЗ ПК «Больница КПо» обеспечить необходимым запасом материалов и  медикаментов фельдшерско-акушерские пункты на территории округа.

9. И.о. начальника Управления образования утвердить мероприятия по учреждениям образования, обеспечивающие безопасную жизнедеятельность учащихся.

10. Директору МБУ «Юрлинское ЖКХ» быть готовым к руководству сводной аварийно-спасательной командой округа по укреплению дорожного полотна плотин прудов в случае угрозы их прорыва паводковыми водами.

11. Данное постановление опубликовать   в   информационном бюллетене "Вестник Юрлы" и разместить на официальном сайте Администрации Юрлинского  муниципального  округа.

12. Считать утратившим силу постановление Администрация Юрлинского  муниципального округа  № 51 от 02.02.2022 г.  «О подготовке и организации мероприятий по безаварийному пропуску весенний половодий и паводков на 2022 год».

13.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Юрлинского муниципального округа по общественной безопасности и работе с территориями Е.И. Верхоланцеву.

Глава муниципального округа –

Глава  администрации Юрлинского

муниципального округа

Пермского края                                                                     Т.М. Моисеева

Приложение  № 1

УТВЕРЖДЕН:

Постановлением

Администрации  Юрлинского

муниципального округа

от  13.03.2023 г. №  ___

СОСТАВ

противопаводковой комиссии Юрлинского муниципального округа

- Верхоланцева Е.И.. -  заместитель  главы администрации муниципального округа по общественной безопасности и работе с территориями,   председатель комиссии, р.т. (34294) 2-16-40;

- Братчикова С.А. – заведующий  отделом общественной безопасности администрации Юрлинского муниципального округа, секретарь комиссии, р.т.2-13-91, с.т. 89922117962

Члены комиссии:

-  Ташкинов С.И. – директор МБУ «Юрлинское ЖКХ» р.т. 2-16-79;

-  Половникова И.Г. – директор МБУ «ТХП», р.т. 2-16-22;

- Копытов В.В.– главный специалист отдела по архитектуре, строительству и дорожному хозяйству Администрации Юрлинского муниципального  округа,  р.т. 2-13-37;

- Сыриков Т.В. - мастер Юрлинского участка Северных электрических  сетей,  тел. 2-11-41 (по согласованию);

- Бусова Т.В.  -  врио начальника  пункта ПП № 2 (дислокация  с. Юрла)  МО  МВД России «Кочёвский»; тел. 2-14-91 (по согласованию);

-  Харина М.В.- заведующая поликлиникой с. Юрла  ГБУЗ ПК «Юрлинская больница КПО» тел. 2-11-28   (по согласованию);

- Горкунов С.А. - начальник Юрлинского участка89523184023 ООО «КудымкарЖилСервис», с. телефон   89024722288 (по согласованию).

Приложение №2

УТВЕРЖДЕН:

Постановлением

Администрации  Юрлинского

муниципального округа

от  13.03.2023 г. №  ___

ПЛАН

организационно-технических мероприятий

по безаварийному пропуску весенних половодий и паводков

на 2023 год  на территории Юрлинского муниципального округа

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Проверка состояния дамб и плотин прудов, мостов. Установление контроля за уровнем паводковых вод на дамбах, плотинах прудов и дорожного полотна, водомерных постов, а так же установка водомерных линеек по рекам Коса, Юм, Зула, Лопва, для передачи ежедневных сводок по уровню воды в реках в МКУ «ЕДДС Юрлинского муниципального округа» | С начала таяния снега и поднятия уровня вод | ППК администрации округа, Подрядные организации, обслуживающие дороги Юрлинского МО, МБУ «Юрлинское ЖКХ» |
| 2 | Проведение заблаговременных работ по очистке водопропускных, водоотводных труб и мостов на муниципальных дорогах и улицах населенных пунктов | до 06.04. 23 | Подрядные организации, обслуживающие дороги Юрлинского МО, МБУ «Юрлинское ЖКХ» |
| 3 | Проведение мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод и льда через плотины прудов и мостов на реках : Коса, Лопва, Юм, Зула | до 06.04.23 | Подрядные организации, обслуживающие дороги Юрлинского МО, МБУ «Юрлинское ЖКХ» |
| 4 | Приведение в готовность сил и средств на случай угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций на водных объектах и дорогах округа, укомплектование людьми, техникой, спасательными средствами | до 06.04.23 | КЧС и ОПБ округа и ППК администрации округа Подрядные организации, обслуживающие дороги Юрлинского МО, МБУ «Юрлинское ЖКХ» |
| 5 | Создать необходимый запас лесо-пило и других материалов на случай подмыва дамб, плотин , прудов, дорожного полотна, подготовка и разработка карьеров ПГС | до 06.04.23 | Подрядные организации, обслуживающие дороги Юрлинского МО, МБУ «Юрлинское ЖКХ» |
| 6 | Организация дежурства должностных лиц и членов ППК в администрации муниципального округа | с начала таяния снега | КЧС и ОПБ округа и противопаводковая комиссия администрации округа |
| 7 | Обеспечение бесперебойной устойчивой связи с населенными пунктами округа, обеспечение внеочередного прохождения информации по линиям связи по сигналам отдела ГО и ЧС | с 06.04.23 | Группа клиентского сервиса сервисного центра г. Кудымкар МКУ «ЕДДС Юрлинского муниципального округа» |
| 8 | Своевременная организация снабжения медицинскими препаратами ФАПов на период паводка и бездорожья | до начала распутицы | ГБУЗ ПК «Больница КПо», ФАПы |
| 9 | Заблаговременный завоз в магазины населенных пунктов округа запасов товаров повседневного спроса до весенней распутицы | до начала распутицы | ИП Полушкина Марина Николаевна ИП Четин Анатолий Николаевич ИП Сучков Александр Александрович |
| 10 | Проведение заседаний КЧС и ОПБ округа по вопросам организации и проведения весеннего половодья и паводков | до 24.03.23 до 10.04. 23 | КЧС и ОПБ округа |
| 11 | Проведение объездов по проверке состояния дорог, дамб, и плотин на территории муниципального округа | до 01.04.23 | Члены ППК, КЧС и ОПБ округа с представителями дорожных организаций |
| 12 | Подготовить месячный запас топлива, ГСМ | до 01.04.23 | МБУ «Юрлинское ЖКХ» МКУ «ЕДДС Юрлинского муниципального округа» МБУ «Юрлинское ТХП» |

Заведующий отделом общественной безопасности

администрации Юрлинского муниципального округа             С.А. Братчикова