СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ Юрлинского муниципального округа Пермского края

за 2022 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

| 1 | Муниципальная программа «Развитие системы образования Юрлинского муниципального округа Пермского края» | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной политики и спорта Юрлинского муниципального округа Пермского края» | 7 |
| 3 | Муниципальная программа «По поддержке и развитию объектов коммунальной инфраструктуры» | 9 |
| 4 | Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности в Юрлинском муниципальном округе Пермского края» | 11 |
| 5 | Муниципальная программа «Комплексное развитие территории Юрлинского муниципального округа Пермского края» | 12 |
| 6 | Муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Юрлинском муниципальном округе Пермского края» | 16 |
| 7 | Муниципальная программа «Управление имуществом и земельными ресурсами Юрлинского муниципального округа Пермского края» | 18 |
| 8 | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского муниципального округа Пермского края» | 19 |
| 9 | Муниципальная программа «Расселение аварийного жилищного фонда на территории Юрлинского муниципального округа Пермского края» | 25 |
| 10 | Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Юрлинского муниципального округа Пермского края» | 26 |
| 11 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» | 28 |
| 12 | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Юрлинского муниципального округа» | 29 |
| 13 | Муниципальная программа «Переселение жителей из труднодоступных, отдалённых и малочисленных населённых пунктов Пермского края» | 30 |
|  | Таблица. Результат расчёта оценки эффективности реализации муниципальных программ Юрлинского муниципального округа Пермского края за 2022 год | 31 |

Муниципальная программа «Развитие системы образования Юрлинского муниципального округа Пермского края»

Цель программы: усиление вклада образования в социально - экономическое развитие округа и повышение качества жизни населения путем:

- удовлетворения запросов на получение качественного дошкольного, общего и дополнительного образования;

-   создания условий для учебной и социальной успешности каждого учащегося.

Задачи программы:

- комплексное развитие сети образовательных учреждений для обеспечения доступности качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, а также дополнительного образования независимо от места проживания и социального положения;

- модернизация образовательных программ общего и дополнительного образования, направленных на достижение современного качества учебных результатов.

- создание условий для развития кадрового потенциала отрасли образования;

- выявление и поддержка одаренных детей.

- обеспечение эффективного использования имущественных комплексов образовательных организаций;

- развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей.

В 2022 году на реализацию мероприятий программы было направлено 261 754,23 тыс.руб., в т.ч. - средства бюджета Юрлинского муниципального округа – 67 422,81 тыс. руб.,

- средства краевого бюджета – 176 072,20 тыс. руб.,

- средства федерального бюджета – 12 855,53 тыс. руб.,

- внебюджетные источники финансирования – 5 403,70 тыс. руб.

Уровень освоения средств за счет всех источников финансирования составил 98,9%.

На 01.01.2023 г. услуги в системе образования оказывают:

- 1 дошкольное учреждение – МБДОУ «Юрлинский детский сад №3»;

- 3 общеобразовательных учреждения – МБОУ «Усть-Березовская ООШ», МБОУ «Усть-Зулинская ООШ» и МБОУ «Юрлинская средняя школа им.Л.Барышева»;

- 1 учреждение дополнительного образования – Юрлинский Дом детского творчества (юридическим лицом не является).

Доступность дошкольного образования от 1,6 мес. до 8 лет, от числа заявившихся (от учета детей) на 01.01.2023 г.  составляет    98 % (01.01.2022г.- 99,33%), что на 1,33 % меньше, чем в 2022г. Укомплектованность детских садов на 01.01.2023 составляет 84%. (на 01.01.2022- 90%.), дельта прироста составляет « -6» %, это связано с тем, что в ДОУ Юрлинского муниципального округа на 01.09 2022г. уменьшилось количество детей. На 01.01.2023 года численность детей, стоящих в регистре очередников для устройства в детские дошкольные учреждения, составляла 12 детей в возрасте от 0 до 3 лет из с. Юрла др. населенных пунктов, так как дети не прошли медицинский осмотр (на 01.01.2022 г. очередность составляла 1 ребенок).

Улучшается материально-техническое состояние имущественного комплекса образовательных организаций, в 2022 году проведен ремонт:

- в филиале МБОУ «Юрлинская средняя школа им.Л. Барышева» Чужьинская основная школа, отремонтирован спортзал в части: ремонт отмостки, усиление конструкции здания, ремонт входной группы;

- в МБОУ «Юрлинская средняя школа им.Л. Барышева» Дом детского творчества - произведена замена автоматической пожарной сигнализации на новую.

- в филиале МБОУ «Юрлинская средняя школа им.Л. Барышева» Вятчинская основная школа – отремонтирована теплотрасса и водопровод, в котельной произведена замена насосов. Построена новая спортивная площадка.

- в МБОУ «Усть-Зулинская ООШ» в здании Пожинского детского сада произведен внутренний ремонт, в части: отремонтированы стены, потолки, полы, крыльцо. Установлена новая пожарная сигнализация, электропроводка. Перенесена кухня в здание детского сада.

- в здании МБДОУ «Юрлинский детский сад № 3» по адресу: с.Юрла, ул. 50 лет Победы, 10а – произведен ремонт водосточной системы, отремонтированы лестничные площадки, замена плитки и установлены 2 козырька над входами.

Проведены мероприятия по антитеррористической защищённости объектов образования:

- МБОУ «Юрлинская средняя школа им.Л. Барышева» - забор 130м;

- установлена тревожная кнопка на стадионе МБОУ «Юрлинская средняя школа им.Л. Барышева»;

- в МБОУ «Усть-Зулинская ООШ» в здании Пожинского детского сада установлена автономная система оповещения и управления эвакуацией людей при угрозе терракта и при терракте;

- установлена система видеонаблюдения в здании МБДОУ «Юрлинский детский сад № 3» по адресу: с.Юрла, ул. Кузнецова, 20 и в  здании детского сада МБОУ «Усть –Берёзовская ООШ».

Одним из способов реализации программы «Одаренные дети» являются предметные олимпиады, основа которых – Всероссийская олимпиада школьников. По сравнению с прошлым годом в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников общее количество участников 5-11 классов увеличилось на 9 человек. Количество победителей и призёров на уровне прошлого года.  В этом году один учащийся стал участником регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по биологии. В Юрлинском муниципальном округе проводится постоянная популяризация различных конкурсов через учителей – предметников, классных руководителей, зам. директоров по воспитательной работе, педагогов дополнительного образования. В результате этой работы, обучающиеся принимают активное участие в дистанционных конкурсах, чемпионатах, предметных играх. Доля участников как муниципальных, так и региональных интеллектуальных и творческих конкурсов, спортивных соревнований в 2022г.  составляет 66%, доля победителей и призеров – 13,4%.

Важнейшим направлением работы совершенствования педагогического мастерства педагога является прохождение курсов повышения квалификации. В связи с Приказами Министерства Просвещения РФ от 31.05.2021 года № 287 и №286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" и «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» соответственно 95 учителей основного и начального звена прошли курсовую подготовку. Из них 52 человека, что составляет 54,7 %, прошли на базе МБОУ «Юрлинская средняя школа им. Л.Барышева». Курсы проводились ГБОУ ДПО «Коми- Пермяцкий институт повышения квалификации работников образования». В последние два года у педагогов большой популярностью пользуются курсы в дистанционном формате. В этом году их прошли более 50 % педагогов. Тематика курсов разнообразна: «Естественнонаучная грамотность: особенности построения диагностических заданий», «Управление качеством школьного образования: цифровые технологии и инструменты для создания и применения в деятельности учителя математики инновационных образовательных продуктов», «Разговоры о важном»: система классного руководителя», «Развитие креативного мышления у детей и подростков» и другие. Можно сделать вывод, что педагоги постоянно стремятся к повышению своего профессионального мастерства.  Одной из наиболее важных форм повышения квалификации педагога является аттестация педагогических работников.  В сравнении с прошлым годом наблюдается снижение количества педагогов (-3,9%), имеющих квалификационные категории (2020-37%; 2021-36%; 2022-33,1%), но увеличивается количество педагогов с высшей квалификационной категорией (2020-12 чел., 2021-18 чел., 2022-25 чел.).  В течение года процедуру аттестации на присвоение 1 квалификационной категории прошли 15 человек и на высшую-13 чел.  Этому поспособствовало участие педагогов в инновационной деятельности.

На начало 2022-2023 учебного года в общеобразовательных учреждениях Юрлинского муниципального округа обучается 1228 учащихся, из них 137 первоклассников (в 2021 г – 146). Дошкольное образование получают 543 ребёнка (2021г.- 587), из них 448 дети от 3 до 7 лет (2021г.- 485).

Услуги дополнительного образования получают 79,12% учащихся от 5 до 18 лет (2021г. – 82%). Структурное подразделение Юрлинской СОШ «Дом детского творчества» несёт на себе практически всю нагрузку по дополнительному образованию детей. Здесь трудится 26 педагогов, которые реализуют 56 программ по 6 направлениям в 30 объединениях. Наиболее посещаемые объединения художественной и спортивной направленности.

Дети активно включились в движение ГТО: в этом учебном году уже 119 (80,4%) воспитанников ДОУ сдали нормы ГТО 1 ступени.

Воспитанники ДОУ занимаются робототехникой (3 программы- 49 детей). Дети дошкольного возраста ежегодно участвуют в робототехнических соревнованиях ИКаРёнок.

В школах района действуют  6 юнармейских отрядов  (84 человека),  в Юрлинской СОШ создан класс спасателей-пожарных и кадетский класс, 4 волонтерских  объединения (57 детей) в ДДТ (дом детского творчества), планируется вовлечь всех учащихся начальной школы во всероссийское общественное движение «Орлята России». В школах района регулярно проводятся мероприятия патриотической тематики, в том числе с 1 сентября 2022 года во всех без исключения школах в понедельник проводится церемония поднятия флага и исполнения гимна, а затем  первым уроком проводится внеурочное занятие «Разговор о важном», на котором учитель вместе с детьми говорит о понятных для всех темах: любви к Родине, семье, культуре,  истории и традициях России.

ГИА учащихся 9 кл.: к сдаче экзаменов было допущено 100 выпускников 9 кл., все они получили аттестаты. 2 учащихся были не допущены по причине академической задолженности по нескольким предметам, они оставлены на повторное обучение (Усть-Зула). Ежегодно 2-3 выпускника сдают экзамены на 100 баллов: в 2022 г на 100 баллов сдали русский язык 2 выпускницы МБОУ «Юрлинская средняя школа им.Л.Барышева» и 1 выпускник филиала «Юмская ООШ».

ЕГЭ учащихся 11 кл.: к итоговой аттестации были допущены все учащиеся 11 кл, в количестве 21 человек. 20 выпускников справились с экзаменами и получили аттестаты, из них 1 медалистка и 4 высокобалльника, это меньше, чем в прошлом году – 6 медалистов. 1 выпускница не справилась с ЕГЭ по математике, поэтому аттестат о среднем общем образовании не получила.  Выпускники, получившие более 85 баллов по предметам ЕГЭ и 100 баллов по ГИА, были награждены денежными сертификатами.

В течение лета 2022 года было оздоровлено 1176 детей (97%). На летних оздоровительных площадках – 500, в загородных и санаторных лагерях – 60, 31 – в трудовой бригаде, остальные занимались в разновозрастных отрядах.

В образовательных организациях работает 420 человек, из них 117 учителей, 70 педагогов ДОУ.  В 2022 году в школы пришли 2 молодых специалиста: учитель физической культуры и учитель начальных классов. В образовательных организациях растет количество педагогов-психологов: с 2 их количество увеличилось до 6. Не все работают на полную ставку, но в самых сложных случаях и они могут оказать помощь ребёнку или семье, кроме этого, психологи проводят и обрабатывают результаты мониторингов.

На данный момент в школах района ведутся все предметы, предусмотренные образовательной программой, но 11 учителей иностранного языка и 1 учитель информатики работают для детей из 3 школ района дистанционно. Для того, чтобы с детьми работали учителя непосредственно в классе нам требуется 3 учителя иностранного языка, 1 учитель информатики. Кроме этого, в образовательных организациях есть вакансии педагога-психолога, учителя-логопеда, старшего воспитателя и инструктора по физической культуре. Управлением образования, руководителями ОО ежегодно направляются заявки в учебные заведения среднего профессионального и высшего образования с указанием требуемых специалистов, с писанием всех мер социальной поддержки, в том числе возможности участия в программе по предоставлению жилья востребованным специалистам. Регулярно информация о вакансиях размещается на портале Работа в России и соц. сетях.

Все основные мероприятия Программы, запланированные на 2022 г. выполнены в срок до 31 декабря 2022 г.

- Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Юрлинского муниципального округа Пермского края» за 2022 год составила 102,9%. Достигнутое значение больше 100% свидетельствует о высокоэффективном уровне реализации.

Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной политики и спорта Юрлинского муниципального округа

Пермского края»

Стратегической целью муниципальной программы является создание условий для обеспечения равного доступа к культурным ценностям и творческой самореализации всех жителей Юрлинского муниципального округа, воспитание молодежи в духе патриотизма, обеспечение сохранности историко-культурного наследия округа.

По итогам 2022 года цель достигнута путем реализации следующих задач:

-повышение доступности, уровня и качества культурно – досуговых услуг и стимулирования творческой активности населения;

-создание условий для получения дополнительного образования и приобщения к искусству и культуре детей, подростков и молодежи Юрлинского муниципального округа;

-развитие библиотечного обслуживания населения Юрлинского муниципального округа;

-совершенствование системы патриотического воспитания молодежи округа;

-повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры, в том числе путем обеспечения достойной оплаты труда.

В целях достижения задачи для обеспечения равного доступа к культурным ценностям и творческой самореализации всех жителей Юрлинского муниципального округа оказано содействие:

- развитию любительского творчества.

- повышено качество и доступность услуг в сфере культуры для жителей Юрлинского муниципального округа;

- оказана поддержка творческим инициативам населения и организаций в сфере культуры;

Сфера культуры и искусства Юрлинского муниципального округа представлена Отделом культуры и молодежной политики и спорта 1 казенным учреждением и тремя подведомственными муниципальными учреждениями, такими как МБУК «Юрлинская ЦБС», МБУК «Юрлинский МКДЦ», МБУ ДО «Юрлинская ДШИ», имеющими статус юридического лица, размещенные в 16 зданиях.

Высокий процент исполнения показали следующие показатели:

- Посещение виртуального концертного зала – 110,0 %.

- Количество проведённых мероприятий – 101,9%.

- Посещение социального кинозала – 141,4 %.

- Доля детей обучающихся в ДШИ, привлекаемых к участию в различных творческих мероприятиях, в том числе проводимых непосредственно в ДШИ (мастер-классы, творческие встречи, концерты, выставки и т.д.) от общего числа детей обучающихся в ДШИ – 132,2%.

- Доля детей обучающихся в ДШИ, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях краевого, всероссийского и международного значения от общего числа детей обучающихся в ДШИ -268%.

- Доля детей и молодёжи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, общей численности детей и молодёжи – 101,2%.

- Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности в возрасте 3-79 лет - 106,9 %.

- Доля граждан старшего возраста Женщин в возрасте 55-79 лет; мужчины в возрасте 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста – 183,7 %.

- Количество творческих и просветительских мероприятий (фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, постановок, публичных лекций, творческих встреч) проводимых ДШИ на базе других учреждений в т.ч. общеобразовательных школ и учреждений социальной направленности. (количество) – 183,3%.

- Эффективность использования существующих объектов спортивной инфраструктуры – 107,7%.

- Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта – 173,2%.

- Количество мероприятий направленных на гармонизацию межнациональных отношений (ед.) – 212,4%.

- Численность участников мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений (ед.) – 110,2%

Выполнение произошло за счет участия Юрлинского муниципального округа в различных программах, проектах краевого и федерального уровней и активное привлечение граждан участие в тех или иных мероприятиях.

По некоторым показателям идет не выполнение, в связи с эпидемиологической ситуации в целом по стране. Учреждения прекращали свою работу в связи с ограничениями массового скопления населения (Указ президента Российской федерации от 25 марта 2020г № 206 в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации. Приказ министерства культуры Пермского края от 17.03.2020 № СЭД-27-01-09-34, от 22.10.2020 №-27-01-09-126 в целях предупреждения распространения новой корона вирусной инфекции).

В 2022 году на реализацию мероприятий программы было направлено 36 905 тыс. руб., в т.ч. - средства бюджета Юрлинского муниципального округа – 30 849,60 тыс. руб.,

- средства краевого бюджета – 5 590,52 тыс. руб.,

- средства федерального бюджета – 50,0 тыс. руб.,

- внебюджетные источники финансирования – 414,88 тыс. руб.

Уровень освоения средств за счет всех источников финансирования составил 99,35%.

В рамках реализации муниципальной программы: «Развитие культуры, молодёжной политики и спорта Юрлинского муниципального округа Пермского края» оценка эффективности исполнения муниципальной программы согласно оценки критериев, указанных в Постановлении Администрации Юрлинского муниципального округа от 22.09.2020 года №589 составляет «Высокоэффективный уровень», так как процент эффективности реализации муниципальной программы составляет 124,8% и находится в диапазоне критерий оценки эффективности «Более 100%».

Муниципальная программа «По поддержке и развитию объектов коммунальной инфраструктуры Юрлинского муниципального округа»

Цели программы:

-  Приведение системы коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями развития округа, в том числе перспективного строительства.

Задачи программы:

1. Строительство систем коммунальной инфраструктуры.

2. Обеспечение безопасной экологической среды.

3. Улучшение условий проживания населения округа.

4. Повышение уровня комплексного обустройства объектами коммунальной инфраструктуры округа.

На реализацию мероприятий программы было направлено в 2022 году 6615,52 тыс. руб., в том числе за средств бюджета Юрлинского муниципального округа – 3123,05 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета – 3492,46 тыс.руб. Исполнение составило 87%.

В ходе выполнения программного мероприятия по водоснабжению выполнен весь объем работ по объекту «Строительство сети водопроводов микрорайона Саранинский 2 с. Юрла, Юрлинского района, Пермского края» запланированных на 2021-2023гг. Протяженность строящегося водопровода - 5739,2 метра. Строительство водопровода позволит обеспечить водой 95 земельных участков. В рамках мероприятия установлены 10 пожарных гидрантов. В 2023г. планируется завершение приемки объекта и передача его в пользование МБУ «Юрлинское ЖКХ».

В ходе выполнения программного мероприятия по водоотведению, а именно объекту «Строительство канализационных очистных сооружений к объекту: «Лечебный корпус с поликлиникой, с.Юрла» были выполнены работы по строительству объекта в полном объеме. Объект получил положительное заключения Государственного строительного контроля Пермского края, введен в эксплуатацию в декабре 2022г.

В ходе выполнения программного мероприятия по газоснабжению разработана проектная документация, прошедшая государственную экспертизу «Распределительные газопроводы с. Юрла Юрлинского района (2 очередь, 1 этап)».

В ходе выполнения программного мероприятия по теплоснабжению в 2022г.  получена проектно-сметная документация с положительным заключением государственной экспертизы по объектам:

- «Реконструкция системы теплоснабжения с установкой газоиспользующего оборудования ул. 70 лет Октября, 1б с. Юрла Пермского края»;

- «Реконструкция системы теплоснабжения с установкой газоиспользующего оборудования ул. Коммунаров, 21/2 с. Юрла Пермского края»;

- «Реконструкция системы теплоснабжения с установкой газоиспользующего оборудования ул. Ленина, 15 с. Юрла Пермского края»;

- «Реконструкция системы теплоснабжения ул. Коммунаров, 20 с. Юрла Пермского края»;

- «Реконструкция системы теплоснабжения ул. Свердлова, 31б с. Юрла Пермского края»;

- «Реконструкция системы теплоснабжения с установкой газоиспользующего оборудования ул. Гагарина, 18 с. Юрла Пермского края».

Разработка проектной документации «Реконструкция системы теплоснабжения ул. Коммунаров, 15 с. Юрла Пермского края», а именно получение положительного заключения государственной экспертизы было продлено до 2023г.  и получено 30.01.2023г. Так в 2022г. не были освоены краевые средства в объеме 520,00 тыс. руб. В полном объеме средства освоены в 1 квартале 2023г.

Не осуществлены мероприятия по пуску газа по заключенным договорам о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства заявителей 2 категории к сетям газоснабжения по следующим объектам:

- «Реконструкция системы теплоснабжения с установкой газоиспользующего оборудования ул. 70 лет Октября, 1б с. Юрла Пермского края»

- «Реконструкция системы теплоснабжения с установкой газоиспользующего оборудования ул. Коммунаров, 21/2 с. Юрла Пермского края»

- «Реконструкция системы теплоснабжения с установкой газоиспользующего оборудования ул. Ленина, 15 с. Юрла Пермского края»

- «Реконструкция системы теплоснабжения с установкой газоиспользующего оборудования ул. Гагарина, 18 с. Юрла Пермского края», в связи с не завершением работ по строительству объектов теплоснабжения, планируемых к подключению.

Сложилась экономия бюджетных средств по проведению государственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости объектов теплоснабжения:

- «Реконструкция системы теплоснабжения ул. Коммунаров, 20 с. Юрла Пермского края»

- «Реконструкция системы теплоснабжения ул. Свердлова, 31б с. Юрла Пермского края»

- «Реконструкция системы теплоснабжения ул. Коммунаров, 15 с. Юрла Пермского края».

Согласно оценке критериев, указанных в Постановление администрации Юрлинского муниципального округа от 22.09.2020 г. №589 эффективность реализации муниципальной программы «По поддержке и развитию объектов коммунальной инфраструктуры Юрлинского муниципального округа» находится в диапазоне критерий оценки эффективности «От 80 до 100», что соответствует уровню «Эффективный уровень».

Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности в Юрлинском муниципальном округе»

Цели программы: предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности населения, безопасность людей на водных объектах, противодействие терроризму, охрана общественного порядка.

Задачи программы: повышение уровня пожарной безопасности граждан, предотвращение гибели людей на водных объектах, повышение уровня общественной безопасности.

На выполнение мероприятий программы было предусмотрено в 2022 году 12 302,77 тыс.руб., в том числе за счет средств бюджета Юрлинского муниципального округа 11 565,77 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета – 203,5 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета – 533,5 тыс. руб. Исполнение составило 99,4%.

Обстановка с пожарами на территории Юрлинского муниципального округа в 2022 году, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, осталась стабильной: количество пожаров снизилось на 17,3% с 22 до 16. Погибших и травмированных на пожарах не было (АППГ-1/1). На водных объектах погибло 3 человека (АППГ-1). Не допущены попытки совершения террористических актов. Зарегистрировано снижение количества совершенных преступлений. По данным ПП № 2 (дислокация с. Юрла) МО МВД России «Кочевский» в 2022 году на территории округа совершено 125 преступлений (2021 - 135), снижение составило 7,4 %.

В целом, обстановка на территории Юрлинского муниципального округа остается стабильной.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности в Юрлинском муниципальном округе» в 2022 году показала удовлетворительный уровень эффективности и составляет 74,6%.

Муниципальная программа «Комплексное развитие территории Юрлинского муниципального округа Пермского края»

Цели программы:

1. Улучшение условий жизнедеятельности на селе;

2. Формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни;

3. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства.

Задачи программы:

1. Увеличение объемов произведенной и реализованной сельскохозяйственной продукции субъектами малых форм хозяйствования, развитие альтернативных видов занятости сельского населения;

2. Повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной инфраструктуры сельских территорий Юрлинского муниципального округа;

3. Обеспечить безопасность экологической среды.

На реализацию мероприятий программы было направлено в 2022 году 14762,05122 тыс. руб., в том числе за средств бюджета Юрлинского муниципального округа – 2178,07619 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета – 8474,54426 тыс. руб., за счёт средств федерального бюджета 4 109,43077 тыс.руб., за счёт внебюджетных источников 0,00 тыс.руб.. Исполнение составило 68,1%.

Мероприятия Программы реализовывались в рамках 3 подпрограмм, которые обеспечивали решение задач и достижение целей Программы.

Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства»

На территории района зарегистрировано 2- СПК, 6 - КФХ. В реестре получателей государственной поддержки сельхозпроизводителей Пермского края зарегистрировано 6– КФХ. Основными отраслями специализации в сельском хозяйстве являются мясное животноводство и растениеводство. Создание рабочих мест произошло за счет крестьянского фермерского хозяйства, выполняя целевые показатели по соглашению заключенным с Министерством сельского хозяйства, одним хозяйством создано 3 рабочих места в КФХ Пешков Сергей Григорьевич 3 человека.   Еженедельно по пятницам с 9.00 до 16.00 начиная с 14 января 2022 года по 30 декабря 2022 года, были проведены универсальные сезонные ярмарки в 2022 году  на территории Юрлинского муниципального округа Пермского края, соблюдая меры по профилактике распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19). На ярмарке принимали участие 30 участников: ИП-7, ЛПХ-23, из других районов с мясом, рыбой, салом, фруктами, овощами. Также были проведены 20 и 21межмуниципальные сельскохозяйственные ярмарки 07 мая и 09 сентября 2022 года. На ярмарке принимали 47 участников 4-КФХ, 10-ИП, 27-ЛПХ. 6 — Самозанятых граждан. Финансирование исполнено в полном объеме в размере 15 971,90 рубля для проведения конкурсов.

В рамках данной подпрограммы осуществляется:

- ярмарочные и другие мероприятия, способствующие сбыту сельскохозяйственной продукции и сельскохозяйственных животных, было проведено 48 универсальных сезонных ярмарок и 2 сельскохозяйственной ярмарки.

- организация мероприятий по борьбе с беспризорными животными не проводилось в связи отсутствием предложений организаций, которые осуществляют деятельность по обращению с животными без владельцев.

Подпрограмма «Комплексное развитие села»

В рамках данной подпрограммы осуществляется:

- Развитие социальной инфраструктуры в сельской местности:

Мероприятие «Реализация мероприятий по созданию условии осуществления медицинской деятельности в модульных зданиях» в 2022 году  были благоустроены ФАПы подрядчиком МБУ «Юрлинское жилищно-коммунального хозяйства» в д. Чужья, в д. Елога на общую сумму  1 998 419,20 рублей финансирование бюджета Министерства здравоохранения Пермского края. В ходе проведения конкурсных процедур, в рамках федерального закона 44-фз, по определению подрядчика получена экономия бюджетных средств в сумме 1580,80 рублей. Остатки бюджетных средств возвращены в бюджет.

Мероприятие «Устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культуры и спортом»

23.02.2022 года был заключен муниципальный контракт с подрядчиком ИП Ильяловым Олегом Рустамовичем на выполнение работ по устройству открытой спортивной площадки МБОУ «Юрлинская средняя общеобразовательная школа им. Л. Барышева» Пермский край, Юрлинский муниципальный округ, д. Вятчина, ул. Центральная, 12. Цена контракта составляет 3 088 759,90 рублей, площадью 375,3м2.  Объект оснащен спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом (волейболом, баскетболом, мини-футболом, подготовкой сдачи ГТО). Площадка покрыта бесшовным резиновым покрытием из резиновой крошки. На спортивной площадке: рукоход с цепным лазом, скамья для пресса 2шт, скамья (брус фанерный), скамья с упорами гимнастическая, спортивный комплекс со скамьей для пресса, лестницей, пятью турниками, брусьями, кольцами и канатом, двойной турник, брусья параллельные, стенд для объявлений, стойка волейбольная универсальная с механизмом натяжения, в стаканах с крышками с сеткой, ворота с баскетбольным щитом и сеткой , камера, светильник уличный, ограждение. Спортивная площадка благоустроена: сделаны пешеходные дорожки площадью 76,2м2, посеян газон площадью 200 м2.

В процессе строительства по фактическим выполненным работам и корректировке объемов было заключено дополнительное соглашение на увеличение цены контракта на 177 864,10 рублей. Общая стоимость контракта составила 2 266 624,00 рублей.

01.06.2022 заключили муниципальный контракт с подрядчиком ИП Ильяловым Олегом Рустамовичем на выполнения работ по благоустройству устройству открытой спортивной площадки МБОУ «Юрлинская средняя общеобразовательная школа им. Л. Барышева» Пермский край, Юрлинский муниципальный округ, д. Вятчина, ул. Центральная, 12. Цена контракта составляет 454 775,20 рублей.

Общая стоимость по Устройству спортивной площадки составляет 3 721 399,20 рублей. Финансирование исполнено в полном объеме.

Все работы были завершены в срок и оплачены в полном объеме.

2.Строительство (реконструкция) гидротехнических сооружений муниципальной собственности, а также бесхозных гидротехнических сооружений

Мероприятие Строительство (реконструкция) гидротехнических сооружений муниципальной собственности, а также бесхозяйных гидротехнических сооружении.

24 мая 2017 года заключен муниципальный контракт на выполнение работ на объекте «Строительство гидротехнических сооружений пруда на р. Лопва в с. Юрла Юрлинского муниципального района Пермского края». Цена Муниципального контракта 41 361 433, 50 рублей.

На проектную документацию результаты инженерных изысканий Объекта капитального строительства «Строительство гидротехнических сооружений пруда на р. Лопва в с. Юрла Юрлинского муниципального района Пермского края» (далее-Объект) 4 октября 2013 года получено положительное заключение государственной экспертизы № 59-1-5-0376-13.

При заключении Муниципального контракта вся необходимая для строительства Объекта документация была передана подрядчику.

В ходе выполнения работ на Объекте были выявлены работы, как предусмотренные проектной документацией, но отсутствующие в локальных сметных расчетах, а также не предусмотренные проектно-сметной документацией, которые потребовали внесение изменении в проектно-сметную документацию и прохождения повторной государственной экспертизы проекта.

В результате основные работы были приостановлены.

В 29 января 2019г. получено положительное заключение проектной-сметной документации №59-1-0325-18.

По результатам конкурса заключены дополнительно 2 контракта на строительство Объекта:

1. ООО "Строй Проект", Контракт №193810300017381030300100160010000414 от 27.06.2019г. на сумму 11 362 999,37 рублей.

2. ООО "Строй Проект", Контракт № б/н от 06.11.2019г. на сумму 13 968 718,00 рублей срок окончания до 01.12.2020 года

На 31.12.2020г. работы по контракту № 2 выполнены и оплачены в полной мере, и контракты №1 и № 3 выполнены не в полном объеме:

|  | Цена контракта, т.р. | Освоено с начала строительства по 30 декабря 2020г., т.р. | Остаток неосвоенных средств на 1 декабря 2020г., т.р | Из них: Федеральные средства, т.р. | краевые средства, т.р. | Средства местного бюджета, т.р. | Остаток средств на конец 2020г., т.р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.ООО "Строй Проект", Конракт №0156300011917000007-0092212-02 от 26.06.2017г. | 41361,43350 | 40984,94499 | 376,48851 | 252,08843 | 93,23818 | 31,16190 | 376,48851 |
| 2.ООО "Строй Проект", Конракт №193810300017381030300100160010000414 от 27.06.2019г. | 11362,99937 | 11362,99937 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.ООО "Строй Проект", Конракт №б/н от 06.11.2019г. | 13968,71800 | 10930,23168 | 3038,48632 | 0,00000 | 3038,48632 | 0,00000 | 3038,48632 |

Срок исполнения Муниципального контракта № 0156300011917000007-0092212-02 от 24.05.2017г, с учетом его продления в связи с приостановкой был продлен до 20.12.2019 г.

На протяжении всего срока строительства ООО «Строй Проект» неоднократно приостанавливала работу от 1 недели до 1 месяца, из-за погодных условии и спорных вопросов. С 01.12.2020 работы ООО «Строй Проект» по настоящее время работы приостановлены из-за спорных вопросов. Администрация обратилась в суд с исковым заявлением, с требованием обязать выполнить работы в натуре по выполнению быстротока гасителя поврежденного в период паводка 2018 году. Решения по исковым заявлениям, судом не вынесены.

На 2022 год финансирование запланировано 3 394 217,12 рублей, финансирование не исполнено. Остатки бюджетных средств возвращены в бюджет.

Мероприятие «Проведение исследования заключения экспертизы»

24.01.2022 с ООО ГК «Филлини» был заключен договор о проведении исследования на составление рецензии на заключение экспертизы, проведенной экспертами ООО «Строительный научно-технический центр». Стоимость исследования составляет 80 000,00 рублей. Финансирование исполнено в полном объеме.

-  Строительство гидротехнических сооружений пруда на р. Лопва в с. Юрла Юрлинского муниципального округа Пермского края работы приостановлены из-за спорных вопросов. Администрация обратилась в суд с исковым заявлением, с требованием обязать выполнить работы в натуре по выполнению быстротока гасителя поврежденного в период паводка 2018 году. Решения по исковым заявлениям, судом не вынесены.

3. Улучшение жилищных условий населения, проживающего в сельской местности:

По мероприятию. В рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» утвержденной постановлением Правительства РФ от 31.05.2019 № 696. Реализация мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий (оказание финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальных образований по строительству жилья, предоставляемого гражданам, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения).

Администрация Юрлинского муниципального округа в 2022 году построила благоустроенный жилой дом для специалиста, проживающего и работающего на селе площадью 60 кв.м.. Жилой дом относится к жилищному фонду коммерческого использования и предоставляется специалисту в возмездное владение и пользование по договору найма жилого помещения. Жилое помещение предоставили специалисту в порядке очереди по адресу Пермский край, Юрлинский район, с.Юрла, ул. Цветочная, д. 14.

Заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Пермского края на сумму 4 963 660,34 рублей. По результатам проведения электронного аукциона был заключен муниципальный контракт № б/н от 20.09.2021г. с подрядчиком ООО «Кедр-2» в  сумме 3 668 579,42 (Три миллиона шестьсот шестьдесят восемь тысяч пятьсот семьдесят девять рублей 42 копейки) на выполнение работ по строительству объекта «Индивидуальный жилой дом по адресу: Пермский край, Юрлинский район, с. Юрла, ул. Цветочная, 14». По контракту экономии денежных средств не было.  Остатки денежных средств в сумме 1 295 080,92 небыли использованы, в связи с недостаточным объемом денежных средств для строительства второго индивидуального жилого дома.  Остатки денежных средств возвращены в бюджеты.

4. Благоустройство сельских территорий:

В 2022 году было заключено дополнительное соглашение к муниципальному контракту от 08.11.2012 года с подрядчиком ООО «Уралстройсервис» по ремонтно - восстановительным работам улично - дорожной сети в с.Юрла, ул. Пионеров, а именно устройство тротуаров площадью 206,5 м2 и металлический мост 27м2. На сумму 562 602,66 рублей, финансирование исполнено в полном объеме.

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства»

В рамках данной подпрограммы осуществлялось информационная поддержка для МСП. Финансирование по мероприятиям не запланировано.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2022 году реализуется с удовлетворительным уровнем эффективности. Использование поступивших бюджетных ассигнований и иных средств, направленных на выполнение Подпрограмм исполнены на 68,1%. Данный показатель низкий из-за не освоения бюджетных средств, так как 23 % бюджетный ассигновании из программы направлены на строительство гидротехнического сооружения пруда на р. Лопва в с.Юрла Юрлинского муниципального округа Пермского края. По настоящее время работы приостановлены из-за спорных вопросов.

Муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Юрлинском муниципальном округе Пермского края»

Цель программы: улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан.

Задачи программы:

1. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан.

2. Предоставление социальной поддержки на приобретение жилья гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий.

На выполнение мероприятий программы было предусмотрено в 2022 году 18118,757 тыс. руб., в том числе за счет бюджета Юрлинского муниципального округа Пермского края – 1322,543  тыс. руб., за счет средств краевого бюджета – 16796,214 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. руб. Исполнение за счет всех источников финансирования составило 53%.

Мероприятия Программы реализовывались в рамках 4 подпрограмм, которые обеспечивали решение задач и достижение целей Программы.

Для реализации подпрограммы 1 «Обеспечение жильем молодых семей в Юрлинском муниципальном округе Пермского края»  в 2022 году 8 семьей получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья (на 10%), из них 2 семьи по финансированию 2021 года и 6 семей по финансированию 2022 года.

В получении социальной выплаты своё право реализовали 10 семьей, в т.ч.:

- на 10 % (по финансированию 2022 года) -5 семьей. Способ улучшения жилищных условий данные семьи выбрали: 1 семья индивидуальное строительство, 4 семьи на покупку жилых помещений, из них 3 семьи с использованием ипотечного кредита;

- на 10 % (по финансированию 2021 года) – 5 семьей, свидетельства которым выданы в 2021 году. Способ улучшения жилищных условий данные семьи выбрали: 1 семья на индивидуальное строительство, 4 семьи на покупку жилого помещения, из них 3 семьи с использованием ипотечного кредита.

У 3-х семьей, срок реализации свидетельства закончится в 2023 году.

Одна семья  (10 % по финансированию 2021 года)  как участница Подпрограммы, получившая свидетельство в 2022 году, в течение срока действия свидетельства представила в орган местного самоуправления заявление об отказе от реализации свидетельства с указанием срока дальнейшего участия,  в связи с чем, органом местного самоуправления за молодой семьей сохранено право на дальнейшее участие в Подпрограмме  по дате подачи заявлений об отказе от реализации свидетельства.

Одна семья  (10 % по финансированию 2021 года)  как участница Подпрограммы, получившая свидетельство в 2021 году с датой окончания срока действия свидетельства в 2022 году,  не смогла в установленный настоящим Порядком срок действия свидетельства решить свою жилищную проблему.

По состоянию на 01.01.2022 год количество молодых семей в списке составляло 92 семьи, на конец отчетного года 70 семей. Включено в течение года 7 семей, исключено 29 семей, из них:

-12 семей исключены по причине того, что граждане как участники Подпрограммы перестали соответствовать одному из требований, установленных Правил предоставления молодым семьям социальных выплат. В период ожидания очереди на право получения социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья участникам Подпрограммы превысило 35 лет (включительно).

- 10 семей исключены по причине реализации свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья.

- 4 семьи исключены по причине того, что граждане как участники Подпрограммы в установленные сроки (в течении 15 рабочих дней, после получения уведомления) не представили пакет документов для получения свидетельства в орган местного самоуправления по месту постоянного жительства.

- 1 семья исключена по причине того, что она как потенциальная участница, получившая свидетельство, не смогла в установленный срок действия свидетельства решить жилищную проблему и воспользоваться правом на получение социальной выплаты.

- 1 семья исключена по причине того, что не соответствует условиям программы.

- 1 семья исключена по причине того, что потенциальная участница Подпрограммы перестала соответствовать одному из требований, установленных Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат, после включения в список потенциальных участниц Подпрограммы произошла смена постоянного места жительства (регистрации).

Для реализации подпрограммы 2 «Кадры» в 2022 году в бюджетную сферу Юрлинского муниципального округа Пермского края привлечено 5 квалифицированных специалиста, необходимых для функционирования учреждений и оказания качественных услуг населению, из них:

1 преподаватель художественного отделения МБУ дополнительного образования «Юрлинская детская школа искусств»,

1 учитель математики и 1 учитель физкультуры филиала «Дубровская основная школа»,

1 учитель математики МБОУ «Усть- Зулинская школа ООШ»,

1 врач терапевт - участковый Юрлинской поликлиники ГБУЗ ПК «Больница Коми- Пермяцкого округа».

По реализации подпрограммы 3 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Юрлинском муниципальном округе Пермского края» плановый показатель по количеству жилых помещений, построенных (приобретенных) и включенных в специализированный жилой фонд для обеспечения жильем детей-сирот на 2022 год составлял - 2 единицы. Фактически приобретено и включено в специализированный жилой фонд 2 жилых помещения, что исполнено на 100 %.

С 2022 года жилые помещения разрешено приобретать на территории всего ПК. Так в 2022 году приобретено 2 квартиры на территории города Перми, благоустроенные применительно к условиям данной территории. Данные квартиры предоставлены детям-сиротам.

По состоянию на 01.01.2022 год  количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей (далее по тексту дети-сироты), которые подлежат обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного жилого фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, составляло 70 человек, из них право на получение жилья наступило у 48 детей-сирот, на конец 2022 года - 67 человек, из них право на получение жилья на конец 2022 года наступило у 39 человек.

В 2022 году в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, подлежащих обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений (далее по тексту список детей-сирот) включено 10 человек.

В течении 2022 года исключено из списка 13 человек, из них:

- 9 человек, в связи с включением в список другого ОМС,

- 2 человека, в связи с предоставлением жилья,

- 1 человек, в связи с утратой оснований, т.к. приобретено жилое помещение самостоятельно.

- 1 человек, в связи с во пользование права в приобретении жилого помещения, используя жилищный сертификат, выданный как ребенку-сироте.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Юрлинском муниципальном округе Пермского края» согласно оценки критериев, указанных в Постановлении администрации Юрлинского муниципального округа от 22.09.2020 г. №589 показывает «удовлетворительный уровень», так как процент эффективности реализации муниципальной программы составляет 71,1% и находится в диапазоне критерий оценки эффективности «от 50 до 80%».

Муниципальная программа «Управление имуществом и земельными ресурсами в Юрлинском муниципальном округе Пермского края»

Цель программы: повышение эффективности и прозрачности управления и распоряжения земельными ресурсами и имуществом Юрлинского муниципального округа Пермского края.

На реализацию программу было направлено 2479,86839 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета Юрлинского муниципального округа – 2479,86839 тыс. руб., за счет средств бюджета Пермского края – 0,0 тыс. руб. Исполнение за счет всех источников финансирования составило 99,67%, обусловлено снижением стоимости работ на формирование земельных участков и на подготовку генеральных планов, правил землепользования и застройки.

Одними из приоритетных направлений развития Юрлинского муниципального округа Пермского края в сфере управления земельными ресурсами и имуществом являются:

вовлечение в оборот земельных участков под жилищное строительство и строительство промышленных предприятий и коммерческих объектов;

увеличение поступлений по земельному налогу, арендной плате за землю и доходам от продажи земельных участков;

увеличение доходов от использования муниципального имущества.

Одной из основных задач в сфере управления имуществом и земельными ресурсами является обеспечение поступления доходов от использования муниципального ресурса в консолидированный бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края.

В ходе выполнения программных мероприятий формировались земельные участки, проводилась их оценка и процедура вовлечения в оборот.

Имущество и земельные ресурсы Юрлинского муниципального округа Пермского края создают материальную основу для реализации функций (полномочий) органов местного самоуправления Юрлинского муниципального округа Пермского края, предоставления муниципальных услуг гражданам и бизнесу. Мероприятия муниципальной программы способствуют формированию новых земельных участков с целью дальнейшего вовлечения их в оборот,  приобретению имущества, оформлению прав собственности на объекты муниципального имущества и земельные участки, содержанию объектов муниципальной собственности в нормативном состоянии, получению доходов от использования муниципального имущества.

В ходе выполнения программных мероприятий выявлено, что подлежащее к реализации на торгах имущество неликвидно, спрос покупателей отсутствует. За 2022 год на аукционах реализовано 1 ед. муниципального имущества на общую сумму 0,061 млн.руб. В отношении аренды объектов недвижимого имущества следует отметить, что отсутствует имущество, предназначенное для сдачи в аренду и соответствующее спросу заинтересованных лиц.  Спрос на аренду земельных участков в 2022г. увеличился, предоставлено 77 земельных участков общей площадью 224,6454 га (из них: под жилищное строительство и строительство промышленных предприятий и коммерческих объектов 5,95 га; оформили в собственность 4 земельных участка, площадь которых составила 0,6833 га), торги по предоставлению позволили увеличить поступление доходов.

На основании изложенного, муниципальная программа «Управление имуществом и земельными ресурсами Юрлинского муниципального округа Пермского края» имеет высокоэффективный уровень, так как процент эффективности реализации муниципальной программы составляет 110,13% и находится в диапазоне критерий оценки эффективности «более 100%».

.

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского муниципального округа Пермского края»

Цель программы:

1.Повышение уровня жизни населения за счет формирования дорожной сети, соответствующей потребностям населения и экономики Юрлинского муниципального округа;

2.Обеспечение круглогодичного автотранспортного сообщения с населенными пунктами, повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и потерь от них;

3.Снижение отрицательного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду, формирование условий для стабильного экономического развития и повышения инвестиционной привлекательности района.

4.Повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и потерь от них

Задачи программы:

1.Безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность, на территории округа;

2.Обеспечение более комфортных условий проживания населения округа, безопасности дорожного движения на территории округа;

3.Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью в округе;

4.Развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности –в перевозке пассажиров и грузов на территории поселения (далее -транспортный спрос);

5.Условия для управления транспортным спросом;

6.Создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам;

7.Эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры

На выполнение мероприятий программы было предусмотрено в 2022 году 88062,82410 тыс. руб., в том числе в том числе за счет средств бюджета Юрлинского муниципального округа Пермского края – 32666,19506 тыс. руб., за счет средств бюджета Пермского края – 55396,62904 тыс. руб. Исполнение составило 96,05%.

В ходе реализации муниципальной программы были заключены нижеследующие гражданско-правовые договора (далее – ГПД):

| Наименование ГПД | Предмет ГПД | Номер, дата ГПД | Срок завершения работ по ГПД | Наименование Подрядной организации | Стоимость ГПД, руб. | Показатель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения» |
| Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края |
| Муниципальный контракт | Ремонт автомобильной дороги "Юрла - Усть-Березовка" км 004+375 - км 008+950, км 014+280 -км 014+550 | б/н от 07.09.2021 | 31.03.2022 г. | ООО "Агродорстрой" | 15 988 012,40 | 4,845 км | ДС б/н от 15.12.2021 |
| Муниципальный контракт | Ремонт автомобильной дороги "с.Юм - пос.Чус" км 000+350 - км 000+560 | б/н от 22.03.2022 г. б/н от 07.04.2022 г. | 31.07.2022 г. | ООО «Кудымкаржилсервис» | 1 224 207,60 | 0,21 км |  |
| Муниципальный контракт | Ремонт автомобильных дорог по улицам с. Юрла: Луговая; Колхозная (от ул. Кирова до ул. Советская); Коммунаров (от ул. Колхозная до д. № 3); Топоркова (от ул. Луговая до ул. Октябрьская); 1 Мая (от ул. Луговая до ул. Октябрьская); Победы км 000+020 – км 000+245; Мичурина (от ул. Весенняя до д. № 26) Весенняя (от ул. Октябрьская до ул. Мичурина); | б/н от 16.08.2022 | 31.03.2022 | Индивидуальный предприниматель Егоян Сейран Григорович | 5 808 030,66 | 2,108 км | ДС от 15.11.2022 |
| Муниципальный контракт | Ремонт автомобильных дорог: ул. Школьная, Молодёжная, Зелёная (от ул. Молодежная до ул. Центральная и от ул. Школьная до д. №1), проезд на ул. Молодёжная в д. Келич; ул. Центральная (от д. №1 до ул. Братчикова), Заречная (от д. №2 до ул. Центральная) в д. Бадья; подъезд к д. Бадья | б/н от 09.08.2021 | 31.03.2022 | ООО «Кедр-2» | 3 433 403,79 | 1,999 км |  |
| Муниципальный контракт | Ремонт автомобильных дорог: ул. Молодёжная (от д. №2 до д. №27), проезд №1 (от ул. Набережная до ул. Молодежная) в д. Большая Половина; ул. Центральная в д. Вятчина; ул. Запрудная (от д. №1 до д. №6) в д. Полухина, подъезд к д. Полухина | б/н от 09.08.2021 | 31.03.2022 | ООО «Кедр-2» | 3 162 663,33 | 1,893 км |  |
| Муниципальный контракт | Ремонт автомобильных дорог по улицам д. Черная: Зелёная; Московская | б/н от 11.08.2021 г. | 31.03.2022 | ООО «Кедр-2» | 1 023 646,27 | 0,633 км |  |
| Муниципальный контракт | Ремонт автомобильных дорог: "Юрла-Дубровка" (км 016+945-км 018+645); улиц: Лесная; Молодежная (от дома №2 до дома №14) д. Дубровка; улица Есенина д. Пиукова; улица Тихая д. Лоинская | б/н от 22.03.2022 г. б/н от 07.04.2022 | 31.07.2022 31.08.2022 | ООО "Кудымкаржилсервис" | 4 501 349,70 | 3,485 км | ДС №1 от 07.04.2022 |
| Муниципальный контракт | Ремонт автомобильных дорог: "Северный объезд с.Юрла" (км 002+500 - км 002+620); "с. Юм – пос. Чус" (км 005+860 - км 006+370; км 006+375 - км 006+840); "Юрла-Усть-Березовка" (км 004+075 - км 004+375; км 012+185 - км 012+355) | б/н от 22.03.2022 | 31.07.2022 | ООО «Кедр-2» | 6 136 325,83 | 1,565 км |  |
| Муниципальный контракт | Ремонт автомобильной дороги "Пиукова-Вятчина" (км 013+586-км 014+021) | б/н от 22.03.2022 | 31.07.2022 | ООО "Кудымкаржилсервис" | 736 001,00 | 0,435 км |  |
| Муниципальный контракт | Ремонт автомобильной дороги улицы Зеленая, ч.2 д. Черная (от дома №10 до дома №1) | б/н от 15.04.2022 | 15.08.2022 | ООО «Кедр-2» | 584 915,00 | 0,250 км |  |
| Муниципальный контракт | Ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина от ул. Свердлова до ул. Пермяцкая в с. Юрла | б/н от 26.09.2022 | 30.11.2022 | ООО "ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛ" | 16167442,02 | 0,87 км | Отремонтировано 0,495 км дороги. Не полное освоение связано с получением отрицательных результатов лабораторных исследований асфальтобетона по одной из проб. Невозможностью Подрядчиком устранить установленные дефекты, в связи с понижением температур наружного воздуха и приостановкой работ по укладке асфальтобетонных покрытий Министерством транспорта Пермского края с 07.11.2022 г. Дефекты Подрядчик планирует устранить в летний период 2023 г. |
| Муниципальный контракт | Ремонт участка автомобильной дороги "д. Дубровка - д. Зарубина "км 000+000-км 000+246 | б/н от 14.09.2022 | 31.07.2023 | ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ТЕХДОРГРУПП» | 570 095,34 | 0,246 км |  |
| Муниципальный контракт | Ремонт участка автомобильной дороги "Юрла-Дубровка" км 011+485-км 012+280 | б/н от 14.09.2022 | 31.07.2023 | ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ТЕХДОРГРУПП» | 2 204 492,49 | 0,795 км |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 61 540 585,43 | 19,344 км |  |
| Содержание автомобильных дорог муниципального округа и искусственных сооружений на них |
| Муниципальный контракт | Содержание а/д Юрла-Дубровка, Лопва-Касаткина, подъезд к д. Титова (январь- декабрь 2022 г.) | б/н от 27.12.2021 | 31.12.2023 | ООО "Кудымкаржилсервис" | 5 578 656,87 | 69,068 км |  |
| Муниципальный контракт | Содержание а/дороги Юм-У-Берёзовка-В-Коса-Сюзьва, Петраково-Ивановская (январь-декабрь 2022 г.) | б/н от 27.12.2021 | 31.12.2023 | ООО "Агродорстрой" | 5 577 454,36 | 86,016 км |  |
| Муниципальный контракт | Очистка придорожной полосы от кустарника на автомобильной дороге "Юрла-Усть-Березовка" в рамках содержания автомобильной дороги "ЮрлаУсть -Берёзовка" (км 17+159-км 56+500) | б/н от 01.09.2022 | 30.12.2022 | ООО "Агродорстрой" | 42 800,95 | - |  |
| Муниципальное задание | Содержание автомобильных дорог муниципального округа и искусственных сооружений на них | 01.01.2022 | 31.12.2022 | МБУ «Юрлинское ЖКХ» | 7 972 485,03 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 19 171 397,21 |  |  |
| Ремонт автомобильных дорог между населёнными пунктами муниципального округа и искусственных сооружений на них |
| Муниципальный контракт | Ремонт автомобильной дороги : ул. Центральная (от заезда на ул. Полевая до д. №27) в д. Дубровка в рамках мероприятия "Ремонт автомобильных дорог: ул. Луговая (от ул. Восточная до д. №3), Центральная (от ул. Хуторок до д. №2) в д. Васькова; ул. Центральная (от заезда на ул. Полевая до д. №27) в д. Дубровка; ул. Заречная (от д. №1 до д. №9) в д. Сулай; подъезд к д. Сулай" | б/н от 11.08.2021 г. | 31.03.2022 | ООО «Кедр-2» | 254 871,12 | 0,87 км |  |
| Муниципальный контракт | Оказание транспортных услуг спецтехникой (погрузочно-разгрузочных работы) (обязательства 2021) | б/н от 28.01.2022 | - | ИП Пикулев Д.А. | 45 000,00 | 18 час |  |
| Договор подряда | Ремонт моста через р. Сулай автомобильной дороги "с.Юрла-д.Дубровка" (км 10+291,5) | б/н от 02.02.2022 | 31.03.2022 | ИП Ведерников Д.И. | 574 572,81 | 1 шт |  |
| Муниципальный контракт | Ремонт моста через ручей на автомобильной дороги "с. Юрла-п. Усть-Березовка" (км 18+906) | б/н от 02.02.2022 | 10.02.2022 | ИП Ведерников Д.И. | 542 926,20 | 1 шт |  |
| Муниципальный контракт | Ремонт моста через р. Сылва автомобильной дороги "д. Пиукова – д. Вятчина" (км 8+688) | б/н от 16.02.2022 | 31.05.2022 | ООО "Агродорстрой" | 958 375,20 | 1 шт |  |
| Муниципальный контракт | Дополнительные работы по ремонту автомобильных дорог по улицам с. Юрла (ул. Полевая, ул.Калинина, пер. Кувинский); дер. Тимина (ул. Липовая) (обязательства 2021) | б/н 10.06.2021 | 31.12.2021 | ООО «Нарат-Строй» | 425 198,47 | 4 участка |  |
| Муниципальный контракт | Ремонт водопропускной трубы на а/дороге "с. Юрла - пос. Ч-Хутор" (км 3+470) р. Юспочка | б/н от 12.05.2022 | 30.05.2022 | ООО «Кедр-2» | 452 127,00 | 1 шт |  |
| Муниципальный контракт | Ремонт водопропускной трубы на а/дороге "ул. Центральная, д.Васькова" (км 000+070) | б/н от 18.05.2022 | 30.09.2022 | ООО «Кедр-2» | 224 289,00 | 1 шт |  |
| Муниципальный контракт | Ремонт автомобильной дороги "Юрла - Усть-Березовка" км 004+375 - км 008+950, км 014+280 -км 014+550 | б/н от 07.09.2021 | 31.03.2022 | ООО "Агродорстрой" | 15 988 012,40 | 4,845 км | ДС б/н от 15.12.2021 |
| Муниципальный контракт | Исследование качества песчано-гравийной смеси на объектах при проведении ремонта автомобильных дорог | б/н от 02.11.2022 | 31.12.2022 | ПНИПУ | 26 400,00 | 2 пробы |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 5 368 207,60 |  |  |
| Основное мероприятие «Оказание услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом межмуниципального сообщения» |
| Расходы на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам в границах Юрлинского муниципального округа |
| Муниципальный контракт | Регулярная перевозока пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по регулированным тарифам в границах Юрлинского муниципального округа по маршруту «Юрла - Вятчина» | б/н от 13.01.2022 | 31.12.2022 | ООО «АвтоКомфорт» | 231 720,25 | 1 маршрут | ДС от 21.12.2022 |
| Муниципальный контракт | Регулярная перевозока пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по регулированным тарифам в границах Юрлинского муниципального округа по маршруту «Юрла – Дубровка» | б/н от 13.01.2022 | 31.12.2022 | ООО «АвтоКомфорт» | 237 704,03 | 1 маршрут | ДС от 21.12.2022 |
| Муниципальный контракт | Регулярная перевозока пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по регулированным тарифам в границах Юрлинского муниципального округа по маршруту «Юрла-Усть-Березовка» | б/н от 13.01.2022 | 31.12.2022 | ООО «АвтоКомфорт» | 459 387,52 | 1 маршрут | ДС от 21.12.2022 |
| Муниципальный контракт | Регулярная перевозока пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по регулированным тарифам в границах Юрлинского муниципального округа по маршруту «Юрла – Деткина» | б/н от 13.01.2022 | 31.12.2022 | ООО «АвтоКомфорт» | 226 333,02 | 1 маршрут | ДС от 21.12.2022 |
| Муниципальный контракт | Регулярная перевозока пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по регулированным тарифам в границах Юрлинского муниципального округа по маршруту «Юрла-Елога» | б/н от 13.01.2022 | 31.12.2022 | ООО «АвтоКомфорт» | 456 094,14 | 1 маршрут | ДС от 21.12.2022 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 1 611 238,96 | 5 маршрутов |  |
| Основное мероприятие «Безопасность дорожного движения» |
| Развитие системы организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий |
| Муниципальный контракт | Устройство тротуар в с. Юрла, ул. Ленина, Юрлинского муниципального округа Пермского края | б/н от 09.08.2022 | 20.10.2022 | ООО «Уралстройсервис» | 495 423,23 | Модернизация 1 пешеходного перехода | Мероприятие включает устройство ограждения вдоль тротуара возле пешеходного перехода. Финансировалось мероприятие через МП «Развитие ЖКХ на территории ЮМО ПК» за счет преобразования МО |
| Расходы на проведение мероприятий с детьми по безопасности дорожного движения |
| - | Совершенствование обучения детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах | - | - | МБОУ «Юрлинская СОШ им.Л.Барышева» | 2 187,94 | 1 мероприятие |  |
| Основное мероприятие «Прочие мероприятия по развитию дорожного движения» |
| Организация дорожного движения |
| Оказание услуг по диагностике, обследованию и оценке технического состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений |
| Муниципальный контракт | Предпроектное обследование мостовых сооружений | б/н от 18.10.2022 | 30.11.2022 | ООО «РИК» | 150 000,00 | 150 000,00 | Мост на р. Лопва Мост на р.Сулай |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «программы «Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского муниципального округа Пермского края» согласно оценки критериев, указанных в Постановление администрации Юрлинского муниципального округа от 22.09.2020 г. №589 составляет «Эффективный уровень», так как процент эффективности реализации муниципальной программы составляет 95,90% и находится в диапазоне критерий оценки эффективности «От 80 до 100».

Муниципальная программа «Расселение аварийного жилищного фонда на территории Юрлинского муниципального округа Пермского края»

В рамках программы «Региональная адресная программа по расселению аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2019 - 2023 годы» основными целями Программы являются:

1) создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан;

2) ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Юрлинского округа Пермского края;

- 2022 год площадь 476,8 кв.м.;

3) высвобождение земельных участков, занятых аварийным жильем, для нового строительства.

В рамках программы «Региональная адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2019 - 2024 годы» основными целями Программы являются:

2.1. переселение граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации;

2.2. создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

2.3. ликвидация аварийного жилищного фонда;

2.4. снижение социальной напряженности в обществе;

2.5. использование земельных участков, освободившихся после сноса признанных аварийными многоквартирных домов, под строительство новых объектов капитального строительства.

На выполнение мероприятий программы было предусмотрено в 2022 году 76100,42286 тыс. руб., в том числе в том числе за счет средств бюджета Юрлинского муниципального округа Пермского края – 1596,14055 тыс. руб., за счет средств бюджета Пермского края – 12632,14657 тыс. руб., за счёт средств федерального бюджета – 61872,13574 тыс.руб.. Исполнение составило 97,95%.

По итогам расселения, произведено отчуждение имущества жилых помещений по состоянию на 31.12.2022г.  49 квартир, 1665,3 м2

по Постановлению 227-п:

- этапу 2020 года 2 квартиры общей площадью 90,6 м2 (собственникам двух квартир вынесено решения по состоянию на 31.12.2021г. не вступившие в законную силу, поэтому переселены в 2022 году);

- этапу 2021 года 7 квартир общей площадью 321,8 м2;

- этапу 2022 года 46 квартир общей площадью 1562,9 м2.

По Постановлению 217-п 1 квартира общей площадью 11,8 м2. (по одной квартире судебное решение не вступило в законную силу по состоянию на 31.12.2021г., поэтому переселили в 2022 году).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Расселение аварийного жилищного фонда на территории Юрлинского муниципального округа Пермского края» согласно оценки критериев, указанных в Постановлении администрации Юрлинского муниципального округа от 22.09.2020 г. №589 составляет «Эффективный уровень», так как процент эффективности реализации муниципальной программы составляет 91,94% и находится в диапазоне критерий оценки эффективности «от 80 до 100».

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Юрлинского муниципального округа Пермского края»

Цель программы: совершенствование муниципального управления Юрлинского муниципального округа Пермского края.

Задачи программы:

- развитие и организация муниципального управления в Юрлинском муниципальном округе Пермского края;

- формирование высокопрофессионального кадрового состава;

- профилактика коррупционных и иных правонарушений на муниципальной службе.

На выполнение мероприятий программы было предусмотрено в 2022 году 38707,32 тыс. руб., в том числе 37107,02 тыс. руб. – средства бюджета Юрлинского муниципального округа, 1 600,30 тыс. руб. – средства краевого бюджета. Исполнение за счет всех источников финансирования составляет 100%.

В 2022 году в установленном порядке исполнены расходные обязательства Администрации Юрлинского муниципального округа на финансирование расходов на оплату труда главы муниципального округа, муниципальных служащих, выплату пенсии за выслугу лет.

Норматив на содержание Администрации муниципального округа не превысил установленный.

В 2022 году отсутствовали случаи нарушения требований к служебному поведению, ограничений и запретов на муниципальной службе. За предоставление недостоверных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2021 год привлечено к дисциплинарной ответственности 11 муниципальных служащих.

В целях обеспечения открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления функционирует официальный сайт Юрлинского муниципального округа в сети Интернет, который своевременно пополнятся необходимой информацией. Обеспечена 100%-ная доступность пользователей к сети Интернет, СМЭВ и МСЭД.

В целях повышения уровня квалификации муниципальных служащих, в 2022 году были направлены на курсы повышения квалификации 20 человек.

Обеспечено хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, образовавшихся и образующихся в деятельности органов местного самоуправления, организаций, отнесенных к муниципальной собственности, а также архивных фондов и архивных документов юридических и физических лиц, переданных на законном основании в муниципальную собственность.

Все мероприятия программы были направлены на достижение основных целей социально-экономического развития Юрлинского муниципального округа Пермского края в условиях реализации системы мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления, направленных на модернизацию и повышения качества управления муниципальными финансами

На выполнение показателей муниципальной программы положительно повлияли следующие факторы:

- высокая исполнительская дисциплина должностных лиц, ответственных за выполнение мероприятий по реализации Программы;

- своевременная разработка, согласование и принятие документов, обеспечивающих выполнение мероприятий по реализации Программы;

- оперативный мониторинг выполнения мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления Юрлинского муниципального округа Пермского края» согласно оценки критериев, указанных в Постановлении администрации Юрлинского муниципального округа от 22.09.2020 г. №589 составляет «эффективный уровень», так как процент эффективности реализации муниципальной программы составляет 89,95% и находится в диапазоне критерий оценки эффективности «от 80 до 100».

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды»

Цель программы:

- Формирование благоприятной среды жизнедеятельности населения Юрлинского муниципального округа

- Сохранение и улучшение благоприятной окружающей среды и экологической обстановки. Охрана жизни и здоровья людей

Задачи программы:

- Создания комфортной городской среды.

- Повышения уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий населенных пунктов Юрлинского муниципального округа, а также по благоустройству дворовых территорий.

- Сохранения и улучшения благоприятной окружающей среды и экологической обстановки. Охрана жизни и здоровья людей.

Показателем достижения ожидаемых результатов за отчетный период является благоустройство 1 территории (ремонт объектов недвижимого имущества)

На выполнение мероприятий программы было предусмотрено в 2022 году 4543,08 тыс. руб., в том числе 454,31 тыс. руб. – средства бюджета Юрлинского муниципального округа, 1213,58 тыс. руб. – средства краевого бюджета, 2875,19 тыс. руб. – средства федерального бюджета, за счёт внебюджетных источников 3,36 тыс.руб.. Исполнение за счет всех источников финансирования составляет 97,8%.

Анализ факторов влияющих на достижение ожидаемых результатов реализации муниципальной программы.

Анализ факторов (бюджетные риски, связанные с дефицитом краевого и местного бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по финансированию мероприятий Программы; социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения; управленческие риски, связанные с неэффективным управлением реализации Программы, недостаточным контролем над реализацией Программы и иные риски, которые могут препятствовать выполнению Программы), влияющих на достижение ожидаемых результатов реализации муниципальной программы показал, что риск не достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы минимален, финансирование Программы было обеспечено в полном объеме, необходимые процедуры для реализации программы были своевременно исполнены (проведение конкурных процедур, заключение муниципальных контрактов (договоров), выполнение работ Исполнителями, приемка и оплата принятых работ Заказчиком.

В рамках реализации муниципальной программы в 2022 г. благоустроена 1 общественная территория «Благоустройство центрального парка в с.Юрла, ул.Гагарина, 21 (3 этап)».

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» согласно оценки критериев, указанных в Постановлении администрации Юрлинского муниципального округа от 22.09.2020 г. №589 составляет «Высокоэффективный уровень», так как процент эффективности реализации муниципальной программы составляет 118,83 % и находится в диапазоне критерий оценки эффективности «Более 100».

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Юрлинского муниципального округа»

На территории Юрлинского муниципального округа действует муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Юрлинского муниципального округа»

Цели Программы:

-  комплексное решение проблем развития в области жилищно-коммунального хозяйства на территории Юрлинского муниципального округа Пермского края;

- повышения уровня экологической безопасности.

Для достижения основных целей Программы необходимо решение следующих задач:

- повышение качества и условий проживания граждан;

- обеспечение устойчивого функционирования объектов коммунальной инфраструктуры;

- обеспечение устойчивого функционирования уличного освещения;

- улучшение внешнего вида Юрлинского муниципального округа;

- повышение качества предоставления коммунальных услуг потребителям;

- повышение надёжности работы систем жизнеобеспечения (водо-, электроснабжения и водоотведения);

- содержание мест захоронения в благоустроенном состоянии;

- организация содержания мест складирования ТКО (контейнерных площадок)

- разработка мероприятий по развитию и благоустройству территории муниципального округа;

- обеспечение безопасной экологической среды;

- сохранение и восстановление естественных экологическим систем;

- организация и развитие системы экологического образования и формирования экологической культуры.

На выполнение мероприятий программы было предусмотрено в 2022 году 52 821,39590 тыс. руб., в том числе 33564,63455 тыс. руб. – средства бюджета Юрлинского муниципального округа, 10016,39369 тыс. руб. – средства краевого бюджета, 0,0 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета, 9240,36766 – за счет внебюджетных источников. Исполнение за счет всех источников финансирования составляет 97,3%.

Уровень эффективности достигнутых целей и решенных задач по программе составляет – 95,85%, т.е. «эффективный уровень» (критерий оценки эффективности от 80до 100).

Муниципальная программа «Переселение жителей из труднодоступных, отдалённых и малочисленных населённых пунктов Пермского края»

Цели программы: Повышение уровня и качества жизни граждан, участников программы «Переселение жителей из труднодоступных, отдаленных и малочисленных населенных пунктов Юрлинского муниципального округа»

Задачи программы:

1.  Переселение жителей из труднодоступных, отдаленных и малочисленных населенных пунктов   Юрлинского муниципального округа.

2.Снос объектов после расселения.

Ожидаемые результаты:

1. Уменьшить количество труднодоступных, отдаленных и малочисленных населенных пунктов на 2 единицы

2. Повысить уровень социально-экономического развития Юрлинского муниципального округа.

3. Повысить уровень и качество жизни населения Юрлинского муниципального округа.

На выполнение мероприятий программы было предусмотрено в 2022 году 17459,79223 тыс. руб., в том числе 1 347,98962 тыс. руб. – средства бюджета Юрлинского муниципального округа, 16111,80261 тыс. руб. – средства краевого бюджета. Исполнение за счет всех источников финансирования составляет 99,38%.

В результате проведенных мероприятий, были переселены жители из труднодоступных отдаленных населенных пунктов п.Галечник и п.Чус. Из п.Галечник переселена -0 семей, т.к. собственники жилья не имели регистрации в посёлке, из п.Чус переселено 13 семей - 35   жителей.  Не выполнение показателя по переселению количества жителей произошло по причине отказа 2 семей переселяться в текущем 2022 году, по личному заявлению переселение этих семей перенесли на 2023 год.

По итогам реализации муниципальной программы «Переселение жителей из труднодоступных, отдаленных и малочисленных населенных пунктов Пермского края»,  оценка эффективности реализации муниципальной согласно оценки критериев, указанных в Постановлении администрации Юрлинского муниципального округа от 22.09.2020 г. № 589 составляет «Эффективный уровень», так как составляет 99,0%  эффективности реализации муниципальной программы, что соответствует диапазону критерий оценки эффективности «От 80 до 100».

РЕЗУЛЬТАТЫ

Расчёта оценки эффективности реализации муниципальных программ

Юрлинского муниципального округа Пермского края

За 2022 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Степень освоения средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы | Степень достижения прогнозных значений показателей муниципальной программы | Эффективность реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значение, % | Интерпретация полученного значения | Значение, % | Интерпретация полученного значения | Значение, % | Интерпретация полученного значения |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие системы образования Юрлинского муниципального округа Пермского края» | Управление образования администрации Юрлинского муниципального округа Пермского края | 98,9 | Эффективный уровень | 104 | Высокий уровень эффективности | 102,9 | Высокий уровень эффективности |
| 2 | Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной политики и спорта Юрлинского муниципального округа Пермского края» | Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Юрлинского муниципального округа Пермского края | 99,3 | Эффективный уровень | 125,63 | Высокий уровень эффективности | 124,8 | Высокий уровень эффективности |
| 3 | Муниципальная программа «По поддержке и развитию объектов коммунальной инфраструктуры» | Отдел по архитектуре, строительству и дорожному хозяйству | 86,6 | Эффективный уровень | 100 | Эффективный уровень | 86,6 | Эффективный уровень |
| 4 | Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности в Юрлинском муниципальном округе Пермского края» | Администрация Юрлинского муниципального округа Пермского края | 99,5 | Эффективный уровень | 75 | Удовлетворительный уровень эффективности | 74,6 | Удовлетворительный уровень эффективности |
| 5 | Муниципальная программа «Комплексное развитие территории Юрлинского муниципального округа Пермского края» | Отдел по социальному и экономическому развитию администрации Юрлинского муниципального округа Пермского края | 68,1 | Удовлетворительный уровень эффективности | 100 | Эффективный уровень | 68,1 | Удовлетворительный уровень эффективности |
| 6 | Муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Юрлинском муниципальном округе Пермского края» | Отдел по социальному и экономическому развитию администрации Юрлинского муниципального округа Пермского края | 53,3 | Удовлетворительный уровень эффективности | 133,34 | Высокий уровень эффективности | 71,1 | Удовлетворительный уровень эффективности |
| 7 | Муниципальная программа «Управление имуществом и земельными ресурсами Юрлинского муниципального округа Пермского края» | Администрация Юрлинского муниципального округа Пермского края | 99,7 | Эффективный уровень | 110,5 | Высокий уровень эффективности | 110,14 | Высокий уровень эффективности |
| 8 | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского муниципального округа Пермского края» | Администрация Юрлинского муниципального округа Пермского края | 96 | Эффективный уровень | 99,84 | Эффективный уровень | 95,9 | Эффективный уровень |
| 9 | Муниципальная программа «Расселение аварийного жилищного фонда на территории Юрлинского муниципального округа Пермского края» | Администрация Юрлинского муниципального округа Пермского края | 97,95 | Эффективный уровень | 93,86 | Эффективный уровень | 91,94 | Эффективный уровень |
| 10 | Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Юрлинского муниципального округа Пермского края» | Администрация Юрлинского муниципального округа Пермского края | 99,96 | Эффективный уровень | 89,9 | Эффективный уровень | 89,9 | Эффективный уровень |
| 11 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» | Администрация Юрлинского муниципального округа Пермского края | 97,8 | Эффективный уровень | 121,5 | Высокий уровень эффективности | 118,8 | Высокий уровень эффективности |
| 12 | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Юрлинского муниципального округа» | Администрация Юрлинского муниципального округа Пермского края | 97,31 | Эффективный уровень | 98,5 | Эффективный уровень | 95,9 | Эффективный уровень |
| 13 | Муниципальная программа «Переселение жителей из труднодоступных, отдалённых и малочисленных населённых пунктов Пермского края» | Администрация Юрлинского муниципального округа Пермского края | 99 | Эффективный уровень | 100 | Эффективный уровень | 99 | Эффективный уровень |