ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы «Формирование современной городской среды» (за 2022год)

| Ответственный исполнитель программы | Администрация Юрлинского муниципального округа Пермского края |
| --- | --- |

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды», утверждена постановлением администрации муниципального района от 28.12.2020 г. №908.

В ходе исполнения муниципальной программы в нее вносились изменения следующими НПА:

- Постановлением администрации муниципального округа от 29.12.2021 № 1132 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды», утвержденную Постановлением Администрации Юрлинского муниципального округа от 28.12.2020 г.  № 908.

- Постановлением администрации муниципального округа от 10.01.2022 № 6/1 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды», утвержденную Постановлением Администрации Юрлинского муниципального округа от 28.12.2020 г.  № 908.

- Информация о цели и задачах муниципальной программы, достижении ожидаемых результатов за отчетный период

Муниципальной программой предусмотрены нижеуказанные цели:

- Формирование благоприятной среды жизнедеятельности населения Юрлинского муниципального округа

- Сохранение и улучшение благоприятной окружающей среды и экологической обстановки. Охрана жизни и здоровья людей

Достижение вышеуказанных целей программы предусмотрено путем решения следующих задач:

- Создания комфортной городской среды.

- Повышения уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий населенных пунктов Юрлинского муниципального округа, а также по благоустройству дворовых территорий.

- Сохранения и улучшения благоприятной окружающей среды и экологической обстановки. Охрана жизни и здоровья людей.

Показателем достижения ожидаемых результатов за отчетный период является благоустройство 1 территории (ремонт объектов недвижимого имущества)

- Информация о ходе выполнения программных мероприятий с указанием проблем, возникшим в процессе их реализации

В ходе реализации муниципальной программы были заключены нижеследующие муниципальные контракты (договора) на выполнение работ по благоустройству центрального парка в с.Юрла, ул.Гагарина, 21 (3 этап):

| Наименование гражданско-правового договора | Номер, дата гражданско-правового договора | Срок завершения работ по гражданско-правовому договору | Наименование Подрядной организации | Стоимость гражданско-правового договора, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный контракт | б/н от 25.02.2022 | 31.08.2022 | ООО "Уралстройсервис" | 3 763 838,81 (4 005 991,00)* | Увеличение (снижение) суммы и объемов работ по муниципальному контракту по дополнительным соглашениям от 04.03.2022, от 01.11.2022 г. |
| Муниципальный контракт | б/н от 02.03.2022 | 31.08.2022 | ООО "Уралстройсервис" | 507 914,12 (435 139,12) | Увеличение (снижение) суммы и объемов работ по муниципальному контракту по дополнительному соглашению от 01.11.2022 г. |

- Оценка эффективности муниципальной программы

  - Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм) определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм) и их плановых значений по формуле:

Сдц = (Сдп1 + Сдп2 + СдпN) / N,

где

Сдц - степень достижения целей (решения задач);

Сдп - степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм);

N - количество целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм).

3.2. Степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм) (Сдп) рассчитывается по формуле:

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Сдп = Зф / Зп х 100,

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Сдп = Зп / Зф х 100,

где

Зф - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы (подпрограмм);

Зп - плановое значение целевого показателя реализации муниципальной программы (подпрограмм).

Зп1=1

Зф1=1,

Зп2=20

Зф2=28,61, тогда Сдц = (1/1+1,43)/ 2*100=121,5%

Таким образом степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы равна 121,5%

  - Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограмм), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограмм) по формуле:

Уф = Фф / Фп х 100,

где

Уф - уровень финансирования реализации муниципальной программы;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы (подпрограмм);

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

В качестве плановых объемов финансирования принимается бюджетная роспись бюджета округа с учетом изменений.

Фф=4543,08тыс.руб.

Фп=4441,13 тыс.руб.

Тогда Уф = 4441,13 / 4543,08х 100 = 97,8 %

3.4. Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) рассчитывается в % по следующей формуле:

Эмп = Сдц x Уф/100

Эмп = 121,5 х 97,8 / 100 = 118,8 %

- Анализ факторов влияющих на достижение ожидаемых результатов реализации муниципальной программы

Анализ факторов (бюджетные риски, связанные с дефицитом краевого и местного бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по финансированию мероприятий Программы; социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения; управленческие риски, связанные с неэффективным управлением реализации Программы, недостаточным контролем над реализацией Программы и иные риски, которые могут препятствовать выполнению Программы), влияющих на достижение ожидаемых результатов реализации муниципальной программы показал, что риск не достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы минимален, финансирование Программы было обеспечено в полном объеме, необходимые процедуры для реализации программы были своевременно исполнены (проведение конкурных процедур, заключение муниципальных контрактов (договоров), выполнение работ Исполнителями, приемка и оплата принятых работ Заказчиком

- Информация о достижении целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм и показателей непосредственного результата основных мероприятий и причинах отклонения фактических значений показателей от прогнозных:

| № п/п | Целевой показатель, ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | % исполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, ед. | 1 | 1 | 100% | - |
| 2 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании «Юрлинский муниципальный округ Пермского края», на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, % | 20 | 28,61 | 143% | Общее количество граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании «Юрлинский муниципальный округ Пермского края» - 6990 чел. Приняло участие в решении – 2000 чел |

- Информация об освоении объемов финансового обеспечения муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования | Причины не освоения бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источник финансирования | План | Факт | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» | всего | 4543,08 | 4441,13 | 97,8 % | По фактическим выполненным работам |
|  |  | Местный бюджет | 454,31 | 444,12 | 97,8 % | По фактическим выполненным работам |
|  |  | Краевой бюджет | 1213,58 | 1121,82 | 92,4 % | По фактическим выполненным работам |
|  |  | Федеральный бюджет | 2875,19 | 2875,19 | 100 % |  |
|  |  | Внебюджетные источники* | 0* | 0* | - |  |
| 1 | Основное мероприятие федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | всего | 3362,79 | 3362,79 | 100 % |  |
|  |  | Местный бюджет | 336,28 | 336,28 | 100 % |  |
|  |  | Краевой бюджет | 151,32 | 151,32 | 100% |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 2875,19 | 2875,19 | 100% |  |
|  |  | Внебюджетные источники* | 0* | 0* | - |  |
| 1.1 | Благоустройство центрального парка в с. Юрла, ул. Гагарина, 21 (3 этап) | всего | 3362,79 | 3362,79 | 100 % |  |
|  |  | Местный бюджет | 336,28 | 336,28 | 100 % |  |
|  |  | Краевой бюджет | 151,32 | 151,32 | 100% |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 2875,19 | 2875,19 | 100% |  |
|  |  | Внебюджетные источники* | 0* | 0* | - |  |
| 2. | Основное мероприятие "Формирование комфортной городской среды" | всего | 1180,29 | 1078,34 | 91,4% |  |
|  |  | Местный бюджет | 118,03 | 107,84 | 91,4 % |  |
|  |  | Краевой бюджет | 1 062,26 | 970,50 | 91,4 % |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  |  | Внебюджетные источники* | 0,0 | 0,0 | - |  |
| 2.1. | Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды (расходы, не софинансируемые из федерального бюджета) | всего | 1180,29 | 1078,34 | 91,4 % | По фактическим выполненным работам |
|  |  | Местный бюджет | 118,03 | 107,84 | 91,4 % | По фактическим выполненным работам |
|  |  | Краевой бюджет | 1 062,26 | 970,50 | 91,4 % | По фактическим выполненным работам |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  |  | Внебюджетные источники* | 0,0 | 0,0 | - |  |
| 2.1.1. | Благоустройство центрального парка в с.Юрла, ул.Гагарина, 21 (3 этап) | всего | 1180,29 | 1078,34 | 91,4 % | По фактическим выполненным работам |
|  |  | Местный бюджет | 118,03 | 107,84 | 91,4 % | По фактическим выполненным работам |
|  |  | Краевой бюджет | 1 062,26 | 970,50 | 91,4 % | По фактическим выполненным работам |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  |  | Внебюджетные источники* | 0,0 | 0,0 | - |  |

*- трудовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству территории, реализуемой в рамках мероприятия «Реализация программ формирования современной городской среды».

Заключение: В рамках реализации муниципальной программы в 2022 г. благоустроена 1 общественная территория «Благоустройство центрального парка в с.Юрла, ул.Гагарина, 21 (3 этап)».

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» согласно оценки критериев, указанных в Постановлении администрации Юрлинского муниципального округа от 22.09.2020 г. № 589 составляет «Высокоэффективный уровень», так как процент эффективности реализации муниципальной программы составляет 118,8 % и находится в диапазоне критерий оценки эффективности «Более 100».

Составил _________________ Е.П.Ведерников

Проверил __________________ Е.Н. Горкунова

14.03.2023 г.