ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского муниципального округа Пермского края»

(за 2024 год)

| Ответственный исполнитель программы | Администрация Юрлинского муниципального округа |
| --- | --- |

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского муниципального округа Пермского края», утверждена постановлением администрации муниципального района от 22.12.2023 г. №1080.

В ходе исполнения муниципальной программы в нее вносились изменения следующими НПА:

Постановлением администрации муниципального округа от 02.05.2024 г. №398 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского муниципального округа Пермского края», утвержденную постановлением администрации Юрлинского муниципального округа от 22.12.2023 г. №1080»;

Постановлением администрации муниципального округа от 19.08.2024 № 769 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского муниципального округа Пермского края», утвержденную постановлением администрации Юрлинского муниципального округа от 22.12.2023 г. №1080»;

Постановлением администрации муниципального округа от 30.11.2024 № 1008 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского муниципального округа Пермского края», утвержденную постановлением администрации Юрлинского муниципального округа от 22.12.2023 г. №1080»

Постановлением администрации муниципального округа от 24.12.2024 № 1174 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского муниципального округа Пермского края», утвержденную постановлением администрации Юрлинского муниципального округа от 22.12.2023 г. №1080»

- Информация о цели и задачах муниципальной программы, достижении ожидаемых результатов за отчетный период:

Муниципальной программой предусмотрены нижеуказанные цели:

1. Повышение уровня жизни населения за счет формирования дорожной сети, соответствующей потребностям населения и экономики Юрлинского муниципального округа;

2. Обеспечение круглогодичного автотранспортного сообщения с населенными пунктами, повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и потерь от них;

3. Снижение отрицательного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду, формирование условий для стабильного экономического развития и повышения инвестиционной привлекательности округа.

4. Повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и потерь от них

Путем решения следующих задач:

1.Безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность, на территории округа;

2.Обеспечение более комфортных условий проживания населения округа, безопасности дорожного движения на территории округа;

3.Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью в округе;

4.Развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности –в перевозке пассажиров и грузов на территории округа (далее -транспортный спрос);

5.Условия для управления транспортным спросом;

6.Создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам;

7.Эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры

Достижение ожидаемых результатов позволит:

1.Повышение уровня жизни населения за счет формирования дорожной сети, соответствующей потребностям населения и экономики Юрлинского муниципального округа;

2.Повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и потерь от них, в том числе смертности;

3.Снижение отрицательного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду, формирование условий для стабильного экономического развития и повышения инвестиционной привлекательности муниципального округа.

2. Информация о ходе выполнения программных мероприятий с указанием проблем, возникшим в процессе их реализации

В ходе реализации муниципальной программы были заключены нижеследующие гражданско-правовые договора (далее – ГПД):

| Наименование ГПД | Предмет ГПД | Номер, дата ГПД | Срок завершения работ по ГПД | Наименование Подрядной организации | Стоимость ГПД, руб. | Показатель |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный контракт | Ремонт автомобильной дороги "Юрла-Чугайнов Хутор" км 011+000 - км 014+700 | б/н от 29.05.2024 | 31.07.2024 г. | ООО «ТЕХДОРГРУПП» | 22000000,00 | 1,745 км |  | ДС №2 от 24.10.2023 г. выделение 1 этапа выполнения работ в 2023 г. на сумму 14 271 210,30 р. 2 этапа выполнения работ в 2024 г. на сумму 7728789,70 р. |
| Муниципальный контракт | д. Пиукова - д. Вятчина" км 002+400 - км 002+850, км 007+280 - км 008+000 | б/н от 18.05.2024 | 20.08.2024 | ООО СК "Лидер" | 3846579,24 | 1,17 км |  |  |
|  | Ремонт автомобильной дороги «д. Чужья – д. Деткина» км 003+626 – км 004+226 |  |  |  | 1724727,50 | 0,6 км |  |  |
|  | Ремонт автомобильных дорог улиц с.Юрла: Северная, Пролетарская, Весенняя (от пересечения с ул. Октябрьской до д. №27, от д. №24 до съезда автодороги «Кудымкар-Гайны») |  |  |  | 8878693,26 | 1,555 км |  |  |
| Муниципальный контракт | Поставка автопавильона для «Ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная, д. Келич» | б/н от 08.02.2024 | 15.06.2024 | ООО «Мега-Ресурс» | 405500,00 | 1 шт |  | Общая стоимость мероприятия 866666,67 р. |
| Муниципальный контракт | Ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная, д. Келич (остановочный пункт д. Келич) | б/н от 15.02.2024 | 30.06.2024 | ИП Бурштейн Максим Вячеславович | 461166,67 | 0,04 км |  |  |
| Муниципальный контракт | Ремонт автомобильной дороги "д. Чужья - д. Деткина" км 001+360 - км 001+500 | б/н 12.04.2024 | 31.07.2024 | МБУ «Юрлинское ЖКХ» | 236124,92 | 0,14 км |  |  |
| Муниципальный контракт | Ремонт автомобильной дороги "Чужья-Деткина" км 001+500 - км 001+650 | б/н 12.04.2024 | 31.07.2024 | МБУ «Юрлинское ЖКХ» | 264196,52 | 0,15 км |  |  |
| Муниципальный контракт | Ремонт автомобильной дороги "Юрла-Чугайнов Хутор" км 000+000 - км 001+400, км 003+300 – км 006+000 | б/н от 05.08.2024 | 23.07.2025 | ООО "СУ-157" | 57786807,55 | - |  | 2024 - 4 000000,00 2025 - 53 786807,55 |
| ИТОГО по мероприятию «Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края» |  |  |  |  | 95603795,66 | 5,4 км |  | 2024- 27545777,81 р. |
| Содержание автомобильных дорог муниципального округа и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный контракт | Содержание автомобильных дорог Юрлинского муниципального округа Пермского края: "Юрла -Дубровка", "Лопва-Касаткина", "подъезд к д. Титова", "Северный объезд с. Юрла", "Юрла-Усть Берёзовка" (км 0+000-км 17+159), "с.Юрла, ул.Топоркова" (км 0+242-км 0+461) | б/н от 23.10.2023 | 31.12.2025 | ООО "Кудымкаржилсервис" | 12071911,63 | 69,068 км |  | ДС от 26.11.2024 г. на увел. стоимости на 380 705,63 р., в том числе: 2024 – 6111688,96 р. 2025 - 5960222,67 р. |
| Муниципальный контракт | Содержание автомобильных дорог Юрлинского муниципального округа Пермского края: "Юрла- Усть -Берёзовка" (км 17+159-км 56+500), "Юм-Чус", "Елога-Галечник" (км 0+000-км 6+650) | б/н от 23.12.2023 | 31.12.2025 | ООО "Агродорстрой" | 13873794.00 | 86,016 км |  | Стоимость работ 2024 -6885000 р. 2025 – 6988794 р. |
| Муниципальное задание | 2024 г. | 2024 | 2024 | МБУ «Юрлинское ЖКХ» | 9 494500,00 | 310,93 км |  |  |
| Муниципальный контракт | Вывоз снега | б/н от 26.01.2024 | 31.03.2024 | ООО "Кудымкаржилсервис" | 207 717,82 | - |  |  |
| Муниципальный контракт | зимнее содержание тротуар на автомобильных дорогах Юрлинского муниципального округа Пермского края: "Юрла -Дубровка", ул.Топоркова с.Юрла | б/н от 09.01.2024 | 25.12.2024 | ООО "Кудымкаржилсервис" | 103 041,00 | - |  |  |
| Муниципальный контракт | Поставка щебня фр. 20-40 мм М800 в количестве 60 тонн | б/н от 07.12.2023 | 20.12.2023 | ООО "Агродорстрой" | 230 400,00 | 60 тн |  | Поставка щебня выполнена в декабре 2023 г. Оплата произведена в январе 2024 г. |
| Договор поставки | Поставка ПГС | б/н от 30.08.2024 | 30.09.2024 | ООО "Агродорстрой" | 78 000,00 | 100 тн |  |  |
| ИТОГО по мероприятию «Содержание автомобильных дорог муниципального округа и искусственных сооружений на них» |  |  |  |  | 36 059 364,45 |  |  | 2024 - #### 23 110 347,78 |
| Ремонт автомобильных дорог между населёнными пунктами муниципального округа и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный контракт | Замена автопавильонов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Юрлинского муниципального округа Пермского края (д. Васькова, д. Таволожанка, д. Зюздина, д. Лоинская) | б/н от 16.02.2024 | 30.06.2024 | ИП Бурштейн Максим Вячеславович | 427 854,16 | 4 павильона |  | д. Васькова, д. Таволожанка, д. Зюздина, д. Лоинская |
| Муниципальный контракт | Ремонт автомобильной дороги "д. Чужья - д. Деткина" км 003+626 - км 004+226 | б/н от 20.07.2024 | 20.08.2024 | ООО СК "Лидер" | 172186,21 | - |  |  |
| Муниципальный контракт | Проектно-изыскательские работы по объекту "Капитальный ремонт моста через р. Лопва автомобильной дороги Юрла-Усть-Березовка" | б/н от 26.04.2024 | 20.09.2024 | ООО "ПСП "АВТОМОСТ" | 3 659309,00 | 1 шт |  |  |
| Муниципальный контракт | ремонт водопропускной трубы на автомобильной дороге "Подъезд к д. Титова" | 01.03.2024 | 30.06.2024 | ООО «Кедр-2» | 303258,44 | 1 шт 0,015 |  |  |
| Муниципальный контракт | ремонт автомобильной дороги улицы Центральная д. Васькова | б/н от 19.09.2024 | 30.09.2024 | ООО "Агродорстрой" | 229 441,14 | 1 шт 0,043 км |  |  |
| Муниципальный контракт | Ремонт водопропускной трубы на автомобильной дороге улица Мира д. Остров | б/н 30.08.2024 | 15.11.2024 | МБУ «Юрлинское ЖКХ» | 31799,70 | 1 шт 0,035 км |  |  |
| Муниципальный контракт | Удлинение водопропускной трубы на автомобильной дороге ул. Липовая, д. Миронова | б/н 01.03.2024 | 30.09.2024 | МБУ «Юрлинское ЖКХ» | 418 823,82 | 1 шт 0,02 км |  |  |
| Муниципальный контракт | Установка знаков по организации одностороннего движения по улицам с. Юрла | б/н 01.03.2024 | 31.05.2024 | МБУ «Юрлинское ЖКХ» | 74 849,22 | 12 шт |  |  |
| Муниципальный контракт | Ремонт моста через р. Чир на автодороге «с. Юм - пос. Чус», км 9+102,5 | б/н 10.06.2024 | 17.06.2024 | ООО "Агродорстрой" | 474307,69 | 1 шт |  |  |
| Муниципальный контракт | Ремонт автомобильной дороги "Юрла-Дубровка" км 002+830 - км 003+030 | б/н от 19.07.2024 | 30.08.2024 | ООО «КудымкарЖилСервис» | 400000,00 | 0,2 км |  |  |
| Муниципальный контракт | Частичный ремонт моста через р. Лопва на автомобильной дороге "Юрла - Усть-Березовка" | б/н от 10.07.2024 | 09.09.2024 | ООО «Кедр-2» | 315826,63 | 1 шт |  |  |
| Муниципальный контракт | Ремонт автомобильных дорог: ул. Мира, проезд №1; Фестивальная, ч2 с. Юрла; ул. Центральная (от дома №52 в сторону д. Букреева) с. Усть-Зула | б/н 28.08.2024 | 15.11.2024 | МБУ «Юрлинское ЖКХ» | 583220,45 | 0,774 км |  |  |
| Муниципальный контракт | Государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта "Капитальный ремонт моста через р. Лопва автомобильной дороги "Юрла-Усть-Березовка" | №ДЭ.291/24 от 04.09.2024 | 30 рабочих дней | КГАУ «Управление госэкспертизы Пермского края» | 127606,17 | 1 шт |  |  |
| Муниципальный контракт | Строительный контроль по объекту "Ремонт моста через р. Сылай автомобильной дороги "Юрла-Дубровка"" | б/н от 02.12.2024 | 31.12.2025 | ИП Попов Юрий Владимирович | 185516,60 | - |  | 2024 – 55654,98 р. 2025 – 129861,62 р. |
| ИТОГО по мероприятию «Ремонт автомобильных дорог между населёнными пунктами муниципального округа и искусственных сооружений на них» |  |  |  |  | 7 403 999,23 | 1,087 км |  | 2024 - 7 274 137,61 р. |
| Основное мероприятие «Оказание услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом межмуниципального сообщения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам в границах Юрлинского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальное задание | Регулярная перевозка пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования | - | 31.12.2024 | МБУ «ТХП» | 305733,00 | 3 маршрута |  |  |
| Муниципальное задание | Администрирование полномочий по обеспечению деятельности органов местного самоуправления | - | 31.12.2024 | Администрация Юрлинского муниципального округа | 12900,00 | 100% |  |  |
| ИТОГО по основному мероприятию «Оказание услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом межмуниципального сообщения» |  |  |  |  | 318633,00 | 3 маршрута |  |  |
| Основное мероприятие «Безопасность дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Развитие системы организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный контракт | Модернизация пешеходных переходов на автомобильных дорогах по улицам Октябрьская, Топоркова, Ленина, Коммунаров, Свердлова с. Юрла | б/н от 17.06.2024 | 10.07.2024 | ИП Похода Николай Дмитриевич | 159881,51 | 5 переходов |  |  |
| Муниципальный контракт | Установка дорожных знаков на автомобильных дорогах округа | б/н от 24.05.2024 | 31.05.2024 | ООО «КудымкарЖилСервис» | 105569,25 | 11 знаков |  |  |
| Муниципальный контракт | модернизации пешеходного перехода на автомобильной дороге по улице Ленина с. Юрла (возле детского сада) | б/н от 19.09.2024 | 31.08.2024 | ООО "Агродорстрой" | 64 862,36 | - |  | Установка светофора, устройство пешеходного перехода |
| Муниципальный контракт | Устройство искусственной неровности на автомобильной дороге по улице Ленина с. Юрла (возле детского сада) | б/н от 26.06.2024 | 30.06.2024 | ИП Гумашян Артем Арташесович | 43215,34 | - |  |  |
| Договор на поставку оборудования | Поставка светофора | б/н от 28.06.2024 | В течении 3 р.дн. с момента оплаты | ИП Григорец Лариса Николаевна | 34130,00 | - |  |  |
| Организация дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный контракт | Корректировка проектов организации дорожного движения (дислокации дорожных знаков) автомобильных дорог общего пользования местного значения Юрлинского муниципального округа | б/н от 01.03.2024 | 01.04.2024 | ООО «РИК» | 30000,00 | 6 шт 6,852 км |  |  |
| Муниципальный контракт | Оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры (мост ч/з р. Лопва автомобильной дороги «с. Юрла-п. Усть-Березовка»; мост ч/з р. Коса автомобильной дороги с. Юрла-п. Усть-Березовка») | б/н от 04.08.2024 | В течение 30 дней | ООО «ПрофиТБ» | 360000,00 | 2 шт |  |  |
| - | Расходы на проведение мероприятий с детьми по безопасности дорожного движения | 2024 | 2024 | Управление образования ЮМО | 26321,84 | 1 шт |  |  |
| Муниципальный контракт | Установка баннеров | 02.12.2024 | 20.12.2024 | МБУ «Юрлинское ЖКХ» | 43124,36 | 1 шт |  |  |
| ИТОГО по основному мероприятию «Безопасность дорожного движения» |  |  |  |  | 867104,66 | - |  |  |

3. Оценка эффективности муниципальной программы

  - Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм) определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм) и их плановых значений по формуле:

Сдц = (Сдп1 + Сдп2 + СдпN) / N,

где

Сдц - степень достижения целей (решения задач);

Сдп - степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм);

N - количество целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм).

3.2. Степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм) (Сдп) рассчитывается по формуле:

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Сдп = Зф / Зп х 100,

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Сдп = Зп / Зф х 100,

где

Зф - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы (подпрограмм);

Зп - плановое значение целевого показателя реализации муниципальной программы (подпрограмм).

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Сдп 165,7/65,7*100=100%

Сдп 2=100/100*100=100%

Сдп 3=6,487 /6,774 *100=95,76%

Сдп 4=7/7*100=100%

Сдп 5=1/1*100=100%

Сдп 6=100/100*100=100%

Сдп 7=3/3*100=100%

Сдп 8=5/5*100=100%

Сдп 9= 0/0*100=0 показатель не планировался в расчет не учитывается

Сдп 10= 0/0*100=0 показатель не планировался в расчет не учитывается

Сдп 11=2/2*100=100%

Сдп 12=1/1*100=100%

Сдп 13=1/1*100=100%

Сдп 14= 0/0*100=0 показатель не планировался в расчет не учитывается

N=11

Сдц =(100+100+95,76+100+100+100+100+100+100+100+100)/11=99,61%

Таким образом степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы равна 99,61%

  - Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограмм), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограмм) по формуле:

Уф = Фф / Фп х 100,

где

Уф - уровень финансирования реализации муниципальной программы;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы (подпрограмм);

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

В качестве плановых объемов финансирования принимается бюджетная роспись бюджета округа с учетом изменений.

Фф= 59 116,00086 тыс.руб.

Фп= 59 128,32445 тыс.руб.

Тогда Уф = 59 116,00086/ 59 128,32445х 100=99,98%

3.4.  Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) рассчитывается в % по следующей формуле:

Эмп = Сдц x Уф

Эмп=99,61*99,98/100 = 99,59%

Вывод: оценка эффективности реализации муниципальной программы «программы «Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского муниципального округа Пермского края» согласно оценки критериев, указанных в Постановление администрации Юрлинского муниципального округа от 22.09.2020 г. №589 составляет «Эффективный уровень», так как процент эффективности реализации муниципальной программы находится в диапазоне критерий оценки эффективности «От 80 до 100».

- Анализ факторов влияющих на достижение ожидаемых результатов реализации муниципальной программы

Анализ факторов (бюджетные риски, связанные с дефицитом краевого и местного бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по финансированию мероприятий Программы; социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения; управленческие риски, связанные с неэффективным управлением реализации Программы, недостаточным контролем над реализацией Программы и иные риски, которые могут препятствовать выполнению Программы), влияющих на достижение ожидаемых результатов реализации муниципальной программы показал, что риск не достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы минимален, финансирование Программы было обеспечено в полном объеме, необходимые процедуры для реализации программы были своевременно исполнены (проведение конкурных процедур, заключение муниципальных контрактов (договоров), выполнение работ Исполнителями, приемка и оплата принятых работ Заказчиком.

- Информация о достижении целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм и показателей непосредственного результата основных мероприятий и причинах отклонения фактических значений показателей от прогнозных:

| № п/п | Целевой показатель, ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | % отклонения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям | 65,7% | 65,7% | 0 |  |
| 1.2 | Освоение средств дорожного фонда Пермского края | 100% | 100% | 0 |  |
| 1.3 | Приемка законченных строительных работ (по мероприятиям по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту объектов) | 6,774 км | 6,487 км | - 4,23% | Техническая ошибка при подсчете общей протяженности планового значения |
| 1.4 | Приемка законченных строительных работ (по мероприятиям по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту объектов) | 7 шт | 7 шт | 0 |  |
| 1.5 | Количество разработанных проектов по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту объектов | 1 шт | 1 шт | 0 |  |
| 2 . Основное мероприятие «Оказание услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом муниципального и межмуниципального сообщения» |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Выполнение полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок | 100% | 100% | 0 |  |
| 2.2 | Количество маршрутов, организованных по перевозке пассажиров автомобильным транспортом муниципального сообщения | 3 шт | 3 шт | 0 |  |
| 3. Основное мероприятие "Мероприятия по безопасности дорожного движения" |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество модернизированных нерегулируемых пешеходных переходов | 5 | 5 | 0 |  |
| 3.2 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, прошедших паспортизацию автомобильных дорог и искусственных сооружений, изготовление (корректировку) проектов организации дорожного движения | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.3 | Количество объектов транспортной инфраструктуры, прошедших паспортизацию | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.4 | Количество объектов транспортной инфраструктуры, прошедших оценку уязвимости | 2 | 2 | 0 |  |
| 3.5 | Количество проведенных мероприятий с детьми по безопасности дорожного движения | 1 | 1 | 0 |  |
| 3.6. | Количество проведенных мероприятий по профилактике и пропаганде безопасности дорожного движения | 1 | 1 | 0 |  |
| 4. Основное мероприятие "Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Приемка законченных строительных работ (по мероприятиям по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту объектов) | 0 | 0 | 0 |  |

- Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Источник финансирования | План, тыс.руб. | Факт, тыс.руб. | % исполнения | Причины не освоения бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского муниципального округа Пермского края» | Всего | 59 128,32445 | 59 116,00086 | 99,98% | Экономия 12,32281 тыс.р. |
|  |  | Местный бюджет | 37 924,22445 | 37 911,90086 | 99,97% | Экономия 12,32281 тыс.р. |
|  |  | Краевой бюджет | 21 204,10000 | 21 204,10000 | 100% |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 100% |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 100% |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Всего | 57 933,86979 | 57 930,26320 | 99,99% | Экономия – 3,60659 тыс.р. |
|  |  | Местный бюджет | 36 742,66979 | 36 739,06320 | 99,99% | Экономия - 3,60659 тыс.р. |
|  |  | Краевой бюджет | 21 191,20000 | 21 191,20000 | 100% |  |
| 1.1.1. | Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края | Всего | 27 545,77781 | 27 545,77781 | 100% |  |
|  |  | Местный бюджет | 6 354,57781 | 6 354,57781 | 100% |  |
|  |  | Краевой бюджет | 21 191,20000 | 21 191,20000 | 100% |  |
| 1.1.1.1 | Ремонт автомобильной дороги "Юрла-Чугайнов Хутор" км 011+000-км 014+700 (2 этап) | Всего | 7 728,78970 | 7 728,78970 | 100% |  |
|  |  | Местный бюджет | 772,87897 | 772,87897 | 100% |  |
|  |  | Краевой бюджет | 6 955,91073 | 6 955,91073 | 100% |  |
| 1.1.1.2 | Ремонт автомобильной дороги "Юрла-Дубровка" км 002+830 - км 003+230 | Всего | 0,00000 | 0,00000 | 100% |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 100% |  |
|  |  | Краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 100% |  |
| 1.1.1.3 | Ремонт автомобильной дороги "д. Пиукова - д. Вятчина" км 002+400 - км 002+850, км 007+280 - км 008+000 | Всего | 3 846,57924 | 3 846,57924 | 100% |  |
|  |  | Местный бюджет | 384,65793 | 384,65793 | 100% |  |
|  |  | Краевой бюджет | 3 461,92131 | 3 461,92131 | 100% |  |
| 1.1.1.4 | Ремонт автомобильной дороги "д. Чужья - д. Деткина" км 003+626 - км 004+226 | Всего | 1 724,72750 | 1 724,72750 | 100% |  |
|  |  | Местный бюджет | 172,47275 | 172,47275 | 100% |  |
|  |  | Краевой бюджет | 1 552,25475 | 1 552,25475 | 100% |  |
| 1.1.1.5 | Ремонт автомобильных дорог улиц с.Юрла: Северная, Пролетарская, Весенняя (от пересечения с ул. Октябрьской до д. №27, от д. №24 до съезда автодороги "Кудымкар-Гайны") | Всего | 8 878,69326 | 8 878,69326 | 100% |  |
|  |  | Местный бюджет | 887,86933 | 887,86933 | 100% |  |
|  |  | Краевой бюджет | 7 990,82393 | 7 990,82393 | 100% |  |
| 1.1.1.11 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная, д. Келич (остановочный пункт д. Келич) | Всего | 866,66667 | 866,66667 | 100% |  |
|  |  | Местный бюджет | 86,66667 | 86,66667 | 100% |  |
|  |  | Краевой бюджет | 780,00000 | 780,00000 | 100% |  |
| 1.1.1.12 | Ремонт автомобильной дороги "д. Чужья - д. Деткина" км 001+360 - км 001+500 | Всего | 236,12492 | 236,12492 | 100% |  |
|  |  | Местный бюджет | 23,61250 | 23,61250 | 100% |  |
|  |  | Краевой бюджет | 212,51242 | 212,51242 | 100% |  |
| 1.1.1.13 | Ремонт автомобильной дороги "Чужья-Деткина" км 001+500 - км 001+650 | Всего | 264,19652 | 264,19652 | 100% |  |
|  |  | Местный бюджет | 26,41966 | 26,41966 | 100% |  |
|  |  | Краевой бюджет | 237,77686 | 237,77686 | 100% |  |
| 1.1.1.14 | Ремонт автомобильной дороги "Юрла-Чугайнов Хутор" км 000+000 - км 001+400, км 003+300 – км 006+000 | Всего | 4 000,00000 | 4 000,00000 | 100% |  |
|  |  | Местный бюджет | 4 000,00000 | 4 000,00000 | 100% |  |
|  |  | Краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 100% |  |
| 1.1.2. | Содержание автомобильных дорог муниципального округа и искусственных сооружений на них | Местный бюджет | 23 113,95359 | 23110,34778 | 99,98% | Экономия – 3,60581 тыс.р. |
| 1.1.2.1 | Содержание автомобильных дорог муниципального округа и искусственных сооружений на них | Местный бюджет | 13619,45359 | 13615,84778 | 99,97% | Экономия – 3,60581 тыс.р. |
| 1.1.2.2 | Содержание автомобильных дорог Юрлинского муниципального округа Пермского края: «Юрла-Чугайнов Хутор», «Пож-Булдыри», «д. Пиукова - д. Вятчина», «Чужья-Деткина», «подъезд к д. Бадья» и др. | Местный бюджет | 9 494,50000 | 9 494,50000 | 100% |  |
| 1.1.3. | Ремонт автомобильных дорог муниципального округа и искусственных сооружений на них | Местный бюджет | 7 274,13839 | 7 274,13761 | 100% | Экономия 0,78 р. из-за округления |
| 1.1.3.5 | Ремонт автомобильной дороги "д. Чужья - д. Деткина" км 003+626 - км 004+226 | Местный бюджет | 172,18621 | 172,18621 | 100% |  |
| 1.1.3.6 | Замена автопавильонов | Местный бюджет | 427,85416 | 427,85416 | 100% |  |
| 1.1.3.7 | Проектно-изыскательские работы по объекту "Капитальный ремонт моста через р. Лопва автомобильной дороги Юрла-Усть-Березовка" | Местный бюджет | 3 659,30900 | 3 659,30900 | 100% |  |
| 1.1.3.8 | Ремонт водопропускной трубы на автомобильной дороге "Подъезд к д. Титова" | Местный бюджет | 303,25844 | 303,25844 | 100% |  |
| 1.1.3.9 | Ремонт водопропускной трубы на автомобильной дороге улица Центральная д. Васькова | Местный бюджет | 229,44114 | 229,44114 | 100% |  |
| 1.1.3.10 | Ремонт водопропускной трубы на автомобильной дороге улица Мира д. Остров | Местный бюджет | 31,79970 | 31,79970 | 100% |  |
| 1.1.3.11 | Удлинение водопропускной трубы на автомобильной дороге ул. Липовая, д. Миронова | Местный бюджет | 418,82382 | 418,82382 | 100% |  |
| 1.1.3.12 | Установка знаков по организации одностороннего движения по улицам с. Юрла | Местный бюджет | 74,85000 | 74,84922 | 100% | Экономия 0,78 р. из-за округления |
| 1.1.3.13 | Ремонт моста через р. Чир на автодороге «с. Юм - пос. Чус», км 9+102,5 | Местный бюджет | 474,30769 | 474,30769 | 100% |  |
| 1.1.3.14 | Ремонт автомобильной дороги "Юрла-Дубровка" км 002+830 - км 003+030 | Местный бюджет | 400,00000 | 400,00000 | 100% |  |
| 1.1.3.15 | Частичный ремонт моста через р. Лопва на автомобильной дороге "Юрла - Усть-Березовка" | Местный бюджет | 315,82663 | 315,82663 | 100% |  |
| 1.1.3.16 | Ремонт автомобильных дорог: ул. Мира, проезд №1; Фестивальная, ч2 с. Юрла; ул. Центральная (от дома №52 в сторону д. Букреева) с. Усть-Зула | Местный бюджет | 583,22045 | 583,22045 | 100% |  |
| 1.1.3.17 | Государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта "Капитальный ремонт моста через р. Лопва автомобильной дороги "Юрла-Усть-Березовка" | Местный бюджет | 127,60617 | 127,60617 | 100% |  |
| 1.1.3.18 | Строительный контроль по объекту "Ремонт моста через р. Сылай автомобильной дороги "Юрла-Дубровка"" | Местный бюджет | 55,65498 | 55,65498 | 100% |  |
| 1.2. | Основное мероприятие «Оказание услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом межмуниципального сообщения» | Всего | 327,350000 | 318,63300 | 97,33% | Экономия – 8,717 тыс.р. |
|  |  | Местный бюджет | 314,45000 | 305,73300 | 97,23% | Экономия – 8,717 тыс.р. |
|  |  | Краевой бюджет | 12,90000 | 12,90000 | 100% |  |
| 1.2.1. | Осуществление полномочий по регулированию тарифов по перевозке пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок | Краевой бюджет | 12,90000 | 12,90000 | 100% |  |
| 1.2.2. | Расходы на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам в границах Юрлинского муниципального округа | Местный бюджет | 314,45000 | 305,73300 | 97,23% | Экономия – 8,717 тыс.р. |
| 1.3. | Основное мероприятие «Безопасность дорожного движения» | Местный бюджет | 867,10466 | 867,10466 | 100% |  |
| 1.3.1. | Развитие системы организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий | Местный бюджет | 407,65846 | 407,65846 | 100% |  |
| 1.3.2 | Организация дорожного движения | Местный бюджет | 390,00000 | 390,00000 | 100% |  |
| 1.3.4. | Расходы на проведение мероприятий с детьми по безопасности дорожного движения | Местный бюджет | 26,32184 | 26,32184 | 100% |  |
| 1.3.5. | Обеспечение соблюдения норм и правил в области безопасности дорожного движения (информационное сопровождение, профилактика) | Местный бюджет | 43,12436 | 43,12436 | 100% |  |

Заключение:

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского муниципального округа Пермского края» согласно оценки критериев, указанных в Постановлении администрации Юрлинского муниципального округа от 22.09.2020 г. №589 составляет «Эффективный уровень», так как процент эффективности реализации муниципальной программы составляет 99,59% и находится в диапазоне критерий оценки эффективности «От 80 до 100».

Составил _________________ Н.А. Дружинина

Проверил ______________________Т.П. Горкунова